УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска __________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения контракта

на  выполнение работ по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске

2014 г.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 73081, факс(34675) 73081. Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич. |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич Ответственные за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК Валинурова Ольга Сергеевна главный специалист юридического отдела ДЖКиСК Власова Марина Викторовна |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, микрорайоны 1-14, территории города, Югорска-2. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Восстановление газонов: - начало работ: 1 июня 2014 года, - окончание работ: 15 августа 2014 года. Уход за газонами: - начало работ: 1 мая 2014 года - окончание работ: 31 октября 2014 года. Скос травы: - начало работ: 1 июня 2014 года; - окончание 30 сентября 2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 5 245 185 (пять миллионов двести сорок пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе части IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год. |
|  | Оплата выполненных работ | по восстановлению газонов: - оплата производится в размере 70% по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств; - последующая оплата за фактически выполненные работы в размере 30% от суммы выполненных работ производится в течение 90 календарных дней на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, после предоставления Муниципальному заказчику акта, составленного Управляющей организацией совместно с Подрядчиком о соответствии газонов нормативным требованиям. Акт о соответствии газонов нормативным требованиям Управляющая организация и Подрядчик составляют не ранее 45 календарных дней после окончания работ по восстановлению газона. Нормативные требования: -всхожесть газонов не менее 80%; - высота газона не менее 6-7 см. по уходу и скосу травы: -оплата производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. ### В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участников закупки заключать контракт; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица. |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «07» марта 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «24» марта 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «24» марта 2014 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «27» марта 2014 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «31» марта 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки - не установлено; - правомочность участников закупки заключать контракт - не установлено; а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 22 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 262 259 (двести шестьдесят две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 25 копеек. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 573 555 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек. ### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. - Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылку на документ, являющий основанием для заключения контракта (протокол проведения итогов открытого аукциона). - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, неисполнение гарантийных обязательств, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, убытков, неустойки (пени и штрафов) заказчика исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. ### В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, данные положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. ### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: #### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; #### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; #### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. ### В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. #### Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске». |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков, Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе: | Не предусмотрено |
|  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению, уходу и скосу травы в городе Югорске

Работы по восстановлению газонов, уходу и скосу травы  необходимо выполнять в соответствии СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 №158 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И.

Выполнение работ по восстановлению газонов

Сроки завершения работы:

- начало работ: 1 июня  2014 года,

- окончание работ: 15 августа 2014 года.

Площадь восстановления газонов – 3062  кв. м.

Нормативные требования:

- всхожесть газонов не менее 80%;

- высота газона не менее 6-7 см.

Места и объем выполнения работ по восстановлению газонов.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, микрорайоны №1-14, Югорск-2 | 3 062 |

Характеристика выполняемых работ по  восстановлению газонов.

  - Подготовка основания для газона: планировка площади,  удаление старой травы, перекопка с внесением удобрения, рыхление.

2 . Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см.

3. Планировка ровным слоем плодородного грунта.

4. Рыхление плодородного грунта, полив и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям.

5.  Прикатывание ручным катком  (весом не более 100 кг).

Выполнение работ по уходу и скосу травы

Сроки завершения работы:

Уход за газонами:

- начало работ:  1 мая 2014 года

- окончание работ: 31 октября 2014 года.

Скос травы:

- начало работ:  1 июня 2014 года;

- окончание  30 сентября 2014 года.

Площадь  ухода  за  газонами – 160066,00  кв. м.

Площадь скоса травы – 349513  кв. м.

Обеспечить скос травы в период выполнения работ:

- на городских территориях площадью не менее 4-х раз,

- на придомовых площадью и незакрепленных территориях не менее 2-х раз.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Исполнителем.

Места и объем  выполняемых работ по уходу за газонами.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова | 697,00 |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) | 3919,80 |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 8525,00 |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) | 945,00 |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) | 1934,00 |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3178,50 |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) | 1481,50 |
| 9 | Ул. Никольская | 6541,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) | 11674,00 |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 1297,60 |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) | 7920,00 |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) | 3365,70 |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) | 1031,00 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) | 1408,00 |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 2815,00 |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) | 341,00 |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 945,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) | 4419,50 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3550,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 406,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 2730,00 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) | 982,00 |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей ) | 196,00 |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) | 1756,00 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 6059,00 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) | 451,00 |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) | 3850,00 |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) | 806,00 |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1953,50 |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 7550,00 |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 2676,50 |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1177,40 |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) | 530,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 | 799,20 |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1239,00 |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3419,00 |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» | 745,80 |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 1541,00 |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) | 920,70 |
| 41 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 920,00 |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1000,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) | 5403,00 |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона | 3052,50 |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» | 980,70 |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга | 548,00 |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 248,20 |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд | 1170,00 |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 2840,00 |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова | 1183,60 |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) | 1004,00 |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 536,00 |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) | 600,00 |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) | 145,80 |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 3026,40 |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1256,40 |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 1958,00 |
| 58 | Югорск-2 | 5561,30 |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) | 1708,00 |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) | 1837,50 |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) | 853,90 |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул.Лесозаготовителей и Ленина) | 2474,40 |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) | 3026,50 |
| 64 | Ул.Газовиков (в районе дома Газовиков,1) | 1914,1 |
| 65 | Ул.Лунная (д/садик «Радуга») | 2500 |
| 66 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6170 |
| 67 | Ул.40 Лет Победы (около администрации) | 1820 |
|  | Итого: | 160066,00 |

Характеристика выполняемых работ по  уходу за газонами

| Месяц | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- |
| Май | 1. Уборка зимнего мусора после таяния снега. 2. Очистка газонов от сухой травы, сгребание, вывоз и утилизация собранной травы. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 4. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 5. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 6. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 7. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 8. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 9. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Июнь | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Июль | 1. . Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. . Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Места, объем  и характеристика выполняемых работ по скосу травы.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова | 697,00 |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) | 3919,80 |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 8525,00 |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) | 945,00 |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) | 1934,00 |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3178,50 |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) | 1481,50 |
| 9 | Ул. Никольская | 6541,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) | 11674,00 |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 1297,60 |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) | 7920,00 |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) | 3365,70 |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) | 1031,00 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) | 1408,00 |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 2815,00 |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) | 341,00 |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 945,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) | 4419,50 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3550,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 406,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 2730,00 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) | 982,00 |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей ) | 196,00 |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) | 1756,00 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 6059,00 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) | 451,00 |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) | 3850,00 |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) | 806,00 |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1953,50 |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 7550,00 |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 2676,50 |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1177,40 |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) | 530,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 | 799,20 |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1239,00 |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3419,00 |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» | 745,80 |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 1541,00 |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) | 920,70 |
| 41 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 920,00 |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1000,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) | 5403,00 |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона | 3052,50 |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» | 980,70 |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга | 548,00 |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 248,20 |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд | 1170,00 |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 2840,00 |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова | 1183,60 |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) | 1004,00 |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 536,00 |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) | 600,00 |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) | 145,80 |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 3026,40 |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1256,40 |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 1958,00 |
| 58 | Югорск-2 | 5561,30 |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) | 1708,00 |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) | 1837,50 |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) | 853,90 |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул.Лесозаготовителей и Ленина) | 2474,40 |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) | 3026,50 |
| 64 | Ул.Газовиков (в районе дома Газовиков,1) | 1914,1 |
| 65 | Ул.Лунная (д/садик «Радуга») | 2500 |
| 66 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6170 |
| 67 | Ул.40 Лет Победы (около администрации) | 1820 |
|  | Итого: | 160066,00 |

|  | Территории по жилищному фонду | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 66 | Ул. Мира территории жилых домов № 38,40,42,43,43а,45,46,47,48,49,50,53,53а,54,54а,55,55а,56,56а,57,57а,58,58а,59а,60,61,62,65,65а,71,71а,73,73а,75,75а | 30225,40 |
| 67 | Ул. Спортивная территории жилых домов № 24,35,,33,43,49,45 | 3 166,8 |
| 68 | Ул. Монтажников территории жилых домов №1а,3а | 1695,20 |
| 69 | Ул. Энтузиастов территории жилых домов №7,2,5 | 4342,30 |
| 70 | Ул. Калинина территории жилых домов №23,23/1,24,26,28,30,32,44,46,48,50 | 4010,10 |
| 71 | Ул. Таежная территории жилых домов №2,8,11,12,12/1,12/2,12/3,12/4,13,14,16,16а,16/1,16/2,18,18а,19,20,20а,21,22,22а,22в,22б,22г,17,23,24,28,30,32,25 | 18695,50 |
| 72 | Ул. Гастелло территории жилых домов 7,7а,15,13а | 2646,90 |
| 73 | Ул. Никольская территория жилого дома №15 | 1768,00 |
| 74 | Ул. Титова территория жилого дома №1 | 1211,10 |
| 75 | Ул. Попова территория жилого дома №10,12 | 1602,00 |
| 76 | У. Сахарова, Декабристов№2,2а | 2663,00 |
| 77 | Ул. Ленина территории жилых домов №10,12,14 | 1318,20 |
| 78 | Ул. Железнодорожная территории жилых домов №11а,19а,21а,29,31,33,35,27,37 | 9737,00 |
| 79 | Ул. Лесозаготовителей прилегающая территория жилого дома №25 | 764,00 |
| 80 | Ул. 40 лет Победы территории жилых домов №1,2,3,5,7,9,9а,18 | 5806,40 |
| 81 | Ул. Мира территории жилых домов №4,8,9,10,12,14,16,18/1,18/2,18/3,18 | 13224,60 |
| 82 | Ул. Механизаторов территории жилых домов №1,3,5,7,10,12,14,16,22,19а,19б,19в,29,24,9А | 9546,1 |
| 83 | Ул. Ленина территории жилых домов №8,30 | 1068,60 |
| 84 | Ул. Октябрьская территории жилых домов №6,6а | 1399,40 |
| 85 | Ул. Буряка территории жилых домов №1,1а,3,3б,3г,5,7,7а,7б,12,14 | 7043,20 |
| 86 | Ул. Кирова территории жилых домов №8,8а,10 | 2833,70 |
| 87 | Ул. Попова территории жилых домов №2,4,6,8,52,4а | 6058,40 |
| 88 | Ул. Советская территория жилого дома №5 | 485,10 |
| 89 | Ул. Титова территория жилого дома №9 | 2310,90 |
| 90 | Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2 | 8048,00 |
| 91 | Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 | 7665,00 |
| 92 | Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10 | 9035,00 |
| 93 | Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А | 3909,3 |
| 94 | Ул. Геологов территории жилых домов №7,9 | 736,00 |
| 95 | Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1 | 3478 |
| 96 | Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А | 4709,5 |
| 97 | Ул. Ермака территория жилого дома №5 | 1996,40 |
| 98 | Территория района Югорск-2 | 8684,00 |
| 99 | Ул. Ленина 1/1 | 476,40 |
|  | Итого: | 182359,5 |
|  | Незакрепленные территории |  |
| 100 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 4454,00 |
| 101 | Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации») | 708,00 |
| 102 | Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон) | 850,00 |
| 103 | Ул. Спортивная (территории, не входящие в перечень газонов от ул. Попова до ул. Монтажников четная сторона) | 1075,50 |
|  | Итого: | 7087,50 |
|  | Всего: | 349513,00 |

Характеристика выполняемых работ по скосу травы

1.Скос травы при отрастании  выше нормы на 2 -3см (норма 6 – 7 см)

(по городским газонам не менее 4 раз за сезон, по придомовым и  незакрепленным газонам - не менее 2 раз за сезон).

2. Сгребание скошенной травы.

3.Вывоз и утилизация отходов.

Характеристика используемых товаров  указана в (Приложение к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

на выполнение работ по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске

«__»____________ 2014 года		              		        г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны,

и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны,

и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

  - Предмет контракта.

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске, в соответствии с технической частью документации об аукционе и условыиями настоящего контракта;

- своевременно сдавать результат выполненных работ.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, территории города Югорска.

1.3. Настоящий контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2014 год.

- 1.5. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1 573 555 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

- Срок предоставления: до заключения контракта.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ:

- восстановление газонов составляет  ____________ (сумма прописью);

- уход и скос травы составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4 и разделом  9.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

2.3.  Оплата выполненных работ производится в следующем порядке и размерах:

по восстановлению газонов:

- оплата производится в размере 70% по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- последующая оплата за фактически выполненные работы в размере 30% от суммы выполненных работ производится в течение 90 календарных дней на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, после предоставления Муниципальному заказчику акта, составленного Управляющей организацией совместно с Подрядчиком о соответствии газонов нормативным требованиям. Акт о соответствии газонов нормативным требованиям Управляющая организация и Подрядчик составляют не ранее 45 календарных дней после окончания работ по восстановлению газона.

Нормативные требования:

-всхожесть газонов не менее 80%;

- высота газона не менее 6-7 см.

по уходу и скосу травы:

-оплата производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным  контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки завершения работы:

Восстановление газонов:

- начало работ: 1 июня 2014 года,

- окончание работ: 15 августа 2014 года.

Уход за газонами:

- начало работ:  1 мая 2014 года

- окончание работ: 31 октября 2014 года.

Скос травы:

- начало работ:  1 июня 2014 года;

- окончание  30 сентября 2014 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1.1. Согласовать расчет стоимости работ по контракту с учетом налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.1.2. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

Муниципальный Заказчик согласовывает Управляющей организации в течение одного дня после получения на согласование фактические места выполнения и объемы работ по восстановлению газонов в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

4.1.3. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

4.2.2.  Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.2.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов, пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. В срок не позднее 10-ти дней, до начала работ направить в адрес Муниципального заказчика на согласование фактические места выполнения и объемы работ по восстановлению газонов в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

4.3.2. В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.

4.3.3. В течение двух дней, с даты согласования Муниципальным заказчиком фактические места выполнения и объемы работ по восстановлению газонов в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта,  уведомить Подрядчика и указать фактические места выполнения и объемы работ по восстановлению газонов.

4.3.4. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.5. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделить их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

4.3.6. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.7. Принять у Подрядчика  качественно выполненные работы в соответствии с СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 №158 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И.

4.3.8.  Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

4.3.9.  При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений в течение 24 часов и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

4.3.10. Предоставлять Муниципальному Заказчику документы, оформленные надлежащим образом в сроки, установленные контрактом.

4.4. Права Управляющей организации

4..4.1.  Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.2. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.5.  Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации:

-  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога), в соответствии с (Приложениями №2,4,6)  настоящего контракта.

4.5.2. В течение двух недель, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5.3. Обеспечить качественное восстановление, уход и скос травы в период выполнения работ, предусмотренные техническим заданием документации об аукционе и требованием настоящего контракта.

4.5.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.5. Приступить к выполнению работ по восстановлению газонов после утверждения Муниципальным заказчиком и Управляющей организации фактических мест выполнения и объемов работ по восстановлению газонов.

4.5.6. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, площади и объемов выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта в четырех экземплярах с приложением:

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- накопительной ведомости по исполнению контракта с указанием цены и объемов работ;

- другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.5.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.5.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.11. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе  и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.12. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 №158 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И.

4.5.13. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.5.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.5.18. Рационально использовать территорию высадки.

4.5.19. В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.5.20. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.5.21. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.5.22. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

4.6.  Права Подрядчика

4.6.1. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.6.2. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Ответственность

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Управляющая организация направляет Подрядчику требование об уплате в бюджет города Югорска неустоек (штрафов, пеней). Данное требование в течение дня с даты направления Подрядчику Управляющая организация предоставляет в адрес Муниципального заказчика.

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения Подрядчиком условий контракта, Управляющая организация в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате в бюджет города Югорска штрафа в соответствии с пунктом  5.1.2 контракта. Данное требование в течение дня с даты направления Подрядчику Управляющая организация предоставляет в адрес Муниципального Заказчика.

5.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается исполненным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины Подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1. По окончании выполнения определённого комплекса работ, предусмотренных контрактом Управляющая организация в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик составляет акт  приемки выполненных работ (в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

Предоставленный акт приемки выполненных работ Управляющая организация в течение двух дней проверяет. В случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет данный документ на доработку Подрядчику.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик в течение трех дней составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта и предоставляют Муниципальному заказчику в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика с приложением следующих документов:

- акта приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, площади и объемов выполнения работ),

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- накопительной ведомости по исполнению контракта с указанием цены и объемов работ;

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Акт выполненных работ по исполнению контракта, Муниципальный заказчик подписывает в течение пяти дней с даты предоставления Управляющей организацией.

После приемки выполненной работы по контракту (подписания акта   приемки выполненных работ, акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, иных приемочных документов по контрактам) данные документы подписанные электронной – цифровой подписью ответственного лица Подрядчика или отсканированные, подписанные и скрепленные печатью сторонами, Подрядчик обязан в течение дня после подписания документов Муниципальным заказчиком направлять на адрес электронной почты главного специалиста по бухгалтерскому учету Лихачевой Н.К. Lihacheva_NK@ugorsk.ru. В случае отсутствия данных документов оплата по контракту производиться не будет.

По окончании выполнения всех работ на объекте предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Управляющей организации сообщения о завершении работ на объекте выезжает на объект для проверки качества выполненных работ с участием эксперта.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы  в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Подрядчиком.

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик совместно с Управляющей организацией в течение двух дней  с даты уведомления Муниципальным заказчиком о положительном результате экспертизы составляют акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №7) и предоставляет Муниципальному заказчику.  В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

В случае отсутствия каких либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.2. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»,  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И. или отступлением от условий контракта и техническим заданием документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком  нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.4.  В случае неустранения недостатков своими силами в срок, указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.5.  В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Муниципального заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 №158 и техническим заданием документации об аукционе.

Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы по восстановлению газонов –  12 календарных месяцев после подписания акта приемки выполненных работ по исполнению муниципального контракта Муниципальным заказчиком.

7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.4. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий  контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  объемы работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы выполняемой работы не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

В случае перемены Муниципального заказчика, права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается  выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

10.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

10.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе.

10.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3, Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика, Подрядчика от исполнения  контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

11. Прочие условия.

11.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.3. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по  контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документацией об аукционе и нормам Гражданского законодательства.

11.4. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта  несет Подрядчик.

11.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком  в этом письменном требовании.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

12.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12.4. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  характеристика и объем выполнения работ по восстановлению газонов (Приложение 1);

-  образец расчета стоимости работ по восстановлению газонов (Приложение 2);

- места, характеристика и объем  выполняемых работ по уходу за газонами (Приложение 3);

- образец приемки выполненных работ по уходу за газонами  (Приложение 4);

- места, характеристика и объем  выполняемых работ по скосу травы (Приложение 5);

- образец расчета выполненных работ по скосу травы  (Приложение 6);

-образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение 7).

12.6. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

13.2. Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

13.3. Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20__ г.

Характеристика и объем  выполняемых работ по  восстановлению газонов.

Площадь восстановления газонов – 3062  кв. м.

    - Подготовка основания для газона: планировка площади,  удаление старой травы, перекопка с внесением удобрения, рыхление.

2 . Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см.

3. Планировка ровным слоем плодородного грунта.

4. Рыхление плодородного грунта, полив и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям.

5.  Прикатывание ручным катком  (весом не более 100 кг).

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ расчета стоимости работ по восстановлению газонов  в городе Югорске.

Площадь газонов – 3062  кв.м.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания для газона: планировка площади, удаление старой травы, перекопка, рыхление, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | - планировка площади |  |
|  | - удаление старой травы |  |
|  | - перекопка |  |
|  | - рыхление |  |
|  | Перекопка с внесением удобрения, рыхление. |  |
| 2 | Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см. |  |
| 3 | Планировка ровным слоем плодородного грунта |  |
| 4 | Рыхление плодородного грунта, полив и подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям, всего: |  |
|  | В том числе: |  |
|  | - рыхление плодородного грунта |  |
|  | - полив |  |
|  | - подсев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям |  |
| 5 | Прикатывание ручным катком (весом не более 100 кг). |  |
|  | Всего стоимость работ: |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

Места, характеристика и объем  выполняемых работ по уходу за газонами.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова | 697,00 |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) | 3919,80 |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 8525,00 |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) | 945,00 |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) | 1934,00 |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3178,50 |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) | 1481,50 |
| 9 | Ул. Никольская | 6541,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) | 11674,00 |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 1297,60 |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) | 7920,00 |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) | 3365,70 |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) | 1031,00 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) | 1408,00 |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 2815,00 |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) | 341,00 |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 945,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) | 4419,50 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3550,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 406,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 2730,00 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) | 982,00 |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей ) | 196,00 |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) | 1756,00 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 6059,00 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) | 451,00 |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) | 3850,00 |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) | 806,00 |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1953,50 |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 7550,00 |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 2676,50 |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1177,40 |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) | 530,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 | 799,20 |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1239,00 |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3419,00 |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» | 745,80 |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 1541,00 |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) | 920,70 |
| 41 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 920,00 |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1000,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) | 5403,00 |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона | 3052,50 |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» | 980,70 |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга | 548,00 |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 248,20 |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд | 1170,00 |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 2840,00 |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова | 1183,60 |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) | 1004,00 |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 536,00 |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) | 600,00 |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) | 145,80 |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 3026,40 |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1256,40 |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 1958,00 |
| 58 | Югорск-2 | 5561,30 |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) | 1708,00 |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) | 1837,50 |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) | 853,90 |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул.Лесозаготовителей и Ленина) | 2474,40 |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) | 3026,50 |
| 64 | Ул.Газовиков (в районе дома Газовиков,1) | 1914,1 |
| 65 | Ул.Лунная (д/садик «Радуга») | 2500 |
| 66 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6170 |
| 67 | Ул.40 Лет Победы (около администрации) | 1820 |
|  | Итого: | 160066,00 |

Характеристика выполняемых работ по  уходу за газонами

| Месяц | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- |
| Май | 1. Уборка зимнего мусора после таяния снега. 2. Очистка газонов от сухой травы, сгребание, вывоз и утилизация собранной травы. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 4. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 5. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 6. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 7. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 8. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 9. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Июнь | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Июль | 1. . Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. . Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

ОБРАЗЕЦ расчета выполненных работ по уходу за газонами в городе Югорске

| № п/п | Наименование затрат | Месяц | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ с учетом НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка зимнего мусора после таяния снега | май | кв.м | 160066 |  |
|  | Очистка газонов от сухой травы, сгребание, вывоз и утилизация собранной травы |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Прочесывание газонной травы и рыхление почвы |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Подсев семян газонной травы на поврежденных участках |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 160066 |  |
| 2. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | июнь | кв.м | 160066 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией |  | кв.м | 160066 |  |
| 3. | Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией | июль | кв.м | 160066 |  |
|  | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Подсев семян газонной травы на поврежденных участках |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 160066 |  |
| 4. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | август | кв.м | 160066 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией |  |  | 160066 |  |
| 5. | Прочесывание газонной травы и рыхление почвы | сентябрь | кв.м | 160066 |  |
|  | Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района |  | кв.м | 160066 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м. | 160066 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 160066 |  |
| 6. | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов | октябрь | кв.м | 160066 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №5

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

Места, характеристика и объем  выполняемых работ по скосу травы.

Площадь скоса травы – 349513  кв. м.

Обеспечить скос травы в период выполнения работ:

- на городских территориях площадью не менее 4-х раз,

- на придомовых площадью и незакрепленных территориях не менее 2-х раз.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова | 697,00 |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) | 3919,80 |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 8525,00 |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) | 945,00 |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) | 1934,00 |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3178,50 |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) | 1481,50 |
| 9 | Ул. Никольская | 6541,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) | 11674,00 |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 1297,60 |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) | 7920,00 |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) | 3365,70 |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) | 1031,00 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) | 1408,00 |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 2815,00 |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) | 341,00 |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 945,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) | 4419,50 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3550,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 406,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 2730,00 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) | 982,00 |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей ) | 196,00 |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) | 1756,00 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 6059,00 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) | 451,00 |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) | 3850,00 |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) | 806,00 |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1953,50 |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 7550,00 |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 2676,50 |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1177,40 |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) | 530,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 | 799,20 |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1239,00 |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3419,00 |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» | 745,80 |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 1541,00 |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) | 920,70 |
| 41 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 920,00 |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1000,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) | 5403,00 |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона | 3052,50 |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» | 980,70 |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга | 548,00 |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 248,20 |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд | 1170,00 |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 2840,00 |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова | 1183,60 |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) | 1004,00 |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 536,00 |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) | 600,00 |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) | 145,80 |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 3026,40 |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1256,40 |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 1958,00 |
| 58 | Югорск-2 | 5561,30 |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) | 1708,00 |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) | 1837,50 |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) | 853,90 |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул.Лесозаготовителей и Ленина) | 2474,40 |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) | 3026,50 |
| 64 | Ул.Газовиков (в районе дома Газовиков,1) | 1914,1 |
| 65 | Ул.Лунная (д/садик «Радуга») | 2500 |
| 66 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6170 |
| 67 | Ул.40 Лет Победы (около администрации) | 1820 |
|  | Итого: | 160066,00 |

|  | Территории по жилищному фонду | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 66 | Ул. Мира территории жилых домов № 38,40,42,43,43а,45,46,47,48,49,50,53,53а,54,54а,55,55а,56,56а,57,57а,58,58а,59а,60,61,62,65,65а,71,71а,73,73а,75,75а | 30225,40 |
| 67 | Ул. Спортивная территории жилых домов № 24,35,,33,43,49,45 | 3166,8 |
| 68 | Ул. Монтажников территории жилых домов №1а,3а | 1695,20 |
| 69 | Ул. Энтузиастов территории жилых домов №7,2,5 | 4342,30 |
| 70 | Ул. Калинина территории жилых домов №23,23/1,24,26,28,30,32,44,46,48,50 | 4010,10 |
| 71 | Ул. Таежная территории жилых домов №2,8,11,12,12/1,12/2,12/3,12/4,13,14,16,16а,16/1,16/2,18,18а,19,20,20а,21,22,22а,22в,22б,22г,17,23,24,28,30,32,25 | 18695,50 |
| 72 | Ул. Гастелло территории жилых домов 7,7а,15,13а | 2646,90 |
| 73 | Ул. Никольская территория жилого дома №15 | 1768,00 |
| 74 | Ул. Титова территория жилого дома №1 | 1211,10 |
| 75 | Ул. Попова территория жилого дома №10,12 | 1602,00 |
| 76 | У. Сахарова, Декабристов№2,2а | 2663,00 |
| 77 | Ул. Ленина территории жилых домов №10,12,14 | 1318,20 |
| 78 | Ул. Железнодорожная территории жилых домов №11а,19а,21а,29,31,33,35,27,37 | 9737,00 |
| 79 | Ул. Лесозаготовителей прилегающая территория жилого дома №25 | 764,00 |
| 80 | Ул. 40 лет Победы территории жилых домов №1,2,3,5,7,9,9а,18 | 5806,40 |
| 81 | Ул. Мира территории жилых домов №4,8,9,10,12,14,16,18/1,18/2,18/3,18 | 13224,60 |
| 82 | Ул. Механизаторов территории жилых домов №1,3,5,7,10,12,14,16,22,19а,19б,19в,29,24,9А | 9546,1 |
| 83 | Ул. Ленина территории жилых домов №8,30 | 1068,60 |
| 84 | Ул. Октябрьская территории жилых домов №6,6а | 1399,40 |
| 85 | Ул. Буряка территории жилых домов №1,1а,3,3б,3г,5,7,7а,7б,12,14 | 7043,20 |
| 86 | Ул. Кирова территории жилых домов №8,8а,10 | 2833,70 |
| 87 | Ул. Попова территории жилых домов №2,4,6,8,52,4а | 6058,40 |
| 88 | Ул. Советская территория жилого дома №5 | 485,10 |
| 89 | Ул. Титова территория жилого дома №9 | 2310,90 |
| 90 | Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2 | 8048,00 |
| 91 | Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 | 7665,00 |
| 92 | Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10 | 9035,00 |
| 93 | Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А | 3909,3 |
| 94 | Ул. Геологов территории жилых домов №7,9 | 736,00 |
| 95 | Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1 | 3478 |
| 96 | Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А | 4709,5 |
| 97 | Ул. Ермака территория жилого дома №5 | 1996,40 |
| 98 | Территория района Югорск-2 | 8684,00 |
| 99 | Ул. Ленина 1/1 | 476,40 |
|  | Итого: | 182359,5 |
|  | Незакрепленные территории |  |
| 100 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 4454,00 |
| 101 | Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации») | 708,00 |
| 102 | Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон) | 850,00 |
| 103 | Ул. Спортивная (территории, не входящие в перечень газонов от ул. Попова до ул. Монтажников четная сторона) | 1075,50 |
|  | Итого: | 7087,50 |
|  | Всего: | 349513,00 |

Характеристика выполняемых работ по скосу травы

1.Скос травы при отрастании  выше нормы на 2 -3см (норма 6 – 7 см)

(по городским газонам не менее 4 раз за сезон, по придомовым и  незакрепленным газонам - не менее 2 раз за сезон).

2. Сгребание скошенной травы.

3.Вывоз и утилизация отходов.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение №6

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

ОБРАЗЕЦ расчета выполненных работ по скосу травы  в городе Югорске

Скос травы на городских территориях

Площадь территории 160 066 кв.м.

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 6 – 7 см), не менее 4 раз за сезон. |  |  |  |  |
| 2 | Сгребание скошенной травы. |  |  |  |  |
| 3 | Вывоз и утилизация отходов. |  |  |  |  |

Скос травы на территории по жилищному фонду  и незакрепленных территориях:

Площадь территории 189447 кв.м.

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 6 – 7 см), не менее 2 раз за сезон. |  |  |  |  |
| 2 | Сгребание скошенной травы. |  |  |  |  |
| 3 | Вывоз и утилизация отходов. |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение 7

к муниципальному контракту

Образец

акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по восстановлению газонов, уходу и скосу травы в городе Югорске

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице заместителя главы администрации – директора ДЖКиСК Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ____________________ действующего на основании ____________________со второй стороны,

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________ с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Работа по контракту выполнена в полном объеме.

2. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% ( в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

3. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению муниципального контракта.

5. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

6. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Управляющая организация

_____________________, действующий на основании _________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

| ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта. Выполнение работ по восстановлению, уходу и скосу травы в городе Югорске. |  |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт 2013 года «Восстановление газонов» №0187300005813000143-0066538-01 от 13.05.2013, номер реестровой записи 0187300005613000039, официальный сайт zakupki.gov.ru Муниципальный контракт 2013 года «Уход и скос травы»№0187300005813000141-0066538-01 от 03.06.2013 номер реестровой записи 018730000561300054, официальный сайт zakupki.gov.ru |  |

Цена контракта рассчитывается как контракт 2013 года с использованием коэффициента для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен

Расчет  коэффициента производится по формуле:

- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;

t - месяц проведения расчетов НМЦК;

- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт www.gks.ru)

100+ (107,9-100) = 1,079 - коэффициент для пересчета

100

| Наименование контракта |  | Факт 2013 год |  |  | План 2014 год |  | коэффициент пересчета | начальная (максимальная) цена контакта (руб.) | Всего начальная (максимальная) цена контакта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер реестровой записи | стоимость контракта 2013 года (руб.) | площадь газонов, м2 | стоимость затрат на единицу в 2013 году (руб.) | площадь газонов, м2 | стоимость затрат на единицу в 2014 г., (руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Восстановление газонов | 0187300005613000039 | 448 500,0 | 2640 | 169,89 | 3 062 | 520 203,18 | 1,079 | 561 299,23 | 5 245 185,85 |
| Уход и скос травы | 018730000561300054 | 4 188 478,93 | 337 108,6 | 12,42 | 349 513 | 4 340 951,46 | 1,079 | 4 683 886,62 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 5 245 185  рубля

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.