- Техническая часть

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году.

Срок оказания услуг:

- начало: 01.01.2021 года;

-окончание: 31.12.2021 года.

Источник финансирования:  Бюджет города Югорска на 2021 год.

Исполнитель гарантирует:

- исполнение всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех услуг, соответствующее требованиям технической части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Исполнителя недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

- Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  составляет 65% от общего объема услуг.

- Оказание услуг  по планированию работ  составляет 30% от общего объема услуг.

Инвентаризации  объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог 5% от общего объема услуг.

Таблица № 1

Перечень объектов городского хозяйства и дорог города Югорска, необходимых для проведения экспертизы выполненных работ Подрядной организацией

| №п/п | Наименование объектов подлежащих экспертизе и планированию | Места выполнения работ на объектах, подлежащих к проведению экспертизы и планированию: | Объемы выполнения работ Подрядными организациями | Сроки оказания услуг по планированию, экспертизе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский | Общая площадь кладбищ – 18,95 га, в том числе: площадь кладбища №1 — 2,0 га стоянка – 308 м2 заезд - 340 м2 скамейки – 2 шт. урна – 1 шт. контейнера – 4 шт. -площадь здания административного домика — 76,1 кв.м. площадь кладбища №2 — 13,1 га стоянка№1 -240 м2 стоянка №2 -980 м2 стоянка под мусорными баками – 432 м2 заезд №1- 368 м2 заезд №2 – 126 м2 кладбище: проезд №1- 540 м2 проезд №2 – 516 м2 проезд №3 – 720 м2 тротуар – 344 м2 входная группа – 45 м2 скамейки – 10 шт. урна – 8 шт. контейнера – 8 шт. площадь кладбища №3 — 3,85 га стоянка – 2180 м2 заезд – 490 м2 проезд №1 – 733,5 м2 проезд №2 – 873 м2 скамейки – 2 шт. урна – 2 шт. контейнера – 3 шт. опоры освещения – 6 шт. | Ежедневно, ежемесячно |
| 2 | Содержание и обслуживание подземного перехода и подъемной платформы в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход | Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 95 штуки | Ежедневно, ежемесячно |
| 3 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория,; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, угол улиц 40 лет Победы и Ленина; территория от ул. Спортивная, 6 до ул. Ленина, 29; ул. Железнодорожная привокзальная площадь, ул. Попова10-12; угол улиц Попова и Лесозаготовителей; ул. Ленина, 1; территория между ул. Ленина и ул. Попова; ул. Ленина; ул. Мира; ул. Газовиков | Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Городская фонтанная площадь, в том числе замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м; Площадь часовни – 57 кв.м.; количество скамеек – 37 шт; количество урн – 22 шт. Общая площадь обслуживаемой территории от ЦК «Югра-презент» до почты – 5 711 кв. м. урны – 4 шт. количество светильников – 22 шт. Площадь обслуживаемой территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» площадь прилегающей территории – 1 362,5 кв. м. скамейки – 3 шт. урны – 2 шт. Площадь скульптурно-декоративной композиции «Самолет» площадь обслуживания (брусчатка) 2785 кв.м., площадь прилегающей территории газона 2986 м2, скамейки- 16 штук, урны – 30 штук Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 1760 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м; Площадка для выгула животных – 300 кв.м; Площадь тренажерной площадки – 768 кв.м. площадь газонов – 985 кв.м. -площадь тренажерной площадки по ул. Газовиков -768 кв.м. -скамейки – 16 шт. - урны – 9 шт. - фонари -20 шт. (лампы энергосберегающие 40 шт.) -тренажеры – 10 шт. | Ежедневно, ежемесячно |
| 4 | Содержание и обслуживание городского фонтана в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь | Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 5 | Содержание и обслуживание городского пруда в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд | Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 6 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков, ул. Кольцевая, Югорск-2 | Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3457 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 7 | Выполнение работ по обращению с животными | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2 | Перечень выполняемых работ подрядчиком Отлов и транспортировка безнадзорных животных без владельцев Проведение осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию, послеоперационной период содержания Послеоперационный период содержания (самец- 5 дней, самка-14 дней) Вакцинация животных Маркирование животных метками Стерилизация животных Учет и регистрация животных Возврат животных без владельцев, на прежние места их обитания Умерщвление и утилизация при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ Содержание и эксплуатация ямы "Беккари" Заполнение данных в ГИС «Меркурий» | Ежедневно, ежемесячно |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к технической части). | Количество городков и спортивных площадок – 109; площадь обслуживания –52 426 кв. м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 9 | Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к технической части). | Уборочная площадь остановок –635 кв.м., количество остановок – 54. | Ежедневно, ежемесячно |
| 10 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к технической части). | 14 пожарных водоемов | Ежедневно, ежемесячно |
| 11 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к технической части). | 435 пожарных гидранта | Ежедневно, ежемесячно |
| 12 | Содержание и обслуживание часов в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм. | городские часы – 3 механизма. | Ежедневно, ежемесячно |
| 13 | Содержание и обслуживание светофоров в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к технической части). | регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 11 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект. | Ежедневно, ежемесячно |
| 14 | Содержание и обслуживание уличного освещения в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2. | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения –154,977 км; Количество опор - 4 304 шт; Светильники наружного освещения – 4980 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт. Составление совместно с Подрядной организацией, ответственной за выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска акта о выходе из строя оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта. | Ежедневно, ежемесячно |
| 15 | Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2021 году |  |  |  |
| 15.1 | Посадка и уход за цветами | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2 | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 15.2 | Уход за газонами и скос травы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 15.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 16 | Поставка электрической энергии в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета | Ежедневно, ежемесячно |
| 17 | Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм. Объемы выполнения работ определяются по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 18 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок, установленных по жилищному фонду | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, жилищный фонд. Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к технической части). | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 83 площадки Количество контейнеров – 412 штук | Ежедневно, ежемесячно |
| 19 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,, ул. Железнодорожная, памятник - мемориал | Общая площадь территории - 5 277,11 кв.м. - площадь тротуара – 3 731,00 кв.м. - газоны 746 кв.м. - деревья и кустарники – 98 шт. Количество: скамеек - 26 шт.; урн - 14 шт.; велопарковка -2 шт.; Светильники наружного освещения – 47 шт.; Опоры освещения – 33 шт.; Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.; - светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.; Светильники для подсветки постамента – 10 шт.; Фонтан (водопад) – 1 шт. Площадь стены водопада до угла - 43 кв. м. | Ежедневно, ежемесячно |
|  | Содержанию городских дорог города Югорска в 2021 году |  |  |  |
| 20 | внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; . дороги центральной части города с твердым покрытием и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием | Места выполнения работ указаны в таблице № 8 (приложение к технической части). | Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска – 83850 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска – 97 843 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 – 41 741 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием – 145 559 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием – 199 516 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием – 350 598 м2; дорог южной части города с твердым покрытием – 323 952 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием – 252 934 м2; дорожная разметка: – 24 396,7 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 21 | Прочие работы по содержанию дорог (установка дорожных знаков, замена бордюрного камня, устройство искусственных дорожных неровностей, грейдирование дорог на Зеленой зоне, окрашивание бордюров, отсыпка грунтовых дорог, противопаводковые работы и т.п.) | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | по указанию муниципального заказчика |
| 22 | Прочие работы по объектам городского хозяйства | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | по указанию муниципального заказчика |

- Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ  подрядными организациями по объектам благоустройства, городского хозяйства, дорог согласно таблице 1.

Изучение муниципальных контрактов и расчетов стоимости работ к контрактам,  предоставленных Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме).

Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно:

- место проведение работ;

- виды работ;

- осадки;

-температурный режим;

- состояние покрытия проезжей части, тротуаров;

- количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ;

- ответственных лиц  за выполнение работ;

- определение объема и качества выполненных работ;

- время выполнения работ;

- время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ;

- фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ;

-  отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета)

- соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта

- соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ.

- составление акта оценки качества выполненных работ, заключения.

Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления  заключения с указанием соответствия/несоответствия  выполненных работ.

Перечень документов, обязательных при оказании услуг:  Услуги должны быть оказаны  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ   по содержанию объектов

согласно таблице № 1

- Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и следующий год.

Требования к техническому заданию:

а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с  методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. Определение объемов и мест выполнения работ по нанесению дорожной разметки в соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р 51256-2018. Определение объемов и мест выполнения работ по текущему ямочному ремонту дорог в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

б) определение  перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;

в) составление калькуляций по перевозке умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, погребение лиц, у которых отсутствует супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего;

г) составление расчетов для определения затрат по осуществлении переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки;

е) определение мест  восстановления газонов, устройства новых газонов, скоса травы.

ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дорог для расчета стоимости работ на следующий год.

2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания  объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии.

3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам городского хозяйства и дорог города Югорска.

4. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

- 5.  Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

- 6. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательств по настоящему контракту.

7. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов).

8. Планирование осмотра объектов города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составление и оформление технической документации (дефектные акты) и смет (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог.

9. Планирование работ по проведению инвентаризации на объектах указанных в таблице №  1 (за исключением пунктов 21-22, 7,16) настоящего задания.

Инвентаризация объектов  проводиться с целью  определения  фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, электросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится  до 30 августа 2021 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе.

10. Планирование работ по устранению замечаний представлений Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

11. Планирование работ по подержанию уровня городского пруда (уровень 1,3м).

Образец акта инвентаризации:

АКТ

о состоянии объекта_____________  города Югорска, необходимого для

содержания и обслуживания

перечень характеристик при наличии на объекте

| №п/п | Адрес места расположения | Площадь территории кв.м. | Площадь тротуаров кв.м. | Площадь газонов кв.м. | Протяженность, км | Светильники, шт. | Скамейки, шт. | Урны, шт. | Ограждения, м.п. | Зеленые насаждения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образцы Журнала планирования по всем объектам, указанным в таблице 1 перечень объектов города Югорска

Образец журнала планирования

по объектам городского хозяйства

Перечень работ по планированию мероприятия  по ____________________в 2021 году:

(указывается мероприятие)

Подрядная организация __________________________  выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Образец журнала планирования

по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2021 году

Перечень работ по планированию мероприятия  по ____________________в 2021 году:

(указывается мероприятие)

Подрядная организация __________________________  выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

Поставка, посадка и уход за цветами

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Уход за газонами

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Скос травы

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ |
| --- | --- |

Образец журнала планирования

по  ежемесячному содержанию городских дорог

Перечень работ по планированию работ по  ежемесячному содержанию городских дорог  в 2021 году следующих мероприятий: _______________________________________________________________________________________________

(указывается мероприятие)

Подрядная организация _________________________выполняющая обязательства по контракту № _______________от _________________

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию по содержанию и обслуживанию городских кладбищ по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ

Летнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от различных предметов, мусора и несанкционированных свалок Обращение с твердыми коммунальными отходами

Уборка старых венков и надгробий

Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости

Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)

Санитарная вырубка молодняка расчистка площадей от кустарника и мелколесья (май, июнь, сентябрь, до 15 октября) Выкашивание травы (июнь, июль, август) по мере разрастания травостоя в местах общего назначения

Соблюдение при захоронении «красной линии». Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, предоставление информации о захоронениях, выдача справок.

Зимнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от различных предметов, мусора и несанкционированных свалок Обращение с твердыми коммунальными отходами

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта Расчистка межквартальных проездов, дорожек центральных проходов от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, предоставление информации о захоронениях, выдача справок.

по факту выполнения работ

Оказание услуг по перевозке умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, погребение лиц, у которых отсутствует супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего за фактически объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ; Акарицидная, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!». Изготовление баннера; Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.) Валка аварийных и сухих деревьев

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ

по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию памятника-мемориала

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь) Обращение с твердыми коммунальными отходами Содержание фонтана

Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка деревьев и кустарников и др.) период май- сентябрь.

Выкашивание травы по мере отрастания 10-15 см (период июнь- сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн

Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Очистка скамеек, урн от снега Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости

Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, замена светильников и ламп, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа). Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода

Летнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Влажная уборка внутренних помещений по необходимости Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора Очистка урн от мусора Обращение с твердыми коммунальными отходами

Зимнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора Очистка урн от мусора Очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от свежевыпавшего снега. Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Обращение с твердыми коммунальными отходами

по факту выполнения работ

Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов, замена антивандальных светильников Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей. Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов) Устройство нового противогололёдного покрытия в дальнейшем с заменой поврежденных участков Откачивание воды по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

1. Содержание и обслуживание городской фонтанной площади:

Общая площадь обслуживаемой территории фонтанной площади - 13 765 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.

- площадь газонов - 3431 кв.м.

- площадь часовни – 57  кв.м.

- скамейки - 37 шт.

- урны – 22 шт.

- вазоны для цветов – 10 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию городской фонтанной площади

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом. Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка часовни, ограждений, скамеек, урн (период май-август).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом. Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости). Очистка от снега скамеек и урн.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Ремонт облицовочной плитки часовни по необходимости Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни по необходимости. Замена светильников и ламп по необходимости Ремонт замощенной поверхности. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 188,9 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.

- площадь газонов — 61,55 кв.м.

-  площадь цветников– 14,9 кв.м.

- скамейки – 2 шт.

- урны – 2 шт.

- светильники – 4 шт.

- прожектора – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн (период май-сентябрь).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, бюста от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп. Ремонт замощенной территории по необходимости. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

3. Содержание и обслуживание территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м.

- площадь газонов -6 730 кв.м.

- площадь стоянки – 1040 кв.м.

- скамейки – 10 шт.

- урны -14 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом. Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка памятника, стелы, скамеек, урн (период май-сентябрь).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории и стоянки от снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, памятника, композиции и скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп. Ремонт замощенной территории по необходимости. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

4.Содержание и обслуживание памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

- Общая площадь обслуживаемой территории –  57,68 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка территории от снега с вывозом. Очистка урн от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

5. Содержание и обслуживание территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

- Общая площадь обслуживаемой территории –  1 760,0 кв. м.

- уборочная площадь –  290 кв. м.

- Газоны площадь –   1470 кв. м.

- Светильники – 17 штук

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн, скульптур (период май-сентябрь). Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена светильников и ламп). Прочие сопутствующие работы по необходимости.

6.Содержание и обслуживание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 96 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь). Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка территории от снега с вывозом. Очистка памятника, урн от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента и замощенной территории. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

7.Содержание и обслуживание  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Общая площадь обслуживаемой территории – 4 701,0 кв. м.

-замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м.

-площадь газонов – 985 кв.м.

-площадка для выгула животных – 300 кв.м.

-площадь тренажерной площадки по ул. Газовиков -768 кв.м.

-скамейки – 16 шт.

- урны – 9 шт.

- фонари -20 шт. (лампы энергосберегающие 40 шт.)

-тренажеры – 10 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров, скульптур по необходимости.

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега. Вывоз снега не менее 1 раза в месяц. Очистка скамеек, урн, скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт тренажеров, замощенной территории, скамеек, урн. Окрашивание скамеек и урн. Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп. Акарицидная обработка территории.

8.Содержание и обслуживание  территории от ЦК «Югра-презент» до почты.

Общая площадь обслуживаемой территории – 5 711 кв. м.

-замощенная уборочная площадь – 4 363 кв.м.

-площадь газонов – 1 348 кв.м.

- урны – 4 шт.

- светильники – 22 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию и обслуживанию территории от ЦК «Югра-презент» до почты

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн (период май-август).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Замена светильников и ламп Ремонт замощенной поверхности Прочие сопутствующие работы по необходимости

9.Содержание и обслуживание  территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель – Обь».

Общая площадь обслуживаемой территории – 1 362,5 кв. м.

- урны – 2 шт.

- скамейки – 3 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель – Обь».

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка ограждений, скамеек, урн (период май-август)

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Замена светильников и ламп. Ремонт замощенной поверхности. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

10.Содержание и обслуживание  территории «Самолёт» (ул. Попова).

Общая площадь обслуживаемой территории (брусчатка) - 2785 кв. м.

-площадь газонов - 2986 кв.м.

- урны – 30 шт.

-скамеек– 16 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию территории «Самолёт» (ул. Попова).

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная скамеек, урн (период май-август)

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Замена светильников и ламп Ремонт замощенной поверхности Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского фонтана  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - удаление ила и грязи из чаши фонтана, очистка всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - проверка насосного оборудования и обеспечение его работоспособности - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м

Зимнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м

по факту выполнения работ

Сезонный монтаж и демонтаж, консервация фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт и замена изношенных деталей насосного оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Ремонт чаши фонтана Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского пруда по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда

Летнее содержание

Очистка поверхности пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август) Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м

Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Очистка пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Очистка прилегающей территории (за исключением газонов) от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Очистка скамеек, урн от снега Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Уборка снега с газонов по необходимости в период таяния снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Контейнерная площадка  по ул. Газовиков

Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц) Грейдирование подъездных дорог (по необходимости)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, другие сопутствующие работы)

Содержание подъездных дорог (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Вывоз снега не реже 2 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ   по обращению с животными  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

| № п/п | Перечень работ | Подвид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отлов и транспортировка безнадзорных животных без владельцев | составление графика по отлову, прием устных и письменных заявок. |
|  |  | информирование жителей города о дате, времени и месте проведения отлова. |
|  |  | отлов с применением препарата |
|  |  | транспортировка |
|  |  | предоставление информации об отловленных животных |
| 2 | Проведение осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию, послеоперационный период содержания | Проведение осмотра |
|  |  | Карантин (10 дней с момента поступления) |
| 3 | Послеоперационный период содержания (самец- 5 дней, самка-14 дней) |  |
| 4 | Вакцинация животных |  |
| 5 | Маркирование животных метками |  |
| 6 | Стерилизация животных |  |
| 7 | Учет и регистрация животных |  |
| 8 | Возврат животных без владельцев, на прежние места их обитания |  |
| 9 | Умерщвление и утилизация при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ |  |
| 10 | Содержание и эксплуатация ямы «Беккари» |  |
| 11 | Заполнение данных в ГИС «Меркурий» |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и ремонту детских спортивных площадок

Летнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м период июнь-август (по необходимости)

Зимнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора (по необходимости) Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Очистка от снега элементов детских городков, скамеек, урн (по необходимости) Вывоз снега с территории ноябрь-апрель (по необходимости)

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена крепежных деталей оборудования, замена изношенных или дефектных деталей оборудования, замена неисправных элементов оборудования, устранение недостатков и неисправностей оборудования), окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт, обновление и замена информационных табличек. Отсыпка песком территорий детских площадок, замена песка в песочницах. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию автобусных остановок по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок

Летнее содержание

Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Очистка стен от рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц

Зимнее содержание

Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости Очистка от снега прилегающей территории в радиусе 2 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора и различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м (июнь, июль, август) Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора, различных предметов Очистка от снега подъездных путей и крышек в радиусе 1м Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь) Очистка реперных знаков от снега

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных водоемов Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)

Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  пожарных гидрантов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м (июнь, июль, август) по необходимости Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи (по необходимости)

Зимнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (март, октябрь, ноябрь, декабрь)

При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом. Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора, посторонних предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега и льда.

По факту выполнения работ

Выбраковка пожарного гидранта при необходимости замена. Текущий ремонт пожарных гидрантов Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта. Установка и замена реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по жилищному фонду по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание 40% от стоимости контракта |  |  |
| Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер. |  |  |
| Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. |  |  |
| Очистка контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля от грязи. |  |  |
| Очистка территории контейнерной площадки и контейнерного модуля от свежевыпавшего снега, снега и наледи для беспрепятственного доступа к мусорным бакам, сдвигание свежевыпавшего снега в радиусе 10 метров, устранение скользкости на территории площадки. Посыпка контейнерных площадок песчаной смесью, сразу после расчистки снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега. Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости |  |  |
| Вывоз снега |  |  |
| Работы по факту выполнения работ |  |  |
| Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля (текущий ремонт контейнеров, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин). |  |  |
| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки |  |  |
| Летнее содержание 60% от стоимости контракта |  |  |
| Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер |  |  |
| Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. |  |  |
| Подметание территории контейнерных площадок и мест расположения контейнеров |  |  |
| Подметание прилегающей территории возле контейнерных площадок и мест расположения контейнеров. |  |  |
| Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки |  |  |
| Дератизация контейнерных площадок |  |  |
| Дезинсекция контейнерных площадок |  |  |
| Скашивание травы в радиусе 5 метров вокруг контейнерной площадки |  |  |
| Работы по факту выполнения работ |  |  |
| Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля (текущий ремонт контейнеров, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин) |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  часов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (по необходимости, но не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от пыли и грязи - 1 раз в месяц

Зимний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (по необходимости, но не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от снега и льда по необходимости

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  светофоров по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Техническое обслуживание светофоров (шкаф учета электроэнергии, контроллер ДКМ, электрооборудование светофорного объекта) Регулирование режима работы светофоров. Ежемесячная проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов. Влажная уборка стёкол светофоров (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) Смена светодиодных ламп, ламп накаливания по необходимости. Работы по обслуживанию производить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52282-2004.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор. Прочие сопутствующие работы

Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  уличного освещения по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (обслуживание воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, светильников наружного освещения, световых консолей и новогодних перетяжек, обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время

по факту выполнения работ

Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий. Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов. Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля. Замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника. Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника. Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков). Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты. Другие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Поставка однолетних и многолетних цветов.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.).

3. Посадка рассады и формирование цветочниц.

4. Ландшафтное оформление цветников.

5. Формирование растений.

6. Обрезка засохших бутонов.

7. Прополка цветников.

8. Рыхление почвы.

9. Подсадка погибших цветов.

10. Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы.

11. Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями).

12. Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период.

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию |
| --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев 7. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 7. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев 4. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 6. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Скос травы

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Скос травы при отрастании  выше нормы на 10-15 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Обращение с твердыми коммунальными отходами

Уход за саженцами деревьев и кустарниками на газонах и территории города,  содержание и уход за обустроенными альпийскими горками, завоз торфа.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по  содержанию малых архитектурных форм  ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Подготовка дефектных актов, технической, сметной документации на установку урн, скамеек, замене и установке  ограждений, малых форм на территории города.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию городских дорог по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

-Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек.

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

- Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов ( ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). -Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Транспортная развязка города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров и съездов (ежедневно) |  |
| - Расчистка обочин, тротуаров от снега на ширину обочин и тротуаров (по необходимости). Разбрасывание снежных валов с обочин не реже 1 раза в месяц |  |
| - Расчистка тротуаров от снега на ширину тротуаров вручную (по необходимости) |  |
| - Патрульная очистка от снега путепровода, съездов с устранением снежных заносов и наката, очистка направляющих от снега (по необходимости) |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Подсыпка песком путепровода, тротуаров и съездов для устранения скользкости |  |
| -Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| -Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление и замена поврежденных направлящих и ограждений, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| Вывозка снега не реже 1 раза в месяц за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри по мере необходимости |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров, опорных частей и съездов (ежедневно) |  |
| - Планировка обочин на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов по необходимости. Устранения промоин. |  |
| - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения - Скос травы на обочинах не реже 2 раз за сезон |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с путепровода, тротуаров, опорных частей и съездов (по необходимости). Увлажнение асфальтобетонного покрытия ( по необходимости). |  |
| - Прочистка и восстановление систем водоотвода, дренажных устройств, дождеприемников. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). Устранение просадок до 10 см. в зоне сопряжения моста с насыпью. Исправление поврежденных деталей опорных частей (по необходимости) |  |
| - Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек |  |
| - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание. Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |
| - Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений не реже 2 раз в летний период |  |

Дороги северной части с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (ежедневно) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (ежедневно).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги, проезды и тротуары в Югорске-2

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием (по необходимости) |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, очистка от снега и наледи (по необходимости) - Уход за урнами, скамейками, очистка от снега, очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением территорий, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| - Прочистка, откачивание воды, профилирование кюветов и водоотводных канав, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости) |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости |  |
| - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, окрашивание стоек. - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание, Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |

Дороги северной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам ( по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги центральной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Нанесение дорожной разметки на проезжей части дорог:

а) обследование улично- дорожной сети, составление акта мест нанесения дорожной разметки;

б) составление локально-сметного расчета на выполнение данных работ;

в) согласование технической документации с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по установке дорожных знаков

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление акта мест по установке дорожных знаков, в том числе с учетом представлений государственной инспекции безопасности дорожного движения. Контроль исполнения представлений ГИБДД.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по замене бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по устройству индивидуальных дорожных неровностей

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по грейдированию дорог на Зеленой Зоне

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по окрашиванию бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по отсыпке грунтовых дорог

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по противопаводковым мероприятиям

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составление акта о местах затопляемых территорий и количества используемой спецтехники для откачивания талых вод и вывоза снега, путем анализа выпавших осадков в течении зимнего периода.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Прочие непредвиденные работы, по согласованию и указанию Муниципальным заказчиком

Приложение  к технической части

Таблица 2

Места выполнения работ по содержанию автобусных остановок

| № п/п | Адрес месторасположения | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ» | 12 | 22 | 12 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 12 | 22 | 12 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2» | 18 | 24 | 18 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика» | 12 | 22 | 13 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей,22- «Общежитие» четная сторона | 12 | 20 | 16 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9 «а»- «Общежитие» нечетная сторона | 12 | 20 | 16 |
| 7 | Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона | 12 | 22 | 12 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная 27- «Ж/дорожный вокзал» четная сторона | 12 | 22 | 12 |
| 9 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2 | 8 | 30 | 8 |
| 10 | Ул. Толстого 12 – «ГИБДД» | 10 | 15 | 11 |
| 11 | Ул. Газовиков 4 - «ТТГ 30 » | 10 | 13 | 11 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 14 | Ул. Садовая,32– «Прометей» | 11 | 21 | 11 |
| 15 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 11 | 21 | 11 |
| 16 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт» | 9 | 18 | 11 |
| 17 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня» | 10 | 22 | 10 |
| 18 | Ул. Попова,57 - магазин «Хобби" | 10 | 28 | 13 |
| 19 | Ул. Спортивная-пер.Титова | 12 |  |  |
| 20 | Ул. Пожарского,2 четная сторона | 12 |  |  |
| 21 | Ул. Пожарского,13 нечетная сторона | 12 |  |  |
| 22 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 12 |  |  |
| 23 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок» | 9 | 18 | 9 |
| 24 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 12 | 22 | 12 |
| 25 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена» | 26 | 19 | 15 |
| 26 | Садовая, 80 "а" - Конечная | 10 | 15 | 11 |
| 27 | Ул.Мира 51 "а", «Анна» | 12 |  |  |
| 28 | Ул. Северная,5-7 | 12 | 23 | 14 |
| 29 | Ул.Газовиков, 4 | 12 | 19 | 12 |
| 30 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 12 | 19 | 12 |
| 31 | Ул.Таежная,22 | 9 | 16 | 9 |
| 32 | Ул.Таежная,21 | 13 | 31 | 13 |
| 33 | ул. Дзержинского - Плеханова | 9 | 15 | 10 |
| 34 | Зеленая зона 1 км четная сторона | 8 |  |  |
| 35 | Зеленая зона 1 км нечетная сторона | 8 | 18 | 8 |
| 36 | Зеленая зона 2 км | 13 | 22 | 13 |
| 37 | Зеленая зона 3 км | 16 | 28 | 16 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 39 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 40 | Зеленая зона 5 км | 18 |  |  |
| 41 | Зеленая зона 6 км | 16 | 28 | 16 |
| 42 | Зеленая зона 7 км | 12 | 21 | 12 |
| 43 | Зеленая зона 8 км | 16 | 21 | 16 |
| 44 | Ул. Студенческая 16 | 13 | 28 | 13 |
| 45 | ул. Агиришская, 11, м-н "Светофор" | 7 | 14 | 7 |
| 46 | ПМК - 5-ул. Агиришская | 10 | 22 | 11 |
| 47 | Ул.Октябрьская - "Лайнер" | 6 | 8 | 6 |
| 48 | Ул. Вавилова (Сахарова) | 12 | 19 | 14 |
| 49 | Ул. Вавилова (Космонавтов) | 12 | 19 | 14 |
| 50 | Ул. Попова (налоговая служба) | 12 | 15 |  |
| 51 | Югорск-2 | 9 | 18 |  |
| 52 | Ул. Мира- магазин «Торос» | 10 | 14 | 10 |
| 53 | ул. Попова - "Югра-презент" | 12 | 22 | 12 |
| 54 | ул. Чкалова-Авалон | 8 | 16 | 8 |
|  | итого | 622 | 935 | 531 |

Приложение к технической части

Таблица № 3

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок

| № п/п | Адрес, место расположения | Количество, шт. | Площадь городка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 лет Победы, 3 | 1 | 985 |
| 2 | 40 лет Победы, 5 | 1 | 1078 |
| 3 | 40 лет Победы, 9 | 1 | 900 |
| 4 | Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47 | 1 | 1238 |
| 5 | Гагарина-Защитников Отечества | 1 | 168 |
| 6 | Газовиков, 1 | 1 | 522 |
| 7 | Газовиков, 3 | 1 | 1212 |
| 8 | Газовиков, 6 Спортивные площадки, детский городок | 1 | 1110 |
| 9 | Гастелло,7а | 1 | 987 |
| 10 | Гастелло, 15 | 1 | 345 |
| 11 | Геологов, 9А | 1 | 518 |
| 12 | Геологов, 11 | 1 | 518 |
| 13 | Декабристов, 6 | 1 | 324 |
| 14 | Декабристов, 6 спортплощадка | 1 | 501 |
| 15 | Декабристов,8- 10 | 1 | 336 |
| 16 | Декабристов,12-14 | 1 | 392 |
| 17 | Декабристов, 2-Сахарова, 2А | 1 | 446 |
| 18 | Ермака, 5 | 1 | 800 |
| 19 | Ж/ дорожная, 17 | 1 | 462 |
| 20 | Ж/ дорожная, 19 А | 1 | 684 |
| 21 | Ж/ дорожная, 21 А | 1 | 104 |
| 22 | Ж/ дорожная,27 | 1 | 140 |
| 23 | Ж/ дорожная,33 | 1 | 457 |
| 24 | Ж/ дорожная, 35 | 1 | 576 |
| 25 | Калинина, 23 | 1 | 638 |
| 26 | Калинина, 54 | 1 | 414 |
| 27 | Калинина,63 | 1 | 100 |
| 28 | Кирова, 10 | 1 | 1113 |
| 29 | Кольцевая,13 | 1 | 55 |
| 30 | Ленина 1/1 | 1 | 402 |
| 31 | Ленина, 8 – Мира, 9 | 1 | 1105 |
| 32 | Лесозаготовителей,9 | 1 | 1125 |
| 33 | Лесозаготовителей,25 | 1 | 391 |
| 34 | Лопатиной В. (без ограждения) | 1 | 320 |
| 35 | Магистральная,19а | 1 | 96 |
| 36 | Магистральная, 21 | 1 | 465 |
| 37 | Микрорайон ПММК – 5 | 1 | 1176 |
| 38 | Менделеева, 32 /1 | 1 | 144 |
| 39 | Менделеева, 36 | 1 | 356 |
| 40 | Менделеева,37 А | 1 | 324 |
| 41 | Менделеева,41 | 1 | 588 |
| 42 | Менделеева,49 | 1 | 399 |
| 43 | Менделеева,53 | 1 | 140 |
| 44 | Менделеева, 55 (без ограждения) | 1 | 150 |
| 45 | Менделеева,61 | 1 | 450 |
| 46 | Менделеева у спортивного клуба «Гонг» | 1 | 1000 |
| 47 | Механизаторов,8 | 1 | 143 |
| 48 | Механизаторов,10 | 1 | 144 |
| 49 | Механизаторов,14 | 1 | 327 |
| 50 | Механизаторов, 18 | 1 | 117 |
| 51 | Механизаторов,19 а | 1 | 239 |
| 52 | Механизаторов,19 б | 1 | 161 |
| 53 | Механизаторов, 22 | 1 | 720 |
| 54 | Механизаторов,28 | 1 | 168 |
| 55 | Мира, 12 | 1 | 555 |
| 56 | Мира, 16 | 1 | 240 |
| 57 | Мира, 18 | 1 | 675 |
| 58 | Мира, 18/2; 18/3 | 1 | 781 |
| 59 | Мира, 57 | 1 | 360 |
| 60 | Мира,51А | 1 | 121 |
| 61 | Мира,54А | 1 | 110 |
| 62 | Мира,56А | 1 | 128 |
| 63 | Мира, 71А | 1 | 800 |
| 64 | Мичурина-Ясный | 1 | 360 |
| 65 | Мичурина,13 | 1 | 996 |
| 66 | Мичурина,19 | 1 | 200 |
| 67 | Мичурина,21 | 1 | 207 |
| 68 | Мичурина,25 | 1 | 275 |
| 69 | Никольская 3-5 | 1 | 1094 |
| 70 | Никольская, 9А спортплощадка, детский городок | 1 | 696 |
| 71 | Никольская, 11 | 1 | 848 |
| 72 | Никольская, 15 | 1 | 347 |
| 73 | Остравская,9, спортплощадка | 1 | 800 |
| 74 | Попова, 2, 4 | 1 | 280 |
| 75 | Попова 93 | 1 | 252 |
| 76 | Рябиновая,4,6 | 1 | 273 |
| 77 | Садовая, 72 / 1 | 1 | 1020 |
| 78 | Садовая,32 | 1 | 360 |
| 79 | Садовая,68 | 1 | 340 |
| 80 | Садовая,76 | 1 | 140 |
| 81 | Садовая,80 | 1 | 140 |
| 82 | Садовая,84А | 1 | 357 |
| 83 | Свердлова,6 | 1 | 216 |
| 84 | Свердлова, 8 | 1 | 320 |
| 85 | Свердлова,14 | 1 | 400 |
| 86 | Советская 5 | 1 | 375 |
| 87 | Спортивная,37А | 1 | 144 |
| 88 | Студенческая, 16 | 1 | 207 |
| 89 | Студенческая, 16/1 | 1 | 100 |
| 90 | Студенческая,18 | 1 | 322 |
| 91 | Студенческая 18/1 | 1 | 168 |
| 92 | Студенческая 20 | 1 | 580 |
| 93 | Таежная,12 | 1 | 390 |
| 94 | Таежная 12/4, спортплощадка | 1 | 189 |
| 95 | Таежная 16/2 | 1 | 90 |
| 96 | Таежная, 22А | 1 | 135 |
| 97 | Титова, 9 | 1 | 319 |
| 98 | Титова,11 | 1 | 192 |
| 99 | Толстого 12 | 1 | 1284 |
| 100 | Толстого 16 | 1 | 300 |
| 101 | Толстого 18 | 1 | 576 |
| 102 | Чкалова 7/1 | 1 | 1134 |
| 103 | Чкалова 7/6 | 1 | 1650 |
| 104 | Чкалова 7/7 | 1 | 756 |
| 105 | Энтузиастов, 3А | 1 | 196 |
| 106 | Югорск – 2, дом №4-5 | 1 | 425 |
| 107 | Югорск – 2, дом №8-9 | 1 | 750 |
| 108 | Югорск – 2, детская площадка | 1 | 600 |
| 109 | Югорск – 2, д. 6 | 1 | 80 |
|  | Итого |  | 52426 |

Приложение к технической части

Таблица № 4

Места  выполнения работ по содержанию  пожарных водоемов

| № п/п | Адрес | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Заводская, в районе детской поликлиники – 2 горловины. | ПВ-75 |
| 2 | ул. Таёжная, в районе жилого дома № 14 | ПВ-150 |
| 3 | ул. Таёжная, 78 | ПВ-75 |
| 4 | ул. Таёжная и ул. Мира | ПВ-50 |
| 5 | ул. Спортивная и ул. Таежная на территории д/с «Белоснежка» | ПВ-150 |
| 6 | ул. Садовая, 60 во дворе – 2 горловины. | ПВ-75 |
| 7 | ул. Новая, 1А (в районе торгового центра) | ПВ-50 |
| 8 | ул. Мира в районе дома № 50 и №48 | ПВ-50 |
| 9 | ул. Лесная,18 во дворе | ПВ-50 |
| 10 | ул. Заводская, к клубу «Прометей» | ПВ-75 |
| 11 | ул. 40 лет Победы ,18А в районе аптеки №176 | ПВ-50 |
| 12 | ул. Арантурская между домами №13 и №16 | ПВ-75 |
| 13 | ул. Арантурская район магазина "Огородник". | ПВ-75 |
| 14 | Ул. Менделеева, дом 1 | ПВ-75 |
|  | ИТОГО | 1075 |

Приложение к технической части

Таблица № 5

Места выполнения работ по содержанию пожарных гидрантов:

| №п/п | № ПГ | Характеристика ПГ | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 174 | ПГ К-150 | 40 лет Победы, 11 |  |
| 2 | 130 | ПГ К-100 | Арантурская, 1 |  |
| 3 | 131 | ПГ К-100 | Арантурская, 13 - Петровская |  |
| 4 | 132 | ПГ К-100 | Арантурская, 7 |  |
| 5 | 133 | ПГ К-100 | Арантурская, 9 |  |
| 6 |  | ПГ К-150 | Армавирская, 1З | Юг2 |
| 7 |  | ПГ К-150 | Армавирская,1 | Юг2 |
| 8 |  | ПГ К-150 | Армавирская,11 | Юг2 |
| 9 |  | ПГ К-150 | Армавирская,3 | Юг2 |
| 10 | 105 | ПГ К-200 | Багратиона, 1 |  |
| 11 | 58 | ПГ К-200 | Бажова - Ж/Д |  |
| 12 | 289 | ПГ К-180 | Бажова - Покровская |  |
| 13 | 292 | ПГ К-180 | Бажова - Чехова |  |
| 14 | 290 | ПГ К-180 | Бажова - Югорская |  |
| 15 | 293 | ПГ К-180 | Бажова 11 |  |
| 16 | 294 | ПГ К-180 | Бажова 17 |  |
| 17 | 295 | ПГ К-180 | Бажова 3 |  |
| 18 | 296 | ПГ К-180 | Бажова 7 |  |
| 19 | 110 | ПГ К-200 | Бородинская, 11 |  |
| 20 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,1 |  |
| 21 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,11 |  |
| 22 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,19 |  |
| 23 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,25 |  |
| 24 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,26 |  |
| 25 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,27а |  |
| 26 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,39 |  |
| 27 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,31 |  |
| 28 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,37 |  |
| 29 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,7 |  |
| 30 | 134 | ПГ К-100 | Буряка, 3 А |  |
| 31 | 60 | ПГ К-200 | Вавилова - Восточная |  |
| 32 | 69 | ПГ К-200 | Вавилова - Ермака |  |
| 33 | 61 | ПГ К-200 | Вавилова - Киевская |  |
| 34 | 70 | ПГ К-200 | Вавилова - Космонавтов |  |
| 35 | 67 | ПГ К-200 | Вавилова - Менделеева |  |
| 36 | 68 | ПГ К-200 | Вавилова - Песчаная |  |
| 37 | 65 | ПГ К-200 | Вавилова - Садовая |  |
| 38 | 71 | ПГ К-200 | Вавилова - Сахарова |  |
| 39 | 59 | ПГ К-200 | Вавилова Ж/Д |  |
| 40 | 63 | ПГ К-200 | Вавилова, 10 |  |
| 41 | 64 | ПГ К-200 | Вавилова, 14 |  |
| 42 | 62 | ПГ К-200 | Вавилова, 6 |  |
| 43 | 52 | ПГ К-200 | Вещевой рынок |  |
| 44 | 1 | ПГ К-150 | ВОС-4 | Юг2 |
| 45 | 285 | ПГ К-200 | Газовиков 2/1 |  |
| 46 | 286 | ПГ К-200 | Газовиков 3 |  |
| 47 | 81 | ПГ К-200 | Газовиков, 6 |  |
| 48 | 338 | ПГ К-110 | Гайдара,4 |  |
| 49 |  | ПГ К-110 | Гайдара,10 (Лесная) |  |
| 50 | 7 | ПГ К-200 | Гастелло (РНУ) |  |
| 51 | 135 | ПГ К-200 | Гастелло, 25, база АТХ |  |
| 52 | 187 | ПГ К-200 | Гастелло, 7 - Дружбы народов |  |
| 53 | 186 | ПГ К-200 | Гастелло,15 |  |
| 54 |  | ПГ К-200 | Гастелло,19 |  |
| 55 | 188 | ПГ К-100 | Геологов, 5 |  |
| 56 | 189 | ПГ К-100 | Геологов, 9Б |  |
| 57 | 190 | ПГ К-100 | Геологов, д/с "Якорек" |  |
| 58 | 191 | ПГ К-100 | Геологов, контора УКС |  |
| 59 | 192 | ПГ К-100 | ГОВД, Попова |  |
| 60 | 136 | ПГ К-100 | Гоголя, 4 |  |
| 61 | 137 | ПГ К-100 | Горького,7 |  |
| 62 | 138 | ПГ К-100 | Грибоедова, 11 |  |
| 63 | 140 | ПГ К-100 | Д/с «Радуга»(ул.Мира) |  |
| 64 |  | ПГ К-100 | д/ Радуга (Лопатиной) |  |
| 65 |  | ПГ К-100 | д/сад «Радуга»,1 (Лунная) |  |
| 66 | 193 | ПГ К-100 | д/с Брусничка |  |
| 67 | 97 | ПГ К-300 | Декабристов - Курчатова |  |
| 68 | 98 | ПГ К-300 | Декабристов - Сибирская |  |
| 69 | 96 | ПГ К-300 | Декабристов - Чкалова |  |
| 70 | 99 | ПГ К-300 | Декабристов - Южная |  |
| 71 | 92 | ПГ К-200 | Декабристов, 10 (сталь) |  |
| 72 | 194 | ПГ К-100 | Декабристов, 12 (двор) |  |
| 73 | 93 | ПГ К-200 | Декабристов, 14 (сталь) |  |
| 74 | 195 | ПГ К-100 | Декабристов, 6 |  |
| 75 | 2 | ПГ К-150 | Дом № 1 | Юг2 |
| 76 | 3 | ПГ К-150 | Дом № 2 | Юг2 |
| 77 | 4 | ПГ К-150 | Дом № 3 | Юг2 |
| 78 | 5 | ПГ К-150 | Дом № 8 | Юг2 |
| 79 |  | ПГ К-110 | Дубинина, 7 |  |
| 80 | 141 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток |  |
| 81 | 142 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6 |  |
| 82 | 143 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 |  |
| 83 | 144 | ПГ К-160 | Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 |  |
| 84 | 197 | ПГ К-100 | Железнодорожная (котельная 23) |  |
| 85 | 196 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 21а |  |
| 86 | 198 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 33 |  |
| 87 | 199 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 35 |  |
| 88 |  | ПГ К-200 | Железнодорожная, гипермаркет «Магнит» |  |
| 89 |  | ПГ К-100 | Железнодорожная,16 (стоянка) |  |
| 90 | 145 | ПГ К-100 | Заводская, 18 |  |
| 91 | 146 | ПГ К-100 | Заводская, 26 |  |
| 92 | 147 | ПГ К-100 | Заводская, 32 |  |
| 93 | 148 | ПГ К-100 | Заводская, 36 |  |
| 94 | 149 | ПГ К-100 | Заводская, 42 |  |
| 95 | 297 | ПГ К-110 | Загородная, 1 |  |
| 96 | 298 | ПГ К-110 | Загородная, 13 |  |
| 97 | 299 | ПГ К-110 | Загородная, 17 |  |
| 98 | 300 | ПГ К-110 | Загородная, 25 |  |
| 99 | 301 | ПГ К-110 | Загородная, 31 |  |
| 100 | 302 | ПГ К-110 | Загородная, 7 |  |
| 101 | 30 | ПГ К-300 | Заправка кольцевая "Селена" |  |
| 102 |  | ПГ К-110 | Звездная,10 |  |
| 103 |  | ПГ К-110 | Звездная,12б |  |
| 104 |  | ПГ К-110 | Звездная,18 |  |
| 105 |  | ПГ К-110 | Звездная,2 |  |
| 106 |  | ПГ К-110 | Звездная,24 |  |
| 107 |  | ПГ К-110 | Звездная,30 |  |
| 108 |  | ПГ К-110 | Звездная,38 |  |
| 109 |  | ПГ К-110 | Звездная,43 |  |
| 110 | 202 | ПГ К-110 | Калинина, 23 |  |
| 111 | 24 | ПГ К-300 | Калинина, 70 |  |
| 112 |  | ПГ К-100 | Кедровая, 16 |  |
| 113 |  | ПГ К-100 | Киевская,3 |  |
| 114 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 2 - Дубинина |  |
| 115 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 20 - Котовского |  |
| 116 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 22 - Шевченко |  |
| 117 | 349 | ПГ К-110 | Киевская, 21 |  |
| 118 |  | ПГ К-110 | Киевская, 27 |  |
| 119 |  | ПГ К-110 | Киевская, 29 |  |
| 120 | 343 | ПГ К-110 | Киевская-Магистральная |  |
| 121 |  | ПГ К-110 | Киевская-Королёва |  |
| 122 | 203 | ПГ К-100 | Кирова 10 (двор) |  |
| 123 | 204 | ПГ К-100 | Кирова, 10 (дорога) |  |
| 124 | 205 | ПГ К-100 | Кирова, 8 |  |
| 125 |  | ПГ К-100 | Кольцевая,13 |  |
| 126 |  | ПГ К-160 | Кондинская,12 |  |
| 127 |  | ПГ К-160 | Кондинская,18 |  |
| 128 |  | ПГ К-160 | Кондинская,24 |  |
| 129 |  | ПГ К-160 | Кондинская,32 |  |
| 130 |  | ПГ К-160 | Кондинская,44 |  |
| 131 |  | ПГ К-160 | Кондинская,50 |  |
| 132 |  | ПГ К-160 | Кондинская,56 |  |
| 133 |  | ПГ К-160 | Кондинская,6 |  |
| 134 | 303 | ПГ К-160 | Кооперативная, 1 |  |
| 135 | 304 | ПГ К-160 | Кооперативная, 5 |  |
| 136 | 305 | ПГ К-160 | Кооперативная, 7 |  |
| 137 | 306 | ПГ К-160 | Кооперативная, 9 |  |
| 138 | 181 | ПГ -100 | КОС-2 микрорайон №5 |  |
| 139 | 182 | ПГ -150 | КОС-2 микрорайон №5 |  |
| 140 | 6 | ПГ К-160 | Котельная №22 | Юг2 |
| 141 | 352 | ПГ К-110 | Котовского, 12 |  |
| 142 | 353 | ПГ К-110 | Котовского, 5 |  |
| 143 | 87 | ПГ К-300 | Красноармейская, 15 |  |
| 144 | 152 | ПГ К-100 | Кутузова, 2 |  |
| 145 | 206 | ПГ К-100 | Ленина (Храм) |  |
| 146 | 208 | ПГ К-100 | Ленина,14 Управление связи (Храм) |  |
| 147 | 213 | ПГ К-100 | Ленина, 30 - Механизаторов |  |
| 148 | 209 | ПГ К-100 | Ленина, 41 |  |
| 149 | 210 | ПГ К-100 | Ленина, Газпромбанк |  |
| 150 | 211 | ПГ К-100 | Ленина, Телеграф |  |
| 151 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,2 |  |
| 152 |  | ПГ К-100 | Лермонтова (ул. Снежная) |  |
| 153 |  | ПГ К-100 | Лермонтова (пер.Спортивный) |  |
| 154 |  | ПГ К-100 | Лермонтова, (ул. Кедровая,9) |  |
| 155 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,35 (ул.Энтузиастов) |  |
| 156 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,9 (ул. Монтажников) |  |
| 157 | 354 | ПГ К-225 | Лесная – Вавилова ВК-148 |  |
| 158 | 356 | ПГ К-100 | Лесная –Гайдара ВК-92 |  |
| 159 |  | ПГ К-100 | Лесная, 44 |  |
| 160 |  | ПГ К-100 | Лесная, 18 |  |
| 161 | 363 | ПГ К-100 | Лесная, 36 |  |
| 162 | 359 | ПГ К-100 | Лесная-Котовского ВК-77 |  |
| 163 | 214 | ПГ -100 | Лесозаготовителей, 25 |  |
| 164 | 215 | ПГ -100 | Лии Карастояновой (котельная 7) |  |
| 165 | 78 | ПГ К-100 | Магистральная, 19 |  |
| 166 | 218 | ПГ К-100 | Магистральная, 21 |  |
| 167 | 153 | ПГ К-100 | Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1 |  |
| 168 | 369 | ПГ К-100 | Магистральная, 9 |  |
| 169 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 2а |  |
| 170 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 5а |  |
| 171 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 15 |  |
| 172 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 17 |  |
| 173 | 8 | ПГ К-100 | Медико-санитарная часть | Юг2 |
| 174 | 155 | ПГ К-120 | Менделеева, 13 |  |
| 175 | 156 | ПГ К-120 | Менделеева, 19 |  |
| 176 | 157 | ПГ К-120 | Менделеева, 27 |  |
| 177 | 158 | ПГ К-100 | Менделеева, 45 |  |
| 178 | 219 | ПГ К-100 | Менделеева, 49 |  |
| 179 | 159 | ПГ К-120 | Менделеева, 7 |  |
| 180 | 79 | ПГ К-180 | Менделеева, д/с "Светлячок" |  |
| 181 |  | ПГ К-100 | Менделеева,37а (с торца) |  |
| 182 |  | ПГ К-180 | Менделеева, 41 маг. КБ |  |
| 183 |  | ПГ К-100 | Менделеева 65, (двор) |  |
| 184 |  | ПГ К-100 | Механизаторов, 5 |  |
| 185 | 220 | ПГ К-100 | Механизаторов, 14 |  |
| 186 | 221 | ПГ К-100 | Механизаторов, 19 Б |  |
| 187 | 222 | ПГ К-100 | Механизаторов, 29 |  |
| 188 |  | ПГ К-100 | Механизаторов,18 (Мечта) |  |
| 189 | 160 | ПГ К-100 | Минина, 2 |  |
| 190 | 47 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Для вас" |  |
| 191 | 45 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Селена" |  |
| 192 | 44 | ПГ К-300 | Мира - Таежная |  |
| 193 | 229 | ПГ К-300 | Мира – Титова м-н «Водолей» |  |
| 194 |  | ПГ К-100 | Мира, 16 (пункт полиции) |  |
| 195 | 228 | ПГ К-100 | Мира 18 |  |
| 196 | 226 | ПГ К-100 | Мира, 10 |  |
| 197 | 227 | ПГ К-100 | Мира, 11 |  |
| 198 | 46 | ПГ К-300 | Мира, 37 |  |
| 199 | 223 | ПГ К-100 | Мира, 4 |  |
| 200 | 43 | ПГ К-300 | Мира, 43 |  |
| 201 | 42 | ПГ К-300 | Мира, 44/1, маг. "Торос" |  |
| 202 | 224 | ПГ К-100 | Мира, 5 - Кирова |  |
| 203 |  | ПГ К-100 | Мира- ФОК |  |
| 204 | 232 | ПГ К-100 | Мира, 56а |  |
| 205 | 233 | ПГ К-100 | Мира, 57 |  |
| 206 | 234 | ПГ К-100 | Мира, 59а |  |
| 207 |  | ПГ К-100 | Мира, 61 |  |
| 208 | 236 | ПГ К-100 | Мира, 62 |  |
| 209 | 237 | ПГ К-100 | Мира, 63 |  |
| 210 | 238 | ПГ К-100 | Мира, 73 |  |
| 211 | 239 | ПГ К-100 | Мира, 75а |  |
| 212 | 225 | ПГ К-100 | Мира, 9 музей |  |
| 213 |  | ПГ К-100 | Мичурина,13 |  |
| 214 |  | ПГ К-100 | Монтажников, 19 |  |
| 215 | 240 | ПГ К-100 | Монтажников, 1а |  |
| 216 | 241 | ПГ К-110 | Морозова, 25 |  |
| 217 |  | ПГ К-110 | Московская,10 |  |
| 218 |  | ПГ К-110 | Московская,16 |  |
| 219 |  | ПГ К-110 | Московская,22 |  |
| 220 |  | ПГ К-110 | Московская,28 |  |
| 221 |  | ПГ К-110 | Московская,34 |  |
| 222 |  | ПГ К-110 | Московская,38 |  |
| 223 |  | ПГ К-110 | Московская,42 |  |
| 224 |  | ПГ К-110 | Московская,43 |  |
| 225 |  | ПГ К-110 | Московская,6 |  |
| 226 | 7 | ПГ К-100 | МУК "МИГ" | Юг2 |
| 227 | 109 | ПГ К-100 | Невская, 9 |  |
| 228 | 162 | ПГ К-100 | Некрасова, 5 |  |
| 229 | 163 | ПГ К-100 | Никольская - Пожарского |  |
| 230 | 85 | ПГ К-200 | Никольская - Студенческая |  |
| 231 | 82 | ПГ К-200 | Никольская - Широкая |  |
| 232 | 83 | ПГ К-200 | Никольская 20 |  |
| 233 | 84 | ПГ К-200 | Никольская 24 |  |
| 234 | 164 | ПГ К-100 | Никольская, 2 |  |
| 235 | 242 | ПГ К-100 | Никольская, 3 |  |
| 236 | 243 | ПГ К-100 | Никольская, 5 |  |
| 237 | 165 | ПГ К-100 | Никольская, 6 |  |
| 238 | 244 | ПГ К-100 | Никольская, 7 |  |
| 239 | 166 | ПГ К-100 | Никольская, 9а (маг. Аркада) |  |
| 240 | 41 | ПГ К-300 | Новая, 1 |  |
| 241 | 245 | ПГ К-100 | Нововятская, 1, ТК-51 |  |
| 242 | 17 | ПГ К-300 | Октябрьская 19 - Ленина |  |
| 243 |  | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 1 |  |
| 244 |  | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 2 |  |
| 245 | 18 | ПГ К-300 | Октябрьская, 10; |  |
| 246 | 16 | ПГ К-300 | Октябрьская, 13 |  |
| 247 | 19 | ПГ К-300 | Октябрьская, 14 |  |
| 248 | 20 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33 (кот. 18) |  |
| 249 | 21 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33а (остановка) |  |
| 250 |  | ПГ К-300 | Октябрьская, 5 |  |
| 251 | 14 | ПГ К-300 | Октябрьская, ЯВА |  |
| 252 | 113 | ПГ К-100 | Ольховая, 15 |  |
| 253 | 167 | ПГ К-100 | Остравская, 14 |  |
| 254 | 168 | ПГ К-100 | Остравская, 2, "Прага" |  |
| 255 | 169 | ПГ К-100 | Остравская, 24 |  |
| 256 | 172 | ПГ К-100 | пер Арантурский.3 |  |
| 257 | 170 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 1 |  |
| 258 | 171 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая |  |
| 259 | 25 | ПГ К-300 | пер. Северный, 1 |  |
| 260 | 26 | ПГ К-300 | пер. Северный, 3 |  |
| 261 | 27 | ПГ К-300 | пер. Северный, 5 |  |
| 262 | 28 | ПГ К-300 | пер. Северный, 7 |  |
| 263 |  | ПГ К-100 | пер.Спортивный,11 |  |
| 264 |  | ПГ К-110 | пер.Спортивный,19 |  |
| 265 |  | ПГ К-110 | пер.Радужный, 1 |  |
| 266 | 247 | ПГ К-110 | Первомайская, 18 |  |
| 267 | 248 | ПГ К-100 | Пивзавод, Попова, 2 |  |
| 268 | 173 | ПГ К-100 | Пихтовая, 4 |  |
| 269 | 112 | ПГ К-100 | Пожарского, 16 |  |
| 270 |  | ПГ К-100 | Пожарского,10 - Минина |  |
| 271 |  | ПГ К-100 | Пожарского,6 |  |
| 272 |  | ПГ К-100 | Пожарского,7 |  |
| 273 |  | ПГ К-100 | Пожарского,8 - Петровская |  |
| 274 |  | ПГ К-100 | Пожарского - Шаумяна |  |
| 275 | 307 | ПГ К-110 | Покровская, 11 |  |
| 276 | 308 | ПГ К-110 | Покровская, 17 |  |
| 277 | 309 | ПГ К-110 | Покровская, 21 |  |
| 278 | 310 | ПГ К-110 | Покровская, 25 |  |
| 279 | 311 | ПГ К-110 | Покровская, 33 |  |
| 280 |  | ПГ К-110 | Покровская, 41 |  |
| 281 | 175 | ПГ К-100 | Полевая, 4 |  |
| 282 | 176 | ПГ К-100 | Попова, 14(УКС) |  |
| 283 | 9 | ПГ К-200 | Попова, 29 - Больница |  |
| 284 | 10 | ПГ К-200 | Попова, 34 - Спортивная |  |
| 285 | 11 | ПГ К-200 | Попова, 44 - "Югра - Презент" |  |
| 286 | 12 | ПГ К-200 | Попова, 63- Банк (маг.Хобби) |  |
| 287 | 378 | ПГ К-100 | Пушкина, 12 |  |
| 288 | 9 | ПГ К-100 | ПЧ п. Югорск-2 | Юг2 |
| 289 | 313 | ПГ К-110 | Ремизова 17 |  |
| 290 | 314 | ПГ К-110 | Ремизова 23 |  |
| 291 | 315 | ПГ К-110 | Ремизова 29 |  |
| 292 | 316 | ПГ К-110 | Ремизова 37 |  |
| 293 | 317 | ПГ К-110 | Ремизова 5 |  |
| 294 | 312 | ПГ К-110 | Ремизова, 11 |  |
| 295 | 114 | ПГ К-110 | Рябиновая, 15 |  |
| 296 |  | ПГ К-110 | Рябиновая,3 |  |
| 297 |  | ПГ К-110 | Рябиновая,7 |  |
| 298 | 66 | ПГ К-225 | Садовая 84 - Вавилова |  |
| 299 | 177 | ПГ К-100 | Садовая, 42а - "День и ночь" |  |
| 300 | 250 | ПГ К-100 | Садовая, 49 |  |
| 301 | 251 | ПГ К-100 | Садовая, 57 |  |
| 302 | 252 | ПГ К-100 | Садовая, 68 |  |
| 303 | 253 | ПГ К-100 | Садовая, 69 |  |
| 304 | 254 | ПГ К-100 | Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок" |  |
| 305 | 256 | ПГ К-100 | Садовая, ДЮСШ "Смена" |  |
| 306 | 249 | ПГ К-100 | Садовая, За |  |
| 307 | 77 | ПГ К-200 | Сахарова - Магистральная |  |
| 308 | 76 | ПГ К-200 | Сахарова, 15 |  |
| 309 | 75 | ПГ К-200 | Сахарова, 23 |  |
| 310 | 74 | ПГ К-200 | Сахарова, 29 |  |
| 311 | 73 | ПГ К-200 | Сахарова, 35 |  |
| 312 | 72 | ПГ К-200 | Сахарова, 41 |  |
| 313 | 34 | ПГ К-200 | Сахарова, 5 |  |
| 314 | 35 | ПГ К-200 | Сахарова, 5/2 |  |
| 315 |  | ПГ К-110 | Сахарова,12а |  |
| 316 |  | ПГ К-110 | Сахарова,14 |  |
| 317 |  | ПГ К-110 | Сахарова,20 |  |
| 318 |  | ПГ К-110 | Сахарова,22 |  |
| 319 |  | ПГ К-110 | Сахарова,26 |  |
| 320 |  | ПГ К-110 | Сахарова,32 |  |
| 321 |  | ПГ К-110 | Сахарова,34 |  |
| 322 |  | ПГ К-110 | Сахарова,40 |  |
| 323 |  | ПГ К-110 | Сахарова,6 |  |
| 324 | 259 | ПГ К-100 | Свердлова 8 |  |
| 325 | 260 | ПГ К-100 | Свердлова, 10 |  |
| 326 | 257 | ПГ К-100 | Свердлова, 2 |  |
| 327 | 258 | ПГ К-100 | Свердлова, 6 |  |
| 328 | 318 | ПГ К-180 | Славянская 25 |  |
| 329 | 319 | ПГ К-180 | Славянская 29 |  |
| 330 | 320 | ПГ К-180 | Славянская, 19 |  |
| 331 |  | ПГ К-110 | Снежная, 17 |  |
| 332 | 321 | ПГ К-110 | Солнечная 11 |  |
| 333 | 322 | ПГ К-110 | Солнечная 17 |  |
| 334 | 323 | ПГ К-110 | Солнечная 23 |  |
| 335 | 324 | ПГ К-110 | Солнечная 5 |  |
| 336 |  | ПГ К-110 | Сосновая, ТК-51 |  |
| 337 |  | ПГ К-110 | Спасская,11 |  |
| 338 |  | ПГ К-110 | Спасская,17 - Невская |  |
| 339 |  | ПГ К-300 | Спасская,3 - Широкая |  |
| 340 |  | ПГ К-110 | Спасская - Рябиновая |  |
| 341 | 264 | ПГ К-110 | Спортивная (Дворец семьи) |  |
| 342 | 263 | ПГ К-300 | Спортивная 33 |  |
| 343 |  | ПГ К-300 | Спортивная 39 |  |
| 344 | 39 | ПГ К-300 | Спортивная, 22 |  |
| 345 | 40 | ПГ К-300 | Спортивная, 29 |  |
| 346 | 38 | ПГ К-300 | Спортивная, 37 |  |
| 347 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 12 | Юг2 |
| 348 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 16 | Юг2 |
| 349 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 8 | Юг2 |
| 350 | 29 | ПГ К-200 | СТО "Автомобилист" |  |
| 351 | 178 | ПГ К-100 | Столыпина |  |
| 352 | 10 | ПГ К-150 | Стоянка у ГК "Авиатор" | Юг2 |
| 353 | 90 | ПГ К-300 | Студенческая - Заводская |  |
| 354 | 89 | ПГ К-300 | Студенческая - Садовая |  |
| 355 | 91 | ПГ К-300 | Студенческая - Спасская |  |
| 356 | 379 | ПГ К-110 | Студенческая (кольцо) |  |
| 357 | 380 | ПГ К-110 | Студенческая, 11 |  |
| 358 | 88 | ПГ К-300 | Студенческая, 16 |  |
| 359 | 266 | ПГ К-110 | Студенческая, 18 |  |
| 360 | 381 | ПГ К-110 | Студенческая, 19 |  |
| 361 | 179 | ПГ К-110 | Студенческая, 20 |  |
| 362 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №1 |  |
| 363 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №2 |  |
| 364 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №3 |  |
| 365 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №4 |  |
| 366 |  | ПГ К-100 | Таежная 16/1 |  |
| 367 | 180 | ПГ К-100 | Титова,9 |  |
| 368 | 22 | ПГ К-100 | Титова,119 (кафе) |  |
| 369 | 271 | ПГ К-100 | Толстого (14 кот.) |  |
| 370 | 86 | ПГ К-300 | Толстого 12 - Красноармейская |  |
| 371 | 269 | ПГ К-300 | Толстого, 12 |  |
| 372 | 270 | ПГ К-100 | Толстого, 16 |  |
| 373 | 267 | ПГ К-100 | Толстого, 2 |  |
| 374 | 268 | ПГ К-100 | Толстого, 4 |  |
| 375 | 325 | ПГ К-110 | Тополиная 16 |  |
| 376 | 326 | ПГ К-110 | Тополиная 6 |  |
| 377 | 327 | ПГ К-110 | Тополиная 8 |  |
| 378 | 51 | ПГ К-200 | Торговая «Автодом» |  |
| 379 | 50 | ПГ К-200 | Торговая «Караван»( маг.Магнит) |  |
| 380 |  | ПГ К-110 | Труда,29 |  |
| 381 |  | ПГ К-110 | Труда,35 (ул. Энтузиастов) |  |
| 382 |  | ПГ К-110 | Тюменская,10А |  |
| 383 |  | ПГ К-110 | Тюменская,12 |  |
| 384 |  | ПГ К-110 | Тюменская,16 |  |
| 385 |  | ПГ К-110 | Тюменская,22 |  |
| 386 |  | ПГ К-110 | Тюменская,28 |  |
| 387 |  | ПГ К-110 | Тюменская,32 |  |
| 388 |  | ПГ К-110 | Тюменская,34 |  |
| 389 |  | ПГ К-110 | Тюменская,37 |  |
| 390 |  | ПГ К-110 | Тюменская,4 |  |
| 391 |  | ПГ К-110 | Тюменская,40 |  |
| 392 |  | ПГ К-110 | Тюменская,8 |  |
| 393 |  | ПГ К-110 | Уральская,10 |  |
| 394 |  | ПГ К-110 | Уральская,17 |  |
| 395 |  | ПГ К-110 | Уральская,18 |  |
| 396 |  | ПГ К-110 | Уральская,24 |  |
| 397 |  | ПГ К-110 | Уральская,34 |  |
| 398 |  | ПГ К-110 | Уральская,40 |  |
| 399 |  | ПГ К-110 | Уральская,6 |  |
| 400 |  | ПГ К-110 | Цветной булвьвар,4 |  |
| 401 | 328 | ПГ К-110 | Чехова 13 |  |
| 402 | 329 | ПГ К-110 | Чехова 21 |  |
| 403 | 330 | ПГ К-110 | Чехова 29 |  |
| 404 | 331 | ПГ К-110 | Чехова 41 |  |
| 405 | 332 | ПГ К-110 | Чехова 45 |  |
| 406 | 333 | ПГ К-110 | Чехова 51 |  |
| 407 | 276 | ПГ К-100 | Чкалова, 10 |  |
| 408 | 275 | ПГ К-100 | Чкалова, 1 (котельная) |  |
| 409 |  | ПГ К-100 | Чкалова, 7/1 (аптека) |  |
| 410 | 115 | ПГ К-300 | Шаумяна - пер. Арантурский |  |
| 411 | 108 | ПГ К-300 | Шаумяна - Студенческая, 34 |  |
| 412 | 111 | ПГ К-300 | Шаумяна - Широкая |  |
| 413 | 382 | ПГ К-110 | Шевченко, 16 |  |
| 414 | 383 | ПГ К-110 | Шевченко, 2 |  |
| 415 | 280 | ПГ К-100 | Школа № 2, ТК-31 (фасад) |  |
| 416 | 11 | ПГ К-100 | Школа № 4 | Юг2 |
| 417 | 281 | ПГ К-100 | Школа № 5 |  |
| 418 | 279 | ПГ К-100 | Школа №2 Мира 83 |  |
| 419 | 37 | ПГ К-300 | Энтузиастов 2- Спортивная |  |
| 420 | 33 | ПГ К-300 | Энтузиастов 7 - ЛЭП |  |
| 421 | 32 | ПГ К-300 | Энтузиастов За - ЛЭП |  |
| 422 |  | ПГ К-100 | Энтузиастов, 14 |  |
| 423 | 282 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 2, ТК-39 |  |
| 424 | 283 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 7 ТК |  |
| 425 | 284 | ПГ К-100 | ЮГА, Гастелло, 12 |  |
| 426 | 53 | ПГ К-200 | Югорская (вещевой рынок) |  |
| 427 | 54 | ПГ К-200 | Югорская, 12 |  |
| 428 | 55 | ПГ К-200 | Югорская, 22 |  |
| 429 | 56 | ПГ К-200 | Югорская, 30 |  |
| 430 | 57 | ПГ К-200 | Югорская, 40 |  |
| 431 | 104 | ПГ К-200 | Южная - Багратиона |  |
| 432 | 101 | ПГ К-200 | Южная - Гоголя |  |
| 433 | 100 | ПГ К-200 | Южная - Грибоедова |  |
| 434 | 102 | ПГ К-200 | Южная - Дзержинского |  |
| 435 | 103 | ПГ К-200 | Южная - Пихтовая |  |

Приложение к технической части

Таблица № 6

Места выполнения работ по содержанию светофоров

| Месторасположение | Количество секций светофоров | Количество табло отсчета (пешеходных) |
| --- | --- | --- |
| 1.Регулируемые перекрестки: -ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| -ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| - ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| -ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт. | 6-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт. | 10-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| 2. Регулируемые пешеходные переходы: - ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт. - ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт. | 4-транспортных 2-пешеходных 4-транспортных 2-пешеходных | 2 2 |
| 3. Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 |  |  |
| - ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2) | 8-пешеходных |  |
| - ул. Менделеева (д/сад «Светлячок») | 4-пешеходных |  |
| - ул. Геологов (д/сад «Якорек») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Лунная (д/сад «Радуга») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Свердлова (д/сад «Брусничка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Таежная (д/сад «Белоснежка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Чкалова (д/сад «Гусельки») | 2-пешеходных |  |
| 4. Регулируемый железнодорожный пешеходный переход |  |  |
| - ул. Железнодорожная – ул. Бажова | 2-пешеходных |  |

Приложение к технической части

Таблица № 7

Места выполнения работ по содержанию контейнерных площадок по жилищному фонду

| № п/п | Адрес расположения |  | Кол-во контейнеров | Кол-во площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 микрорайон | в районе домов № 5 по ул. Газовиков, № 10 по ул. Свердлова | 10 | 2 |
| 2 |  | ул. Свердлова, в районе д. № 14 | 5 | 1 |
| 3 |  | в районе домов № 3 по ул. Свердлова, № 6 по ул. Толстого | 5 | 1 |
| 4 |  | ул. Толстого в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 5 |  | пер. Зеленый, в районе д. № 7 | 5 | 1 |
| 6 |  | ул. Толстого, в районе домов № 12 и № 14 | 10 | 2 |
| 7 | 2 микрорайон | на пересечении ул. Петровская-Бородинская | 5 | 1 |
| 8 |  | ул. Рябиновая, в районе д. № 5 | 5 | 1 |
| 9 | 3 микрорайон | ул. Садовая, в районе д. № 23А | 5 | 1 |
| 10 |  | ул. Менделеева, в районе д. № 33 | 5 | 1 |
| 11 |  | в районе д. № 62 по ул. Садовая, № 37А по ул. Менделеева | 5 | 1 |
| 12 |  | ул. Садовая, в районе д. № 76 | 5 | 1 |
| 13 |  | ул. Заводская, в районе д. № 32 | 5 | 1 |
| 14 |  | ул. Садовая в районе д. № 70 | 5 | 1 |
| 15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе д. № 30 | 10 | 2 |
| 16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе д. № 15 | 5 | 1 |
| 17 |  | ул. Гоголя в районе д. № 25 | 5 | 1 |
| 18 |  | ул. Красина, в районе д. №1 №2А | 5 | 1 |
| 19 | 5 микрорайон | ул. Сахарова, в районе д. № 20 | 5 | 1 |
| 20 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе д. № 7 между кор. 6,7 | 15 | 3 |
| 21 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 10 | 2 |
| 22 |  | ул. Декабристов, в районе домов 8-10 | 5 | 1 |
| 23 | 6 микрорайон | в районе домов № 5 по ул. Ермака, № 23 по ул. Магистральная | 5 | 1 |
| 24 |  | ул. Космонавтов, в районе д. № 6 | 5 | 1 |
| 25 | 7микрорайон | ул. Московская, в районе д. № 43 | 5 | 1 |
| 26 |  | ул. Сахарова, в районе д. № 34 | 5 | 1 |
| 27 |  | ул. Уральская, в районе д. № 55 | 5 | 1 |
| 28 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе д. № 21 | 5 | 1 |
| 29 |  | ул. Сахарова, в районе д. № 46 | 5 | 1 |
| 30 |  | ул. Сибирский бульвар, в районе д. № 36 | 5 | 1 |
| 31 |  | ул. Уральская, в районе д. № 57 | 5 | 1 |
| 32 |  | Ул. Кондинская, в районе дома № 28 | 5 | 1 |
| 33 | 8 микрорайон | в районе домов 19В по ул. Механизаторов, № 60Б по ул. Попова | 5 | 1 |
| 34 |  | ул. Ленина, в районе д. № 32 | 5 | 1 |
| 35 |  | ул. Буряка, в районе д. № 12 | 5 | 1 |
| 36 |  | ул. Механизаторов, в районе д. № 18 | 5 | 1 |
| 37 |  | ул. Железнодорожная, в районе д. № 47А | 5 | 1 |
| 38 | 10 микрорайон | ул. 40 лет Победы в районе д. № 9А | 5 | 1 |
| 39 |  | ул. Мира, в районе домов №10, №12 | 5 | 1 |
| 40 |  | в районе здания по ул. Железнодорожная, 35а | 5 | 1 |
| 41 | 11 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе д. № 17 | 5 | 1 |
| 42 |  | ул. Геологов, в районе д. № 7 | 5 | 1 |
| 43 |  | ул. Ленина, в районе д. № 8 | 5 | 1 |
| 44 |  | ул. Попова, в районе д. № 4 | 5 | 1 |
| 45 |  | ул. Ленина, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 46 |  | Ул. Кирова, в районе дома № 10 | 5 | 1 |
| 47 | 12 микрорайон | ул. Калинина, в районе д. № 28 | 5 | 1 |
| 48 |  | ул. Таежная, в районе д. № 25 | 5 | 1 |
| 49 |  | в районе здания по ул. Гастелло, 12 | 5 | 1 |
| 50 | 13 микрорайон | ул. Таежная, в районе д. № 12/1 | 5 | 1 |
| 51 |  | ул. Таежная, в районе домов №12,№16А | 5 | 1 |
| 52 |  | ул. Мира, в районе домов № 47,№ 53 | 5 | 1 |
| 53 |  | ул. Советская, в районе д. №5 | 5 | 1 |
| 54 |  | в районе домов № 43А по ул. Мира, № 22 по ул. Таежная | 5 | 1 |
| 55 |  | Ул. Таежная, в районе дома № 60 | 5 | 1 |
| 56 | 14 микрорайон | ул. Спортивная, в районе д. № 49 | 5 | 1 |
| 57 |  | ул. Есенина, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 58 |  | ул. Снежная, в районе д. № 11 | 5 | 1 |
| 59 |  | ул. Мичурина, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 60 |  | в районе домов № 25 по ул. Труда, № 25 по ул. Снежная | 5 | 1 |
| 61 |  | на пересечении улиц Советская – Октябрьская - Труда | 5 | 1 |
| 62 |  | ул. Мичурина, в районе д. № 17 | 10 | 2 |
| 63 | 15 микрорайон | в районе домов № 2 по ул. Энтузиастов, № 62 по ул. Мира | 5 | 1 |
| 64 |  | ул. Мира в районе домов № 54, 56, 56А | 5 | 1 |
| 65 |  | ул. Мира, в районе домов № 57, 59 | 5 | 1 |
| 66 |  | ул. Мира, в районе д. № 73А | 5 | 1 |
| 67 | 16 микрорайон | ул. 8 Марта, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 68 |  | ул. Солнечная, в районе д. № 11 | 5 | 1 |
| 69 |  | ул. Югорская, в районе д. № 30 | 5 | 1 |
| 70 | 18 микрорайон | между ул. Южная и ул. Смородиновая, в районе д. № 51 | 5 | 1 |
| 71 |  | между ул. Южная и ул. Смородиновая, в районе д. № 29 | 5 | 1 |
| 72 | Зеленая зона | В районе СТ « Тополя» | 5 | 1 |
| 73 | ПМК | ул. Красная, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 74 |  | ул. Столыпина, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 75 |  | ул. Александровская - Кольцевая | 5 | 1 |
| 76 |  | ул. Кольцевая в районе жилого д. № 13 | 2 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 412 | 83 |

Приложение к технической части

Таблица № 8

Перечень внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

| 8-й микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 16 118 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. 40 лет Победы 2 | 4 | 76 | 304 |
| 2 | ул. 40 лет Победы 4 | 4 | 88 | 352 |
| 3 | ул. Железнодорожная 37 | 4 | 112 | 448 |
| 3.1 | автостоянка торец дома | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Железнодорожная 39А | 4 | 32 | 128 |
| 5 | ул. Железнодорожная 45 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Железнодорожная 47 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Железнодорожная 49 | 4 | 58 | 232 |
| 8 | ул. Железнодорожная 47А | 4 | 58 | 232 |
| 9 | ул. Буряка 7Б | 4 | 72 | 288 |
| 10 | ул. Буряка 1 | 4 | 56 | 224 |
| 11 | ул. Буряка 1А | 4 | 56 | 224 |
| 12 | ул. Буряка 3 | 4 | 56 | 224 |
| 13 | ул. Буряка 3А | 4 | 56 | 224 |
| 14 | ул. Буряка 3Б | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ул. Буряка 3Г | 4 | 62 | 248 |
| 16 | ул. Буряка 5 | 4 | 64 | 256 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Буряка | 10 | 18 | 180 |
| 17 | ул. Буряка 7 | 4 | 58 | 232 |
| 18 | ул. Буряка 7А | 4 | 56 | 224 |
| 19 | ул. Механизаторов 1 | 4 | 62 | 248 |
| 20 | ул. Механизаторов 3 | 4 | 62 | 248 |
| 21 | ул. Механизаторов 5 | 4 | 66 | 264 |
| 22 | ул. Механизаторов 7 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Механизаторов 8 | 4 | 135 | 540 |
| 23.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Механизаторов | 4 | 11 | 44 |
| 24 | ул. Механизаторов 9А | 4 | 74 | 296 |
| 24.1 | тротуар от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А | 2 | 187 | 374 |
| 25 | ул. Механизаторов 19А | 4 | 54 | 216 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов | 12 | 18 | 216 |
| 25.2 | проезд между домами 39 и 41 по ул. Ленина | 4 | 24 | 96 |
| 26 | ул. Механизаторов 19Б | 4 | 56 | 224 |
| 27 | ул. Механизаторов 19В | 4 | 56 | 224 |
| 27.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов | 12 | 36 | 432 |
| 28 | ул. Механизаторов 10 | 6 | 98 | 588 |
| 29 | ул. Механизаторов 12 | 6 | 98 | 588 |
| 30 | ул. Механизаторов 14 | 6 | 98 | 588 |
| 31 | ул. Ленина 32 | 6 | 76 | 456 |
| 32 | ул. Ленина 30 -Механизаторов 16 | 4 | 139 | 555 |
| 33 | ул. Механизаторов 22 | 4 | 106 | 424 |
| 34 | ул. Механизаторов 24 | 4 | 92 | 368 |
| 35 | ул. Попова 66 | 4 | 74 | 296 |
| 36 | ул. Буряка 12 | 4 | 58 | 232 |
| 37 | ул. Механизаторов 18 | 6 | 104 | 623 |
| 37.1 | автостоянки | 12 | 70 | 838 |
| 38 | ул. Октябрьская 6,6А | 8 | 74 | 592 |
| 39 | ул. Попова 93 | 4 | 226 | 904 |
| 39.1 | автостоянки | 12 | 20 | 240 |
| итого по 8 микрорайону с твердым |  |  | 2 708,80 | 16 118 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 1 848 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 44 | ул. 40 лет Победы 18 | 4 | 116 | 464 |
| 45 | ул. Попова 50 | 4 | 46 | 184 |
| 50 | ул. Попова 60 | 4 | 46 | 184 |
| 51 | ул. Попова 60А | 4 | 64 | 256 |
| 52 | ул. Попова 60Б | 4 | 64 | 256 |
| 53 | ул. Попова 62 | 4 | 58 | 232 |
| 54 | ул. Попова 64 | 4 | 68 | 272 |
| итого по 8 микрорайону с грунтовым |  |  | 462 | 1 848 |
| Всего по 8 микрорайону |  |  | 462 | 17 966 |
| 10-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 16 979 |  | проезды |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 33 | 4 | 98 | 392 |
| 2 | ул. Железнодорожная 35 | 4 | 108 | 432 |
| 2.1. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная | 16 | 24 | 384 |
| 3 | ул. Железнодорожная 31 | 4 | 52 | 208 |
| 4 | ул. Железнодорожная 29 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Железнодорожная 27 | 6 | 118 | 708 |
| 6 | ул. 40 лет Победы 1 | 6 | 96 | 576 |
| 7 | ул. 40 лет Победы 3 | 4 | 92 | 368 |
| 8 | ул. 40 лет Победы 5 | 4 | 106 | 424 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом на территорию "Надежды" | 16 | 56 | 896 |
| 9 | ул. 40 лет Победы 7 | 4 | 92 | 368 |
| 10 | ул. 40 лет Победы 9 | 4 | 102 | 408 |
| 11 | ул. 40 лет Победы 9А | 4 | 98 | 392 |
| 12 | ул. Мира 16 | 4 | 136 | 544 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира | 12 | 52 | 624 |
| 13 | ул. Мира 14 | 4 | 118 | 472 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 12 | 66 | 792 |
| 13.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 6 | 31 | 186 |
| 13.3 | тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира, Мира 18/4 и пандус | 2 | 56 | 112 |
| 14 | ул. Мира 12 | 4 | 54 | 216 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира | 12 | 48 | 576 |
| 14.2 | стоянка для автотранспорта за домом № 12 по ул. Мира | 6 | 36 | 216 |
| 15 | ул. Мира 10 | 4 | 132 | 528 |
| 15.1 | автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга" | 12 | 10,22 | 123 |
| 15.2 | тротуар к д/саду с пандусом | 2 | 31 | 62 |
| 16 | ул. Мира 8 | 4 | 84 | 336 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира | 16 | 24 | 384 |
| 16,2 | автостоянка возле жилых домов № 8 и10 по Мира | 6 | 39,4 | 236 |
| 17 | ул. Мира 18/3 | 4 | 84 | 336 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира | 12 | 42 | 504 |
| 18 | ул. Мира 18/2 | 4 | 84 | 336 |
| 19 | ул. Мира 18/1 | 4 | 84 | 336 |
| 20 | ул. Мира 18 | 4 | 126 | 504 |
| 21 | ул. Мира 4 | 4 | 118 | 472 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира | 12 | 30 | 360 |
| 22 | ул. Железнодорожная 21А | 4 | 62 | 248 |
| 23 | ул. Железнодорожная 19А | 4 | 127 | 508 |
| 24 | ул. Железнодорожная 11А | 4 | 119 | 476 |
| 25 | ул. Ленина 10 | 4 | 108 | 432 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина | 12 | 36 | 432 |
| 26 | ул. Ленина 12 | 4 | 96 | 384 |
| 26.1 | пандус и лестница | 2 | 8,2 | 16 |
| 27 | ул. Ленина 14 | 4 | 112 | 448 |
| итого по 10 микрорайону с твердым |  |  | 3050,22 | 16 979 |
| Всего по 10 микрорайону |  |  |  | 16 979 |
|  |  |  |  | 11 266 |
| 11-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 15 987 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 17 | 6 | 204 | 1224 |
| 2 | ул. Кирова 10 | 4 | 196 | 784 |
| 3 | ул. Кирова 8 | 4 | 66 | 264 |
| 3.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова | 12 | 18 | 216 |
| 4 | ул. Кирова 8А | 4 | 54 | 216 |
| 5 | ул. Мира 9 | 4 | 206 | 824 |
| 5.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира | 12 | 18 | 216 |
| 6 | ул. Ленина 8 | 4 | 96 | 384 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина | 20 | 96 | 1920 |
| 7 | ул. Мира 11 | 6 | 42 | 252 |
| 8 | ул. Лесозаготовителей 25 | 4 | 183 | 732 |
| 8.1 | Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром | 4 | 70 | 280 |
| 9 | ул. Ленина 1/1 | 4 | 106 | 424 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина | 12 | 18 | 216 |
| 10 | ул. Геологов 7 | 4 | 92 | 368 |
| 11 | ул. Геологов 9 | 4 | 111 | 444 |
| 12 | ул. Геологов 11 | 4 | 113 | 452 |
| 13 | ул. Геологов 13 | 4 | 98 | 392 |
| 14 | ул. Попова 6-8 | 4 | 86 | 344 |
| 15 | ул. Дружбы Народов 1 | 4 | 78 | 312 |
| 16 | ул. Титова 9 | 4 | 128 | 512 |
| 16.1 | автостоянка | 21 | 25 | 525 |
| 17 | ул. Титова 11 | 4 | 112 | 448 |
| 17.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 18 | Ул. Лесозаготовителей 9 | 4 | 138 | 552 |
| 18.1 | проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9 | 4 | 84 | 336 |
| 18.2 | автостоянка | 12 | 88 | 1056 |
| 19 | ул. Попова 4,4а | 4 | 49,4 | 197,6 |
| 19.1 | автостоянка по ул. Попова 4 | 7 | 28 | 196 |
| 20 | ул. Попова 6,8 (проезд с разворотной площадкой) | 6 | 232,7 | 1396,2 |
| итого по 11 микрорайону с твердым |  |  | 2 418 | 15 987 |
| Всего по 11 микрорайону |  |  |  | 15 987 |
| 13-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 18 922 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7А | 4 | 56 | 224 |
| 1.1 | автостоянка | 5 | 14 | 70 |
| 1.2. | тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А | 1,5 | 242,7 | 364 |
| 1.3. | проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А | 4,5 | 126 | 567 |
| 1.4. | автостоянка | 27,5 | 37,8 | 1 040 |
| 2 | ул. Гастелло 15 | 4 | 71 | 284 |
| 2.1 | автостоянка | 22 | 36 | 792 |
| 3 | ул. Таежная 4 | 4 | 68 | 272 |
| 3.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 3.2 | тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 1,5 | 27 | 41 |
| 4 | ул. Таежная 14 | 4 | 85 | 340 |
| 5 | ул. Таежная 16/1 | 4 | 72 | 288 |
| 6 | ул. Таежная 16 | 4 | 28 | 112 |
| 7 | ул. Таежная 16/2 | 4 | 78 | 312 |
| 8 | ул. Таежная 16А | 4 | 82 | 328 |
| 9 | ул. Таежная 18 | 3 | 54 | 162 |
| 10 | ул. Таежная 18А | 4 | 62,5 | 250 |
| 10.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 11 | ул. Таежная 12 | 4 | 62,5 | 250 |
| 11.1 | автостоянка | 12 | 14,83 | 178 |
| 12 | ул. Таежная 12/1 | 4 | 64 | 256 |
| 13 | ул. Таежная 12/2 | 4 | 63 | 252 |
| 14 | ул. Таежная 12/3 | 4 | 61,5 | 246 |
| 15 | ул. Таежная 12/4 | 4 | 66 | 264 |
| 16 | ул. Мира 42 | 4 | 56 | 224 |
| 17 | ул. Советская 5 | 4 | 72 | 288 |
| 17.1 | проезд за домом | 4 | 82 | 328 |
| 17.2 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 25 | ул. Новая 2В | 4 | 56 | 224 |
| 26 | ул. Калинина 23/1 | 4 | 37 | 148 |
| 26.1 | автостоянка возле домов 23 и 25 ул. Калинина | 8 | 12 | 96 |
| 27 | ул. Спортивная 15 | 3 | 15 | 45 |
| 28 | ул. Спортивная 24 | 4 | 62 | 248 |
| 29 | ул. Спортивная 33 | 4 | 56 | 224 |
| 30 | ул. Монтажников 1А | 4 | 54 | 216 |
| 30.1 | автостоянка | 6 | 10 | 60 |
| 31 | ул. Монтажников 3 | 4 | 27 | 108 |
| 31.1 | автостоянка | 4 | 31,75 | 127 |
| 32 | ул. Монтажников 3А | 4 | 54 | 216 |
| 33 | ул. Мира 54 | 4 | 56 | 224 |
| 34 | ул. Мира 54 А | 4 | 64 | 256 |
| 34.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 35 | ул. Мира 57 | 4 | 98 | 392 |
| 35.1 | автостоянка | 14 | 12 | 168 |
| 36 | ул. Спортивная 35 | 3,7 | 156 | 577 |
| 37 | ул. Спортивная 37А | 4 | 54 | 216 |
| 37.1 | автостоянка | 6 | 36 | 216 |
| 38 | ул. Спортивная 41 | 3,7 | 76 | 281 |
| 39 | ул. Спортивная 43 | 3,7 | 78 | 289 |
| 40 | ул. Энтузиастов 2 | 4 | 117 | 468 |
| 41 | ул. Мира 60 | 4 | 119 | 476 |
| 42 | ул. Мира 62 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Мира 50 | 4 | 98 | 392 |
| 43.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 44 | ул. Мира 51А | 4 | 100 | 400 |
| 44.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 45 | ул. Мира 58 | 4 | 71 | 284 |
| 46 | ул. Мира 58А | 4 | 83 | 332 |
| 47 | ул. Мира 56 | 4 | 73 | 292 |
| 48 | ул. Мира 56А | 4 | 74 | 296 |
| 48.1 | стоянка | 6 | 74 | 444 |
| 48.2 | проезд д.58 и 56 | 5,5 | 72 | 396 |
| 49 | Калинина 54 | 4 | 112 | 448 |
| 49.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 50 | ул. Калинина 25 | 8 | 12 | 96 |
|  | Итого |  | 4035,58 | 18 922 |
| с грунтовым покрытием м2 |  | 16 491 |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 | 4 | 66 | 244 |
| 2 | ул. Калинина 2 | 4 | 107 | 396 |
| 3 | ул. Гастелло 13 | 4 | 54 | 216 |
| 4 | ул. Таежная 2 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Таежная 2А | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Таежная 11 | 4 | 54 | 216 |
| 7 | ул. Таежная 13 | 4 | 54 | 216 |
| 8 | ул. Таежная 17 | 4 | 54 | 216 |
| 9 | ул. Таежная 19 | 4 | 54 | 216 |
| 10 | ул. Таежная 21 | 4 | 54 | 216 |
| 11 | ул. Таежная 23 | 4 | 54 | 216 |
| 12 | ул. Таежная 20 | 4 | 54 | 216 |
| 13 | ул. Таежная 20 А | 4 | 54 | 216 |
| 14 | ул. Таежная 8 | 4 | 135 | 540 |
| 15 | ул. Таежная 22 А | 4 | 71 | 284 |
| 16 | ул. Таежная 22 Б | 4 | 58 | 232 |
| 17 | ул. Таежная 22 В | 4 | 73 | 292 |
| 18 | ул. Таежная 22Г | 4 | 61 | 244 |
| 19 | ул. Таежная 22 | 4 | 79 | 316 |
| 20 | ул. Таежная 24 | 4 | 112 | 448 |
| 21 | ул. Мира 43 | 4 | 59 | 236 |
| 22 | ул. Мира 43 А | 4 | 79 | 316 |
| 23 | ул. Таежная 28 | 4 | 54 | 216 |
| 24 | ул. Таежная 30 | 4 | 54 | 216 |
| 25 | ул. Таежная 32 | 4 | 54 | 216 |
| 26 | ул. Таежная 40 | 4 | 54 | 216 |
| 27 | ул. Мира 45 | 4 | 82 | 328 |
| 28 | ул. Мира 47 | 4 | 82 | 328 |
| 29 | ул. Мира 49 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Мира 38 | 4 | 54 | 216 |
| 31 | ул. Калинина 23 | 4 | 46 | 184 |
| 32 | ул. Таежная 25 | 4 | 148 | 592 |
| 33 | ул. Мира 36 | 4 | 42 | 168 |
| 34 | ул. Калинина 24 | 4 | 46 | 184 |
| 35 | ул. Калинина 26 | 4 | 56 | 224 |
| 36 | ул. Калинина 28 | 4 | 42 | 171 |
| 37 | ул. Калинина 30 | 4 | 51 | 204 |
| 38 | ул. Калинина 32 | 4 | 51 | 204 |
| 39 | пер. Титова 1 | 4 | 112 | 448 |
| 40 | ул. Калинина 44 | 4 | 28 | 112 |
| 41 | ул. Калинина 46 | 4 | 28 | 112 |
| 42 | ул. Калинина 48 | 4 | 28 | 112 |
| 43 | ул. Калинина 50 | 4 | 28 | 112 |
| 44 | ул. Мира 75 | 4 | 51 | 204 |
| 45 | ул. Мира 71 | 4 | 74 | 296 |
| 46 | ул. Мира 71А | 4 | 74 | 296 |
| 47 | ул. Мира 65 | 4 | 58 | 232 |
| 48 | ул. Мира 65А | 4 | 110 | 440 |
| 49 | ул. Мира 61 | 4 | 15 | 60 |
| 50 | ул. Мира 57А | 4 | 59 | 236 |
| 51 | ул. Мира 59А | 4 | 69 | 276 |
| 52 | ул. Мира 53 | 4 | 72 | 288 |
| 53 | ул. Мира 53 А | 4 | 51 | 204 |
| 54 | ул. Мира 55А | 4 | 36 | 144 |
| 55 | ул. Мира 46 | 4 | 54 | 216 |
| 56 | ул. Мира 48 | 4 | 54 | 216 |
| 57 | ул. Мира 48 А | 4 | 111 | 444 |
| 58 | ул. Мира 48 Б | 4 | 139 | 556 |
| 59 | ул. Мира 50 | 4 | 81 | 324 |
| 60 | ул. Энтузиастов 3 | 4 | 54 | 216 |
| 61 | ул. Энтузиастов 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 62 | ул. Энтузиастов 3 Б | 4 | 24 | 96 |
| 63 | ул. Энтузиастов 5 | 4 | 51 | 204 |
| 64 | ул. Энтузиастов 7 | 4 | 43 | 172 |
| 65 | ул. Спортивная 49 | 4 | 51 | 204 |
|  | Итого |  | 4135 | 16 491 |
| Всего по 13 микрорайону |  |  |  | 35 413 |
| 14 "А" микрорайон |  |  |  |  |
|  | с твердым покрытием м2 |  | 11498 |  |
| 1 | ул. Мичурина 15 |  |  |  |
|  | заезд со стороны 13 микрорайона | 5,5 | 186 | 1023 |
|  | стоянка | 16 | 46 | 736 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6 | 49 | 294 |
| 2 | ул. Мичурина 19 |  |  |  |
|  | заезд | 6 | 120 | 720 |
|  | стоянка | 20 | 27,5 | 550 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6,5 | 42,5 | 276 |
| 3 | ул. Мичурина 13 | 5 | 178 | 890 |
|  | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Мичурина 17,17/1 | 5 | 267 | 1335 |
|  | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 5 | ул. Кольцевая д.13 | 4 | 78 | 312 |
|  | автостоянка | 6 | 32 | 192 |
| 6 | ул. В. Лопатиной | 4 | 470 | 1 880 |
|  | автостоянка | 12 | 49 | 582 |
| 7 | ул. Мичурина д.23 | 4 | 117 | 468 |
|  | автостоянка | 12 | 11 | 131 |
| 8 | ул. Мичурина д.25 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | ул. Мичурина д.21 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | тротуар вдоль жилого дома № 21 до ж/д № 19 по ул. Мичурина | 2 | 290 | 580 |
|  | Итого |  | 1 851 | 11498 |
|  | Всего по 14 А микрорайону |  |  | 11498 |
|  | в том числе: проезды и заезды |  |  | 7 527 |
|  | тротуары |  |  |  |
|  | автостоянки |  |  | 2986,4 |
| Всего внутриквартальных и дворовых проездов |  |  |  | 97 843 |

Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части

| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 35208 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Толстого 2 | 4 | 73 | 292 |
| 2 | ул. Толстого 4 | 4 | 72 | 288 |
| 2.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 3 | ул. Толстого 6 | 4 | 126 | 504 |
| 4 | ул. Свердлова 1 | 4 | 73 | 292 |
| 5 | ул. Свердлова 3 | 4 | 68 | 272 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Газовиков 1 | 5 | 108 | 540 |
| 6.1 | тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого | 3 | 146 | 438 |
| 6.2. | тротуар от подземного перехода до Газовиков 1 | 2 | 47 | 94 |
| 6.3. | автостоянка | 6 | 48 | 288 |
| 7 | ул. Толстого 12 | 4 | 106 | 424 |
| 8 | ул. Толстого 14 | 4 | 110 | 440 |
| 8.1 | автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая | 20 | 36 | 726 |
| 8,2 | проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого | 2 | 46 | 91 |
| 9 | ул. Толстого 16 | 4 | 108 | 432 |
| 10 | ул. Толстого 18 | 5 | 112 | 560 |
| 11 | ул. Газовиков 2 | 5 | 115 | 575 |
| 11.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 12 | ул. Газовиков 2/1 | 5,4 | 136 | 734,4 |
| 13 | ул. Свердлова 2 | 4 | 68 | 272 |
| 14 | ул. Свердлова 4 | 5 | 117 | 585 |
| 14.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и Сверлова 4 | 12 | 68 | 816 |
| 14.2. | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков | 18 | 56 | 1008 |
| 14.3 | тротуар между ж/д № 2/1 до ж/д № 3 по ул. Газовиков | 2 | 10 | 20 |
| 15 | ул. Газовиков 3 | 5 | 108 | 540 |
| 16 | ул. Газовиков 4 | 4 | 115 | 460 |
| 17 | ул. Газовиков 5 | 4 | 73 | 292 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков | 16 | 56 | 896 |
| 18 | ул. Свердлова 8 | 4 | 136 | 544 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова | 16 | 56 | 896 |
| 18.2 | тротуар у ж/д № 8 по ул. Свердлова | 2 | 141 | 282 |
| 19 | ул. Свердлова 6 | 4 | 126 | 504 |
| 19.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова | 16 | 68 | 1088 |
| 20 | ул. Свердлова 10 | 4 | 112 | 448 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова | 16 | 86 | 1 376 |
| 21 | ул. Газовиков 6 | 4 | 112 | 448 |
| 21.1 | автостоянка | 33 | 36 | 1 202 |
| 21.2 | проезд от ул. Газовиков до ж/дома № 10 по ул. Свердлова | 5 | 128 | 576 |
| 22 | ул. Никольская 1 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Никольская 1А | 4 | 32 | 128 |
| 24 | ул. Никольская 3 | 4 | 92 | 368 |
| 24.1 | автостоянка | 12 | 25,3 | 304 |
| 25 | ул. Никольская 5 | 4 | 68 | 272 |
| 26 | ул. Никольская 5А | 4 | 32 | 128 |
| 27 | ул. Никольская 7 | 4 | 98 | 392 |
| 28 | проезд к школе искусств от ж/дома № 10 по ул. Свердлова и территория вокруг школы | 14 | 56 | 784 |
| 29 | ул. Никольская 9 | 4 | 98 | 392 |
| 30 | ул. Никольская 9А | 4 | 32 | 128 |
| 30.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская | 16 | 68 | 1 088 |
| 31 | ул. Никольская 11 | 4 | 98 | 392 |
| 31.1 | тротуар от ж/д № 11 до ж/д № 7 по ул. Никольская | 2 | 72 | 144 |
| 32 | ул. Никольская 13 | 4 | 108 | 432 |
| 33 | ул. Никольская 15 | 4 | 116 | 464 |
| 33.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская | 16 | 52 | 832 |
| 34 | ул. Студенческая 16 | 6 | 198 | 1 188 |
| 35 | ул. Студенческая 18 | 4 | 98 | 392 |
| 36 | ул. Студенческая 18/1 | 4 | 108 | 432 |
| 36.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая | 16 | 72 | 1 152 |
| 37 | ул. Студенческая 20 | 4 | 156 | 624 |
| 37.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая | 15 | 80 | 1 200 |
| 37.2 | проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческой | 6 | 26,7 | 160 |
| 38 | ул. Садовая 3А | 5,5 | 345 | 1 896 |
| 38.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая | 12 | 72 | 864 |
| 39 | ул. Свердлова 14 | 6 | 112 | 672 |
| 39.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова | 12 | 36 | 432 |
| Итого по 1 микрорайону |  |  | 5 441 | 35 208 |
| Всего по 1 микрорайону |  |  |  | 35 208 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 19 917 |
| тротуары |  |  |  | 978 |
| автостоянки |  |  |  | 14 313 |
| 5-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 20 629 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Декабристов 14 | 4 | 66 | 264 |
| 2 | ул. Декабристов 12 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | ул. Декабристов 10 | 4 | 66 | 264 |
| 4 | ул. Декабристов 8 | 4 | 66 | 264 |
| 4.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 5 | ул. Декабристов 6 | 4 | 98 | 392 |
| 6 | ул. Декабристов 6А | 4 | 78 | 312 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов | 16 | 18 | 288 |
| 7 | технологический проезд к детскому саду "Гусельки" | 4 | 128 | 512 |
| 8 | ул. Декабристов 2 | 4 | 72 | 288 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов | 12 | 36 | 432 |
| 9 | ул. Сахарова 2А | 4 | 78 | 312 |
| 10 | ул. Сахарова 2Б | 4 | 76 | 304 |
| 10.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова | 12 | 12 | 144 |
| 11 | ул. Чкалова 7 корп.5 | 5,5 | 274 | 1 507 |
| 11.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова | 11,8 | 87 | 1 027 |
| 12 | ул. Чкалова 7 корп.6 | 5,5 | 167,4 | 921 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова | 11,5 | 150,9 | 1 735 |
| 13 | ул. Чкалова 7 корп.7 | 6,1 | 188,2 | 1 148 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова | 11,8 | 297,23 | 3 507 |
| 14 | проезд между домами № 5-7 | 6,1 | 170,8 | 1 042 |
| 15 | ул. Чкалова 7 корп.3 | 6,1 | 241,1 | 1 471 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова | 12 | 148,92 | 1 787 |
| 17 | ул. Чкалова 7 корп.2 | 6,1 | 45,94 | 280 |
| 18 | ул. Чкалова 7 корп.1 | 6,1 | 124 | 756 |
| 19 | автостоянки | 6 | 45 | 270 |
| 20 | проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова | 7 | 142 | 994 |
| Итого по 5 микрорайону |  |  | 2 631,49 | 20 629 |
| Всего по 5 микрорайону |  |  |  | 20 629 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 295 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 9 334 |
| 6-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 25 797 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг" | 6 | 238 | 1428 |
| 2 | ул. Садовая 42 | 4 | 56 | 224 |
| 3 | ул. Садовая 44 | 4 | 56 | 224 |
| 4 | ул. Садовая 46 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Садовая 48 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Садовая 50 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Садовая 52 | 4 | 56 | 224 |
| 8 | ул. Садовая 54 | 4 | 66 | 264 |
| 9 | ул. Садовая 56 | 4 | 68 | 272 |
| 10 | ул. Садовая 58 | 6 | 48 | 288 |
| 11 | ул. Менделеева 29 | 4 | 58 | 232 |
| 12 | ул. Менделеева 31 | 4 | 58 | 232 |
| 13 | ул. Менделеева 33 | 6 | 66 | 396 |
| 14 | ул. Менделеева 35 | 6 | 68 | 408 |
| 15 | ул. Менделеева 43,43А | 6 | 208 | 1248 |
| 16 | ул. Менделеева 37А | 6 | 110 | 660 |
| 16.1 | автостоянка между домами 37А и 43 | 6 | 36 | 216 |
| 17 | ул. Садовая 72/1 | 6 | 118 | 708 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №72/1 по ул. Садовая | 18 | 72 | 1296 |
| 18 | ул. Садовая 74 | 4 | 116 | 464 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №74 по ул. Садовая | 6 | 25 | 152 |
| 19 | ул. Садовая 76 | 6 | 188 | 1128 |
| 19.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 20 | ул. Садовая 80А | 6 | 136 | 816 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А по ул. Садовая | 12 | 24 | 288 |
| 21 | ул. Садовая 84А | 6 | 118 | 708 |
| 21.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А по ул. Садовая | 14 | 42 | 588 |
| 22 | ул. Менделеева 53 | 6 | 138 | 828 |
| 23 | ул. Менделеева 55 | 6 | 138 | 828 |
| 24 | ул. Менделеева 61 | 6 | 128 | 768 |
| 25 | ул. Менделеева 65 | 6 | 116 | 696 |
| 25.1 | автостоянка | 12 | 12 | 144 |
| 26 | ул. Менделеева д.30 Б | 6 | 142 | 852 |
| 27 | ул. Менделеева д.36 | 6 | 142 | 852 |
| 27.1 | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 28 | ул. Магистральная 19А | 6 | 118 | 708 |
| 28.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 29 | ул. Магистральная 23 | 5,5 | 132 | 726 |
| 30 | ул. Садовая 70 | 5,5 | 96 | 528 |
| 30.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 31 | ул. Менделеева 32/1 | 4 | 112 | 448 |
| 32 | ул. Ермака 5 | 4,5 | 110 | 495 |
| 32.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Ермака | 12 | 36 | 432 |
| 33 | ул. Садовая 68 | 5,5 | 96 | 528 |
| 33.1 | автостоянки | 14 | 36 | 504 |
| 34 | ул. Менделеева д 49 | 6 | 122 | 732 |
| 34.1 | автостоянка у ж/дома № 49 по ул. Менделеева | 14 | 36 | 504 |
| 35 | ул. Садовая д.62 | 6 | 108 | 648 |
| итого по 6 микрорайону с твердым |  |  | 4 161,33 | 25 797 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 18 553 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 7 244 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 2 216 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 36 | ул. Садовая 23А | 4 | 42 | 168 |
| 37 | ул. Менделеева 39 | 4 | 76 | 304 |
| 38 | ул. Садовая 78 | 4 | 76 | 304 |
| 39 | ул. Магистральная 21 | 4 | 98 | 392 |
| 40 | ул. Менделеева 32/2 | 4 | 84 | 336 |
| 41 | ул. Менделеева 38 | 4 | 96 | 384 |
| 42 | ул. Садовая 66 | 4 | 82 | 328 |
| итого по 6 микрорайону с грунтовым |  |  | 554 | 2 216 |
| Всего по 6 микрорайону |  |  |  | 28 013 |
| Всего по южной части города |  |  |  | 83 850 |
| в том числе: с грунтовым покрытием |  |  |  | 2 216 |
| с твердым покрытием |  |  |  | 81 634 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 6,0 | 833,2 | 4999 |
| 2 | ул. Мира (проезд к жилому дому № 85) | 6,0 | 336,0 | 2016 |
| 3 | ул. К. Цеткин 1 | 6,0 | 262,66 | 1581 |
| 4 | ул. К. Цеткин 2 | 6,2 | 220,49 | 1356 |
| 4 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 324,39 | 2170 |
| 5 | ул. Таежная | 6,0 | 817,5 | 4905 |
| 6 | ул. Дружбы Народов | 5,4 | 526,77 | 2845 |
| 7 | ул. Советская | 5,75 | 1608,14 | 9247 |
| 8 | пер. Северный | 5,0 | 1244,7 | 6161 |
| 9 | пер. Радужный | 7,46 | 356,9 | 2662 |
| 10 | пер. Ясный | 4,1 | 196,4 | 805 |
| 11 | пер. Спортивный | 5,8 | 413,4 | 2406 |
| 12 | ул. Транспортная | 7,1 | 373 | 2652 |
| 12.1 | тротуар по ул. Транспортная | 2,0 | 243 | 486 |
| 13 | ул. Снежная | 6,5 | 496,43 | 3242 |
| 14 | ул. Кедровая | 7,2 | 451,80 | 3257 |
| 15 | ул. Северная | 5,9 | 211,16 | 1244 |
| 16 | ул. Сосновая | 5,0 | 292,84 | 1458 |
| 17 | ул. Нововятская 1 | 5,9 | 495,89 | 2906 |
| 18 | ул. Нововятская 2 | 6,0 | 1210,9 | 7265 |
| 18 | ул. Лермонтова | 6,0 | 1374,3 | 8246 |
| 19 | ул. Труда | 6,0 | 1348,4 | 8090 |
| 20 | ул. Мичурина | 6,0 | 632,64 | 3796 |
| 20.1 | тротуар по ул. Мичурина | 2,0 | 63 | 126 |
| 21 | ул. Есенина | 6,1 | 288,3 | 1759 |
| 22 | ул. Калинина (от ул. Октябрьская до Есенина) | 6,0 | 72 | 432 |
| 23 | ул. Западная | 6,1 | 210,8 | 1286 |
| 24 | ул. Чехова | 6,0 | 1045,1 | 6271 |
| 25 | ул. Покровская | 6,00 | 411,51 | 2493 |
| 26 | ул. Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |
| 27 | ул. Загородная | 6,1 | 587,35 | 3577 |
| 28 | ул. Кооперативная | 6,0 | 463,64 | 2773 |
| 29 | ул. Югорская | 6,0 | 750,6 | 4504 |
| 30 | ул. Тополиная | 6,0 | 620,9 | 3725 |
| 31 | ул. Солнечная | 6,0 | 224,4 | 1346 |
| 32 | ул. Гагарина | 7,5 | 763,28 | 5709 |
| 33 | ул. Юбилейная | 6,4 | 385,1 | 2453 |
| 34 | ул.8 Марта | 5,9 | 398,3 | 2338 |
| 35 | ул. Светлая 1 | 6,0 | 207,8 | 1247 |
| 36 | ул. Светлая 2 | 6,0 | 111,4 | 668 |
| 37 | ул. Титова | 6,0 | 174,5 | 1047 |
| 38 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |
| 39 | пер. Титова | 4,2 | 262,97 | 1104 |
| 40 | ул. Строителей | 6,7 | 291,2 | 1945 |
| 41 | ул. Октябрьская | 6,0 | 288,2 | 1729 |
| 41.1 | проезд от ул. Октябрьская до ул. Есенина | 5,0 | 152 | 760 |
| 42 | ул.40 лет Победы | 6,0 | 182,73 | 1096 |
| 43 | ул. Родниковая | 6,0 | 456,1 | 2737 |
| 44 | ул. Васильковая | 6,0 | 291,2 | 1747 |
| 45 | проезд № 158 (Родниковая-Столыпина) | 6,0 | 383,8 | 2303 |
| 46 | пер. Красный (ул. Полевая - Столыпина) | 5,0 | 117,1 | 582 |
| 47 | ул. Полевая | 5,0 | 54,67 | 273 |
| 48 | ул. Мраморная | 6,0 | 523,6 | 3142 |
| 49 | ул. Гранитная | 6,0 | 185,6 | 1114 |
| 50 | ул. Лазурная | 6,0 | 563,8 | 3383 |
| 51 | ул. Малахитовая | 6,0 | 607,8 | 3647 |
| 52 | ул. Лопатиной | 6,0 | 391,9 | 2351 |
| 53 | ул. Александровская | 6,0 | 571,1 | 3427 |
| 54 | ул. Андреевская | 6,0 | 603,1 | 3619 |
| 55 | ул. Давыдовская | 6,0 | 554,4 | 3450 |
| 56 | ул. Луговая | 6,0 | 280,7 | 1500 |
| 57 | ул. Самоцветная | 6,0 | 719,4 | 4316 |
| 58 | ул. Красная 2 | 6,0 | 177,1 | 1063 |
| 59 | проезд 168 Андреевская-Давыдовская) | 6,0 | 164,6 | 988 |
| 60 | ул. Монтажников (от Лермонтова до Труда | 6,0 | 252,47 | 1515 |
| 61 | ул. Новослободская | 6,0 | 330,5 | 1983 |
| 62 | тротуар по ул. Новослободская | 2,0 | 330 | 660 |
| 63 | ул. Славянская (вдоль жилых домов) | 6,0 | 796,3 | 4778 |
| 64 | ул. Михайловская | 6,0 | 340,6 | 2044 |
| 65 | проезд № 170 (между ул. Михайловская - Рассветная) | 6,0 | 154,1 | 925 |
| 66 | ул. Рассветная | 6,0 | 546,3 | 3278 |
| 67 | ул. Рождественская | 6,0 | 480,7 | 2884 |
| 68 | ул. Васильевская | 6,0 | 281,4 | 1688 |
| 69 | ул. Сергеевская | 6,0 | 152,5 | 915 |
| 70 | пер. Красный 2 (ул. Родниковая - пер. Красный 1) | 6,0 | 260,3 | 1562 |
| ВСЕГО |  |  | 33 225,10 | 199 516 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Калинина | 6,2 | 1745,17 | 10 820 |
| 1.1 | тротуар вдоль Калинина | 2,0 | 1745,17 | 3 490 |
| 2 | ул. Таежная | 7,0 | 790,30 | 5 532 |
| 2.1 | тротуар вдоль ул. Таежная | 2,0 | 1376,40 | 2 753 |
| 2.2. | автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2 | 6,0 | 778,66 | 4 672 |
| 2.3. | автостоянка такси и центра психологии | 6,0 | 128,00 | 768 |
| 3 | ул. Гастелло | 8,1 | 1567,50 | 12 759 |
|  | тротуар вдоль Гастелло | 2,0 | 1697,50 | 3 395 |
| 4 | пер. Поперечный | 5,6 | 309,80 | 1 741 |
| 5 | ул. Титова | 6,0 | 1811,70 | 10 870 |
| 5.1 | тротуар вдоль Титова | 2,0 | 720,00 | 1 440 |
| 6 | ул. Новая | 6,0 | 184,50 | 1 107 |
| 6.1 | тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик" | 2,0 | 176,00 | 352 |
| 7 | ул. Красная | 5,9 | 255,36 | 1 512 |
| 8 | ул. Полевая | 6,0 | 325,84 | 1 955 |
| 9 | ул. Горького | 6,1 | 345,97 | 2 100 |
| 10 | ул. Некрасова | 6,0 | 332,00 | 1 992 |
| 11 | ул. Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС) | 6,0 | 935,15 | 5 611 |
| 12 | ул. Пограничников (ул. Солнечная - ул. Чехова) | 6,0 | 301,00 | 1 806 |
| 12.1. | тротуар | 2,0 | 301,00 | 602 |
| 13 | ул. Торговая | 7,0 | 1112,89 | 7 757 |
| 14 | ул. Славянская-Северный | 7,0 | 595,00 | 4 165 |
| 14.1 | тротуар вдоль Северного | 3,6 | 528,00 | 1 901 |
| 15 | ул. Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская) | 7,4 | 3011,40 | 22 276 |
| 16 | ул. Чехова, | 6,0 | 63,20 | 379 |
| 16.1 | тротуар вдоль ул. Чехова, переулка | 2,0 | 63,20 | 126 |
| 17 | ул. Защитников отечества | 6,0 | 469,00 | 2 814 |
| 17.1 | тротуар | 2,0 | 469,00 | 947 |
| 18 | Дорога на полигон ТБО | 4,0 | 3294,20 | 13 177 |
| 19 | проезд № 64 (Калинина-Советская) | 6,1 | 231,80 | 1 409 |
| 20 | ул. Лопатиной | 6,0 | 96,30 | 578 |
| 20.1 | тротуар | 3,2 | 256,00 | 819 |
| 20.2 | автостоянка автотранспорта | 8,0 | 355,49 | 2 844 |
| 21 | ул. Мичурина | 6,0 | 164,56 | 987 |
| 21.1 | тротуар | 2,0 | 164,56 | 329 |
| 22 | ул. Советская | 5,8 | 102,30 | 588 |
| 23 | ул. Покровская | 6,0 | 394,50 | 2 367 |
| 23.1 | тротуар вдоль ул. Покровская | 2,0 | 232,57 | 465 |
| 24 | ул. Солнечная | 6,0 | 328,40 | 1 970 |
| 24.1 | тротуар | 3,2 | 197,43 | 632 |
| 25 | ул. Пограничников (ул. Солнечная - ул. Чехова) | 6,0 | 301,00 | 1 806 |
| 26 | ул. Гранитная | 6,0 | 243,10 | 1 459 |
| 26.1. | тротуар | 2,0 | 243,00 | 486 |
|  | Всего |  | 28 218,09 | 145 559 |
|  | в том числе: дороги |  | 20 574,09 | 118 129 |
|  | тротуары |  |  | 17 737 |
|  | проезды и автостоянки |  |  | 9 693 |

Места выполнения работ по содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 10,0633 | 1610,2 | 16 204 |
| 1.1. | тротуар по Ленина: | 2-3 | 2660 | 6 832 |
| 2 | ул.40 лет Победы | 13,7 | 438,84 | 6 019 |
| 2.1. | тротуар по 40 лет Победы (до ул. Попова) | 2,0 | 985 | 1 970 |
| 3 | ул. Буряка | 6,3 | 256,73 | 1 617 |
| 3.1. | тротуар по Буряка | 1,7 | 250 | 425 |
| 3.2. | проезд к детскому саду | 4,0 | 132 | 528 |
| 3.3. | автостоянка у нарсуда | 24,0 | 38,54 | 925 |
| 3.4. | автостоянка в районе здания "Интеркомпани" | 36,0 | 34,28 | 1 234 |
| 4 | ул. Железнодорожная (от Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский) | 8,5 | 2989,36 | 25 410 |
| 4.1 | тротуар по Железнодорожной | 2,0 | 5378,72 | 10 757 |
| 5 | ул. Кирова | 6,0 | 534 | 2 908 |
| 5.1 | тротуар по Кирова | 2,0 | 760 | 1 520 |
| 6 | ул. Мира (от Железнодорожной до Кольцевой) | 8,0 | 2435 | 19 480 |
| 6.1. | тротуар по Мира | 2,0 | 2940 | 5 880 |
| 6.2. | тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира | 2,0 | 38 | 76 |
| 6.3. | автостоянка в районе "ГазпромТрансгазЮгорск | 14,0 | 49 | 686 |
| 6.4 | автостоянка в районе СОШ № 2 | 24,0 | 36 | 864 |
| 7 | ул. Спортивная | 6,0 | 1478,03 | 8 868 |
| 7.1. | тротуар по Спортивной | 2,0 | 1478,03 | 2 956 |
| 7.2 | тротуар по Спортивной (торец дома № 24) | 2,0 | 25 | 50 |
| 7.3 | автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 19,0 | 72 | 1 369 |
| 7.4. | тротуар вдоль автостоянки | 2,0 | 171,5 | 343 |
| 7.5. | автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивная и МАДОУ детский сад "Снегурочка" | 20,4 | 30 | 610 |
| 8 | ул. Октябрьская (от Железнодорожной до Калинина) | 6,7 | 1460,7 | 9 831 |
| 8.1. | тротуар по Октябрьской | 1,6 | 1460,7 | 2 337 |
| 8.2. | автостоянка по ул. Октябрьская в районе здания МФЦ | 18,0 | 44,7 | 805 |
| 8.3. | проезд от ул. Октябрьская до дома №36 | 4,0 | 300 | 1 200 |
| 8.4. | проезд от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов | 6,0 | 298 | 1 788 |
| 8.5 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 298 | 596 |
| 9 | ул. Механизаторов | 7,64 | 1006,6 | 7 690 |
| 9.1. | тротуар по Механизаторов | 2,0 | 1417 | 2 834 |
| 10 | ул. Лесозаготовителей | 8,5 | 705,9 | 6 000 |
| 10.1 | тротуар по Лесозаготовителей | 2,0 | 716 | 1 432 |
| 11 | ул. Монтажников | 6,0 | 729,14 | 4 375 |
| 11.1 | тротуар по Монтажников | 2,0 | 231 | 462 |
| 12 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 355,01 | 2 375 |
| 12.1 | тротуар по Энтузиастов | 2,0 | 710,02 | 1 420 |
| 13 | ул. Геологов | 6,0 | 553,6 | 3 322 |
| 13.1 | тротуар по Геологов | 2,0 | 720 | 720 |
| 13.2 | автостоянка ул. Геологов 13 | 10,0 | 24 | 240 |
| 14 | ул. Строителей | 6,7 | 276,5 | 1 847 |
| 15 | ул. Попова | 8,0 | 2578,2 | 20 626 |
| 15.1 | тротуар по Попова | 2,0 | 3299,7 | 6 599 |
| 15.2 | проезд к Попова 1 | 6,0 | 800 | 4 800 |
| 15.3 | автостоянка вдоль здания "Юграпрезент" | 6,0 | 102 | 612 |
| 15.4. | тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова | 2,0 | 1856,7 | 3 713 |
| 16 | Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе: |  |  |  |
| 16.1 | площадь перед центральным входом | 12,0 | 24 | 288 |
| 16.2 | автостоянка вдоль проезжей части со стороны ул. Спортивная | 26,0 | 108 | 2 808 |
| 16.3 | автостоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку | 25,0 | 36 | 900 |
| 16.4 | проезд к гаражам (со стороны "Югра-Презента") | 4,0 | 56 | 224 |
| 16.5 | проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка», включая проезд к гаражам со стороны ул. Ленина 29 | 12,0 | 184 | 2 208 |
| 16.6 | автостоянки у школы лицея по ул. Ленина и в районе ж/дома № 8 по ул. Ленина | 12,0 | 118 | 1 416 |
| 17 | Территория прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе: |  |  |  |
| 17.1 | автостоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная | 6,0 | 42 | 252 |
| 17.2 | заезды с ул. Железнодорожная со стороны памятника "Паровоз" | 6,0 | 72 | 432 |
| 17.3 | автостоянка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз" | 36,0 | 52 | 1 872 |
| 17.4 | автостоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожная | 14,0 | 41 | 574 |
| 18 | автостоянки перед административными зданиями по адресу Ленина 39,41со стороны проезжей части | 6,0 | 52 | 312 |
| 19 | автостоянка МФЦ (Механизаторов 2),заезды | 32,0 | 41 | 1 312 |
| 20 | автостоянка перед жилым домом ул. Механизаторов 24 со стороны проезжей части | 6,0 | 20 | 120 |
| 21 | автостоянка и заезд напротив административного здания по ул. Механизаторов 22 со стороны центрального входа | 36,0 | 37 | 1 332 |
| 22 | автостоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира | 18,0 | 36 | 648 |
| 23 | автостоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова | 18,0 | 132 | 2 376 |
| 24 | автостоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова, заезд | 21,0 | 94 | 1 974 |
| 25 | автостоянка напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части ул. Мира | 18; 20 | 36: 20; | 1 048 |
| 26 | автостоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира | 18,0 | 24 | 432 |
| 27 | проезд от ул. Ленина до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28 | проезд за зданием "Норд" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28.1 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 40 | 80 |
| 29 | проезд от ул. Ленина до городского пруда | 6,3 | 203 | 1 312 |
| 29.1 | тротуар вдоль проезда у ж/дома № 14 | 1,5 | 203 | 305 |
| 29.2 | тротуар вдоль проезда у ж/дома № 16 | 3,0 | 203 | 609 |
| 30 | проезд от ул. Ленина до жилого дома Мира 10 в сторону городского пруда | 4,0 | 320 | 1 280 |
| 31 | проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,5 | 1134 | 5 103 |
| 31.1 | тротуары между администрацией города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, дом Быта и спортивным комплексом "Ледовый дворец" | 1,5 | 823 | 1 235 |
| 32 | автостоянки около дома Быта и администрации города | 36,0 | 74 | 2 664 |
| 33 | автостоянка между жилым домом по 40 лет Победы 7 и центром "Надежда" | 26,0 | 47 | 1 222 |
| 34 | проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца | 8,0 | 126 | 1 008 |
| 34.1 | тротуар вдоль проезда (ж/бетонная плита) | 2,0 | 100 | 200 |
| 35 | Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт) | 1,2 | 210 | 252 |
| 36 | 2 (две) лестницы со ступенями и перилами (металлические) | 1,2 | 6,5 | 8 |
| 37 | автостоянка напротив ГОВД со стороны проезжей части по ул. Попова | 12,2 | 204 | 2 479 |
| 38 | автостоянка около здания межрайонной ИФНС №4 со стороны ул. Попова | 6,0 | 84 | 506 |
| 39 | автостоянка около здания маг-на "Монетка" и кафе «Айсберг" со стороны ул. Попова | 72,0 | 144,00 | 10 368 |
| 40 | тротуар между трестом КСГ и подземным переходом | 3,0 | 74,00 | 222 |
| Всего |  |  | 49 751 | 252 934 |
| в том числе: дороги |  |  | 21 993 | 136 571 |
| тротуары |  |  | 15488,6 | 51 603 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 64 760 |

|  | Места нанесения дорожной разметки |
| --- | --- |
| 1 | ул. 40 Лет Победы (от ул. Железнодорожной до ул. Ленина включая пешеходные переходы) |
| 2 | ул. Ленина (от ул. Октябрьская до ул. Геологов включая пешеходные переходы) |
| 3 | ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Энтузиастов включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, стрелки, осевую и краевую) |
| 4 | ул. Мира (от ул. Железнодорожной до Попова включая пешеходные переходы) |
| 5 | ул. Мира (от ул. Попова до кольцевой включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, осевую, краевую) |
|  | ул. Попова (от ж/д переезда на транспортной развязке до знака зоны обслуживания, включая пешеходные переходы, стоп линии, осевую, краевую и ИДН) |
| 7 | ул. Торговая (включая пешеходные переходы, круговое движение, осевую и краевую) |
| 8 | ул. Гастелло (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 9 | ул. Садовая (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 10 | ул. Механизаторов (от ул. Калинина до ул. Железнодорожной включая пешеходные переходы, осевую) |
| 11 | ул. Железнодорожная (от 178 км до ул. Лесозаготовителей включая пешеходные переходы) |
| 12 | ул. Железнодорожная (между переездами 178км и 179 км, перекресток 179 км, ИДН, пешеходные переходы, краевая и осевая) |
| 13 | ул. Петровская (осевая и краевая) |
| 14 | Круговое движение ул. Толстого - Студенческая |
| 15 | ул. Газовиков (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 16 | ул. Дзержинского (включая пешеходный переход, осевую, краевую и ИДН) |
| 17 | ул. Пожарского (включая пешеходный переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 18 | ул. Октябрьская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 19 | ул. Декабристов (от ул. Петровская до ул. Южная, включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 20 | ул. Широкая (осевая и краевая) |
| 21 | ул. Геологов (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 22 | ул. Энтузиастов (включая пешеходный переход, осевую) |
| 23 | ул. Буряка (включая пешеходный переход, осевую) |
| 24 | ул. Титова (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 25 | ул. Новая (осевая и краевая) |
| 26 | пер. Поперечный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 27 | ул. Таежная (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) |
| 28 | ул. Свердлова (включая пешеходный переход и осевую) |
| 29 | Транспортная развязка, включая кольцо по ул. Попова |
| 30 | ул. Студенческая (от кругового движения до ул. Петровская, включая пешеходный переход, ИДН, стоп линии, стрелки) |
| 31 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Железнодорожная до ул. Попова, включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 32 | ул. Агиришская - Торговая (осевая и краевая, пешеходные переходы) |
| 33 | ул. Ермака (включая пешеходные переходы, осевую и ИДН) |
| 34 | ул. Магистральная включая пешеходные переходы, осевую |
| 35 | ул. Остравская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 36 | ул. Сибирская (включая пешеходный переход, осевую) |
| 37 | ул. Грибоедова (осевая) |
| 38 | ул. Кутузова (осевая) |
| 39 | ул. Красина (осевая) |
| 40 | ул. Гоголя (осевая) |
| 41 | проезд Менделеева-Ермака (осевая, пешеходный переход) |
| 42 | ул. Вавилова (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 43 | ул. Южная (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 44 | ул. Калинина (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 45 | ул. Славянская – пер. Северный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) |
| 46 | ул. Славянская – ул. Агиришская (северное кольцо, осевая, краевая) |
| 47 | ул. Промышленная (от ул. Спасская до ЗСМ) осевая и краевая |
| 48 | ул. Никольская (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 49 | ул. Менделеева (включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и стрелки) |
| 50 | ул. Арантурская (от ул. Газовиков до крайней остановки на Зеленой зоне) включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и краевую |
| 51 | ул. Чкалова (осевая, пешеход. переход) |
| 52 | ул. Цветной бульвар (осевая, пешеход. переход) |
| 53 | ул. Молодежная (осевая, пешеход. переход) |
| 54 | ул. Сахарова (осевая, пешеход. переход, дублир. знаки) |
| 55 | ул. Космонавтов (осевая) |
| 56 | ул. Монтажников (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 57 | ул. Кирова – Мира (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 58 | Югорск-2 (включая пешеходный переход, осевую, краевую) |
| 59 | улицы в микрорайоне ПММК-5 (осевая) |
| 60 | ул. Защитников Отечества, Чехова и пер. Чехова, Покровская, Солнечная (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 61 | ул. Лунная, Мичурина, Советская |
| 62 | стоянка лицей им. Атякшева ул. Ленина |
| 63 | стоянка Управления социальной защиты |
| 64 | окраска бордюрного камня возле учебных заведений (черно-белого цвета) |

Места выполнения работ по содержанию дорог, проездов и тротуаров в Югорске-2

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проезды, тротуары, стоянки с твердым покрытием |  |  |  |  |
| 1 | въезд в Югорск-2 до штаба полка (котельная) | 6,00 | 813,50 | 4 881,00 |
| 2 | тротуары центральной аллеи (асфальто-бетон) | 4,30 | 376,00 | 1 616,80 |
| 3 | площадь у памятников | 16,80 | 50,50 | 848,40 |
| 4 | автостоянки вдоль проезда от въезда в Югорск-2 до полка (котельной) (2 шт) | 24,00 | 72,00 | 1 728,00 |
| 5 | автостоянка у Амбулатории | 36,00 | 42,00 | 1 512,00 |
| 6 | тротуар от центральной аллеи до дома № 8 (асфальто-бетон) | 2,00 | 220,00 | 440,00 |
| 7 | проезд с центральной дороги к жилому дому № 3 | 4,00 | 134,00 | 536,00 |
| 8 | проезды вдоль жилых домов № 6-7 | 5,50 | 406,00 | 2 233,00 |
| 9 | проезд от котельной до дома № 6 | 5,50 | 604,00 | 3 322,00 |
| 10 | тротуар от центральной аллеи до дома № 6 (асфальтобетон) | 2,00 | 158,00 | 316,00 |
| 11 | тротуар от центральной алеи до СОШ №4 (ж/бетонная плита) | 2,00 | 126,00 | 252,00 |
| 12 | автостоянки у домов №6 и №7 (2 шт) | 12,00 | 84,00 | 1 008,00 |
| 13 | проезд вдоль жилых домов № 1-3 (между школой и д/садом) | 4,50 | 732,00 | 3 294,00 |
| 14 | проезды вдоль жилых домов № 8-9 | 5,50 | 216,00 | 1 188,00 |
| 15 | автостоянки у жилых домов № 8 и 9 | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| 16 | тротуар от центральной аллеи до дома № 3 (асфальтобетон) | 3,50 | 260,00 | 910,00 |
| ИТОГО с твердым покрытием |  |  | 4 103,50 | 24 517,20 |
| в том числе: дороги |  |  |  | 4 881,00 |
| тротуары и площади |  |  |  | 4 383,20 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 15 253,00 |
|  | проезды с грунтовым покрытием |  |  |  |
| 1 | проезд175 (от котельной до перекрестка улиц Армавирская - Ставропольская) | 6,00 | 577,70 | 3466,20 |
| 2 | проезд № 176 (между улицами Армавирская - Ставропольская) | 6,00 | 417,00 | 2502,00 |
| 3 | улица Ставропольская | 6,00 | 783,00 | 4698,00 |
| 4 | улица Армавирская | 6,00 | 312,60 | 1875,60 |
| 5 | проезд №179 (от жилого дома № 6 до частного сектора) | 6,00 | 269,30 | 1615,80 |
| 6 | проезд вдоль гаражей к ул. Крымская | 3,80 | 368,00 | 1398,40 |
| 7 | ул. Крымская | 3,80 | 313,00 | 1189,40 |
| 8 | ул. Севастопольская | 3,80 | 126,00 | 478,80 |
| итого с грунтовым покрытием |  |  | 3 167 | 17 224 |
| ВСЕГО |  |  | 7 270 | 41 741 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Котовского — пер. Студенческий | 6 | 681 | 4 070 |
| 1.1. | тротуар по пер. Котовского | 2 | 156 | 312 |
| 2 | ул. Восточная | 6 | 530 | 3 170 |
| 3 | пер. Гайдара | 6 | 162 | 972 |
| 4 | пер. Зеленый - ул. Лесная (от ул. Свердлова) | 6 | 1 392 | 8 354 |
| 5 | ул. Заводская | 6 | 691 | 4 148 |
| 5.1. | тротуар по ул. Заводская (от МБОУ ДОД "Детская художественная школа" до маг-на "Хлебный мир" | 2 | 396 | 594 |
| 6 | ул. Киевская | 8 | 1 255 | 10 038 |
| 7 | ул. Красноармейская | 6 | 350 | 2 100 |
| 8 | ул. Будённого | 7 | 361 | 2 419 |
| 9 | ул. Пушкина | 6 | 327 | 1 992 |
| 10 | ул. Шевченко | 6 | 268 | 1 609 |
| 11 | ул. Котовского | 6 | 222 | 1 333 |
| 12 | ул. Дубинина | 6 | 309 | 1 856 |
| 13 | ул. Гайдара - пер. Дубинина | 6 | 511 | 3 066 |
| 14 | ул. Морозова | 5 | 334 | 1 718 |
| 15 | ул. Королева | 6 | 346 | 2 111 |
| 16 | ул. Первомайская | 6 | 446 | 2 768 |
| 17 | ул. Магистральная | 6 | 1 037 | 6 222 |
| 18 | ул. Лии Карастояновой | 7 | 301 | 2 101 |
| 19 | ул. Песчаная | 6 | 591 | 3 544 |
| 20 | ул. Ермака | 7 | 588 | 3 880 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (от МБОУ "СОШ № 6" до ул. Вавилова) | 2 | 234 | 351 |
| 21 | ул. Космонавтов | 6 | 915 | 5 692 |
| 22 | ул. Звёздная | 6 | 1 568 | 9 564 |
| 23 | ул. Московская | 6 | 1 406 | 8 266 |
| 24 | ул. Тюменская | 6 | 1 405 | 8 428 |
| 25 | ул. Уральская | 6 | 1 677 | 9 859 |
| 26 | ул. Парковая | 6 | 304 | 1 967 |
| 27 | ул. Кондинская | 6 | 1 413 | 8 759 |
| 28 | бульвар Сибирский | 5 | 3 365 | 16 960 |
| 29 | ул. Шолохова | 5 | 222 | 1 085 |
| 30 | ул. Берёзовая | 5 | 295 | 1 438 |
| 31 | ул. Курчатова | 6 | 281 | 1 665 |
| 33 | ул. Сахарова | 6 | 2 254 | 13 522 |
| 34 | пер. Арантурский | 6 | 228 | 1 260 |
| 35 | ул. Бородинская | 6 | 366 | 2 198 |
| 36 | ул. Невская | 6 | 359 | 2 214 |
| 37 | ул. Минина | 7 | 284 | 1 851 |
| 38 | ул. Ольховская-Серова | 6 | 571 | 3 659 |
| 39 | ул. Петровская | 6 | 538 | 3 206 |
| 40 | ул. Спасская | 6 | 527 | 3 161 |
| 41 | ул. Шаумяна | 5 | 238 | 1 219 |
| 42 | ул. Кутузова | 6 | 417 | 2 504 |
| 43 | ул. Гоголя | 6 | 259 | 1 596 |
| 44 | ул. Багратиона | 6 | 281 | 1 687 |
| 45 | ул. Пихтовая-Рябиновая | 6 | 852 | 5 247 |
| 46 | ул. Плеханова | 7 | 567 | 3 880 |
| 47 | ул. Ермака-Сахарова | 4 | 450 | 1 800 |
| 48 | ул. Суворова | 5 | 362 | 1 810 |
| 49 | ул. Смородиновая | 6 | 1 261 | 7 564 |
| 50 | ул. Клюквенная | 6 | 1 641 | 9 847 |
| 51 | ул. Брусничная | 6 | 1 162 | 6 971 |
| 52 | ул. Вишневая | 6 | 1 658 | 9 946 |
| 53 | пер. Брусничный | 6 | 211 | 1 265 |
| 54 | проезды в том числе: | 6 | 938 | 5 630 |
| 54.1 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Клюквенная | 6 | 100 | 600 |
| 54.2 | проезд между ул. Южная и ул. Вишневая | 6 | 401 | 2 407 |
| 54.3 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Вишневая | 6 | 257 | 1 543 |
| 54.4 | проезд между ул. Клюквенная и ул. Вишневая | 6 | 180 | 1 080 |
| 54.5 | проезды между ул. Кондинская и ул. Южная 4 проезда | 5 | 473 | 2 365 |
| 55 | тротуар по ул. Сахарова (грунтовый) | 4 | 259 | 1 035 |
| 55.1 | тротуар по ул. Сахарова (асфальтобетонное покрытие) | 2 | 500 | 1 000 |
| 56 | проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А ул. Садовая | 2 | 85 | 170 |
| 57 | проезд № 29 между улицами Менделеева-Сахарова | 5 | 164 | 854 |
| 58 | проезд № 31 между улицами Садовая - Менделеева | 6 | 176 | 1 069 |
| 59 | проезд к жилому дому № 3 по ул. Арантурская | 5 | 206 | 1 030 |
| 60 | ул. Островская | 6 | 316 | 1 876 |
| 61 | проезд № 123 между ул. Сахарова и Сибирским бульваром | 5 | 266 | 1 329 |
| 62 | проезд № 124 между Сибирским бульваром и улицами Южная - Вавилова | 6 | 379 | 2 333 |
| 63 | проезд № 125 между ул. Сахарова и ул. Южная-Вавилова | 5 | 675 | 3 301 |
| 64 | проезд Школьный (Менделеева - Сахарова) | 5 | 213 | 1 065 |
| 65 | ул. Менделеева (от Вавилова до земельного участка № 70 по ул. Менделеева) | 6 | 376 | 2 253 |
| 66 | ул. Красина - Широкая | 6 | 264 | 1 583 |
| 67 | ул. Арантурская от ж/дома № 17А до ж/дома № 23 | 4 | 156 | 624 |
|  | Итого |  | 45 206 | 261 967 |
| 19 микрорайон |  |  |  |  |
| 68 | ул. Ермака 1 | 6 | 716 | 4 296 |
| 69 | ул. Сахарова 1 | 14 | 716 | 10 024 |
| 70 | Сибирский бульвар 1 | 6 | 836 | 5 016 |
| 71 | ул. Кондинская 1 | 14 | 716 | 10 025 |
| 72 | проезд № 181 | 6 | 710 | 4 260 |
| 73 | проезд № 182 | 6 | 482 | 2 891 |
| 74 | проезд № 183 | 6 | 803 | 4 816 |
| 75 | ул. Вишневая 1 | 6 | 1 024 | 6 144 |
| 76 | ул. Добрая | 6 | 1 048 | 6 286 |
| 77 | ул. Тихая | 6 | 1 371 | 8 224 |
| 78 | ул. Семейная | 6 | 1 477 | 8 861 |
| 79 | ул. Комсомольская | 6 | 1 281 | 7 683 |
| 80 | ул. Первопроходцев | 6 | 1 684 | 10 106 |
|  | Итого по 19 микрорайону |  | 12 862 | 88 630 |
|  | Всего |  | 58 068 | 350 598 |

Перечень дорог транспортной развязки города

| наименование объекта | ширина (м) | протяженность (м) | площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь содержания дорог 1-й очереди | 8 | 1 707,0 | 13 656 |
| Площадь содержания дорог 2-й очереди | 8 | 3 636,1 | 29 089 |
| Площадь содержания тротуаров | 2,25 | 3 471,1 | 7 810 |
| Общая площадь содержания |  | 8 814,2 | 50 555 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Декабристов-Студенческая | 6 | 2 181 | 13 087 |
| 1.1. | тротуар по ул. Декабристов - Студенческая | 2 | 1 690 | 3 380 |
| 1.2. | тротуар (от ул. Никольская до ул. Петровская) | 2 | 230 | 517 |
| 1.3. | тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая | 2 | 230 | 459 |
| 1.4. | автостоянка по ул. Декабристов 6,8 | 6 | 36 | 216 |
| 1.5. | автостоянка по ул. Декабристов 10,12 | 6 | 36 | 216 |
| 2 | ул. Садовая | 6,45 | 1 630 | 10 515 |
| 2.1 | тротуар по ул. Садовая | 2 | 2 588 | 4 658 |
| 2.2. | автостоянка по ул. Садовая СОШ №5 | 48 | 36 | 1 728 |
| 3 | кольцо в районе ул. Студенческая | 6 | 221 | 1 326 |
| 4 | ул. Л. Толстого | 8 | 814 | 6 510 |
| 4.1 | тротуар по ул. Толстого | 3 | 446 | 1 115 |
| 4.2 | автостоянка у поликлиники Толстого д.18 | 36 | 105 | 3 780 |
| 4.3. | тротуар между соцзащитой и жилыми домами № 4 и 6 по ул. Толстого | 2 | 414 | 828 |
| 5 | ул. Газовиков | 6 | 684 | 4 101 |
| 5.1 | тротуар по ул. Газовиков | 2 | 933 | 1 400 |
| 6 | ул. Свердлова | 7 | 633 | 4 431 |
| 6.1. | проезд между детским садом "Брусничка" и жилым домом № 14 по ул. Свердлова | 6 | 138 | 828 |
| 6.2 | тротуар по ул. Свердлова | 2 | 317 | 634 |
| 7 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории ЗСМ) | 7 | 950 | 6 840 |
| 8 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории УТТСТ) | 8 | 900 | 7 380 |
| 9 | ул. Никольская | 8 | 1 130 | 9 042 |
| 9.1 | тротуар по ул. Никольская | 2 | 1 164 | 2 328 |
| 9.2 | автостоянка | 8 | 13 | 103 |
| 10 | ул. Широкая | 6 | 522 | 3 129 |
| 10.1 | тротуар по ул. Широкая | 2 | 590 | 885 |
| 11 | ул. Петровская | 6 | 352 | 2 097 |
| 12 | ул. Магистральная | 7 | 682 | 4 773 |
| 12.1 | тротуар по ул. Магистральная | 2 | 480 | 960 |
| 12.2 | автостоянка по ул. Магистральная | 6 | 27 | 162 |
| 13 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 15 | 1 420 | 21 300 |
| 13.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 1 800 | 2 700 |
| 13.2 | автостоянки | 5 | 320 | 1 488 |
| 13.3 | велодорожка | 3 | 592 | 1 658 |
| 14 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 14 | 1 422 | 19 908 |
| 14.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 2 100 | 4 200 |
| 15 | ул. Вавилова | 8 | 3 386 | 27 084 |
| 15.1 | тротуар по ул. Вавилова | 2 | 1 801 | 2 702 |
| 16 | ул. Южная (от ул. Вавилова до ул. Арантурская) | 8 | 1 050 | 8 396 |
| 16.1 | тротуар по ул. Южная | 2 | 138 | 248 |
| 17 | ул. Арантурская (от ул. Газовиков до окончания бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону) | 7 | 8 386 | 55 935 |
| 17.1 | тротуар на Зеленую зону | 1 | 4 000 | 4 800 |
| 18 | ул. Чкалова | 7 | 493 | 3 471 |
| 18.1 | тротуар по ул. Чкалова | 2 | 865 | 1 639 |
| 18.2 | автостоянки по ул. Чкалова | 4 | 90 | 315 |
| 19 | ул. Пожарского | 7 | 575 | 4 025 |
| 19.1. | тротуар по ул. Пожарского | 2 | 575 | 1 035 |
| 20 | ул. Дзержинского | 7 | 550 | 3 850 |
| 20.1 | тротуар по ул. Дзержинского | 2 | 500 | 900 |
| 21 | ул. Ермака | 7 | 315 | 2 076 |
| 21.1 | тротуар по ул. Ермака (ж/б плита) | 2 | 180 | 360 |
| 22 | ул. Космонавтов | 6 | 215 | 1 335 |
| 23 | ул. Сибирская | 5 | 354 | 1 846 |
| 23.1 | тротуар по ул. Сибирская (ж/б плита) | 2 | 542 | 1 084 |
| 24 | ул. Остравская | 6 | 433 | 2 600 |
| 24.1 | тротуар по ул. Остравская (ж/б плита) | 2 | 589 | 1 177 |
| 25 | ул. Грибоедова | 6 | 525 | 3 018 |
| 26 | ул. Кутузова | 6 | 222 | 1 331 |
| 27 | ул. Красина | 6 | 211 | 1 266 |
| 28 | Проезд № 30 (от ул. Менделеева до ул. Садовая) | 6 | 179 | 1 067 |
| 29 | переулок Школьный | 5 | 258 | 1 290 |
| 29.1 | тротуар по пер. Школьный | 2,5 | 54 | 135 |
| 30 | ул. Гоголя | 6 | 455 | 2 805 |
| 31 | автостоянка около административного здания ОГИБДД Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 32 | автостоянка около административного здания Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 33 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков | 18 | 84 | 1 512 |
| 34 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков | 24 | 112 | 2 688 |
| 35 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков | 16 | 62 | 992 |
| 36 | автостоянки напротив жилого дома ул. Сахарова 2"А" и 2 "Б" со стороны ул. Сахарова | 14 | 116 | 1 624 |
| 37 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 38 | автостоянки напротив жилых домов Никольская 11 со стороны ул. Никольская | 16 | 32 | 512 |
| 39 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская | 16 | 18 | 288 |
| 40 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 41 | Цветной Бульвар (от ул. Южная до ул. Сахарова) | 6 | 649 | 3 896 |
| 41.1 | тротуары по Цветному бульвару | 2 | 1 299 | 2 190 |
| 41.2 | автостоянки по Цветному бульвару | 18 | 72 | 1 296 |
| 42 | тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) | 2 | 112 | 224 |
| 43 | Автостоянка по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода) | 24 | 36 | 864 |
| 44 | Проезд (от ул. Чкалова до ул. Шолохова) | 6 | 150 | 900 |
| 45 | проезд и автостоянка около жилого дома по ул. Толстого 12 со стороны ул. Толстого | 16 | 216 | 3 456 |
| 46 | ул. Молодежная | 7 | 313 | 2 150 |
| 46.1 | тротуар по ул. Молодежная | 2 | 533 | 906 |
| 47 | ул. Сахарова | 6 | 492 | 2 838 |
| 47.1 | автостоянка по ул. Сахарова | 18 | 28 | 504 |
| 47.2 | тротуар по ул. Сахарова | 2 | 566 | 962 |
| 49 | ул. Спасская | 6 | 328 | 1 967 |
| 50 | ул. Звездная | 6 | 117 | 714 |
| 50.1 | тротуар по ул. Звездная | 2 | 117 | 234 |
| 51 | ул. Студенческая | 6 | 1 062 | 6 373 |
| 52 | ул. Суворова | 5 | 33 | 163 |
|  | Всего |  | 61 048 | 323 952 |
|  | в том числе: дороги |  | 35 497 | 252 870 |
|  | тротуары и велодорожка |  |  | 44 319 |
|  | проезды и автостоянки |  |  | 26 763 |

# Часть V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, начальных цен единиц товара, работы, услуги

(предоставляется отдельным файлом)