| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Первого заместителя главы администрации - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________А.Ю. Ермаков «____» _______________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по установке  и демонтажу  новогодних елок в городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елок в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елок в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, дворовые территории: ул. Таежная 14/4; ул. Мира 71а; ул. Спортивная 33; ПМК — 5; ул. Декабристов, 2 - ул. Сахарова, 2, 2а; Таежная, 25. Срок выполнения работ: установка новогодних елок — с даты заключения муниципального контракта до 25.12.2013 г.; демонтаж новогодних елок — с 20.01.2014 г. до 25.01.2014 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 145 436 (сто сорок пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов и бюджетных обязательств. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «25» ноября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «26» ноября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «29» ноября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 7 271 (семь тысяч двести семьдесят один) рубль 80 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ______________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ____________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |
| 32. | Изменение контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке. Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке  и демонтажу новогодних елок в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  дворовые территории: ул. Таежная 14/4; ул. Мира 71"А"; ул. Спортивная 33; ПМК — 5; ул. Декабристов, 2 - ул. Сахарова, 2, 2"А"; ул. Таежная, 25.

Срок выполнения работ:

-  установка новогодних елок — с даты заключения муниципального контракта до 25.12.2013 г.;

- демонтаж новогодних елок  — с 20.01.2014 г. до 25.01.2014 г.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе и условиям настоящего контракта, возможность эксплуатации объекта с момента установки  и до момента демонтажа  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Объем и характеристика выполняемых работ указаны в Локальных сметных расчетах в ценах 2001 года - (Приложение №1) является неотъемлемой частью настоящей документации и предоставляется отдельным файлом.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по установке новогодних елок по ул. Таежная 14/4, ул. Мира 71"А",ул. Спортивная 33, ПМК - 5,

ул. Декабристов 2 - ул. Сахарова 2,2"А", ул. Таежная, 25 в г. Югорске.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтаж елок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-099-07 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) НР (101,65 руб.): 84% от ФОТ (121,01 руб.) СП (54,45 руб.): 45% от ФОТ (121,01 руб.) | 0,65 | 206,61 186,17 | 20,44 |  | 134,3 | 121,01 | 13,29 |  | 6,3 | 4,1 |
| 2 | 311-01-106-1 | Погрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (18,55 руб.): 100% от ФОТ (18,55 руб.) СП (11,13 руб.): 60% от ФОТ (18,55 руб.) | 2,1 | 19,44 6,67 | 12,77 2,16 |  | 40,82 | 14,01 | 26,81 4,54 |  |  |  |
| 3 | 311-01-106-2 | Разгрузочные работы: Лес круглый (1 т) НР (20,94 руб.): 100% от ФОТ (20,94 руб.) СП (12,56 руб.): 60% от ФОТ (20,94 руб.) | 2,1 | 9,97 9,97 |  |  | 20,94 | 20,94 |  |  |  |  |
| 4 | 310-8006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 6 км; нормативное время пробега 0.60; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2,1 | 10,39 10,39 |  |  | 21,82 | 21,82 |  |  |  |  |
| 5 | Прайс | Ель (шт) | 65 | 180,76 |  | 180,76 | 11749,4 |  |  | 11749,4 |  |  |
| 6 | ТСЭМ-031050 | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) НР (806,69 руб.): 124% от ФОТ (650,56 руб.) СП (409,85 руб.): 63% от ФОТ (650,56 руб.) | 16 | 254,27 | 254,27 40,66 |  | 4068,32 |  | 4068,32 650,56 |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-001-03 | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 (1 конструкция) НР (4588 руб.): 124% от ФОТ (3700 руб.) СП (2331 руб.): 63% от ФОТ (3700 руб.) | 20 | 347,24 168,74 | 92,92 16,26 | 85,58 | 6944,8 | 3374,8 | 1858,4 325,20 | 1711,6 | 5,99 | 119,8 |
| 8 | ТСЭМ-021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т (маш.-ч) НР (-50,42 руб.): 124% от ФОТ (-40,66 руб.) СП (-25,62 руб.): 63% от ФОТ (-40,66 руб.) | -1 | 252,02 | 252,02 40,66 |  | -252,02 |  | -252,02 -40,66 |  |  |  |
| 9 | ТСЭМ-021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т (маш.-ч) НР (-352,93 руб.): 124% от ФОТ (-284,62 руб.) СП (-179,31 руб.): 63% от ФОТ (-284,62 руб.) | -7 | 196,77 | 196,77 40,66 |  | -1377,39 |  | -1377,39 -284,62 |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) НР (227,81 руб.): 124% от ФОТ (183,72 руб.) СП (115,74 руб.): 63% от ФОТ (183,72 руб.) | 0,31 | 3436,53 592,65 | 55,76 | 2788,12 | 1065,32 | 183,72 | 17,29 | 864,31 | 22,5 | 6,98 |
| 11 | ТСЦ-101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства (т) | -0,0007998 | 2576,4 |  | 2576,4 | -2,06 |  |  | -2,06 |  |  |
| 12 | ТСЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный (м2) | -0,4495 | 10,34 |  | 10,34 | -4,65 |  |  | -4,65 |  |  |
| 13 | ТСЦ-113-1777 | Паста антисептическая (т) | -0,0004485 | 26696,25 |  | 26696,25 | -11,99 |  |  | -11,99 |  |  |
| 14 | ТСЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород (м3) | -0,0372 | 1821,6 |  | 1821,6 | -67,76 |  |  | -67,76 |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) НР (282 руб.): 124% от ФОТ (227,42 руб.) СП (143,27 руб.): 63% от ФОТ (227,42 руб.) | 0,48 | 2168,93 473,79 | 74,71 | 1620,43 | 1041,09 | 227,42 | 35,86 | 777,81 | 18,3 | 8,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 23370,94 | 3963,72 | 4390,56 655,02 | 15016,66 |  | 139,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5642,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2873,08 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 31886,32 |  |  |  |  | 139,66 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 15016,66 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4390,56 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4618,74 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтаж елок |  |  |  |  |  |  | 31886,32 |  |  |  |  | 139,66 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 23370,94 | 3963,72 | 4390,56 655,02 | 15016,66 |  | 139,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5642,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2873,08 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 290,4 |  |  |  |  | 4,1 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 124,94 |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 11771,22 |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 19699,76 |  |  |  |  | 135,56 |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 31886,32 |  |  |  |  | 139,66 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 15016,66 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4390,56 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4618,74 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5642,3 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2873,08 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по демонтажу новогодних елок по ул. Таежная 14/4, ул. Мира 71"А",ул. Спортивная 33, ПМК - 5,

ул. Декабристов 2- ул. Сахарова 2,2"А", Таежная, 25 в г. Югорске.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтаж елок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-010-01 Применительно. | Демонтаж элементов деревянного каркаса - Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (НР (182,26 руб.): 124% от ФОТ (146,98 руб.) СП (92,6 руб.): 63% от ФОТ (146,98 руб.) | 0,31 | 648,41 592,65 | 55,76 |  | 160,81 | 146,98 | 13,83 |  | 18 | 5,58 |
| 2 | ТЕР10-01-012-02 Применительно. | Демонтаж обшивки из плит древесноволокнистых - Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (100 м2 обшивки стен (за вычетом НР (225,59 руб.): 124% от ФОТ (181,93 руб.) СП (114,62 руб.): 63% от ФОТ (181,93 руб.) | 0,48 | 548,5 473,79 | 74,71 |  | 210,62 | 181,93 | 28,69 |  | 14,64 | 7,03 |
| 3 | ТСЭМ-031003 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м (маш.-ч) НР (151,26 руб.): 124% от ФОТ (121,98 руб.) СП (76,85 руб.): 63% от ФОТ (121,98 руб.) | 3 | 361,18 | 361,18 40,66 |  | 1083,54 |  | 1083,54 121,98 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 1454,97 | 328,91 | 1126,06 121,98 |  |  | 12,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 559,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 284,06 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 2298,13 |  |  |  |  | 12,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1126,06 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 450,89 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтаж елок |  |  |  |  |  |  | 2298,13 |  |  |  |  | 12,61 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 1454,97 | 328,91 | 1126,06 121,98 |  |  | 12,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 559,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 284,06 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 2298,13 |  |  |  |  | 12,61 |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 2298,13 |  |  |  |  | 12,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1126,06 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 450,89 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 559,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 284,06 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по установке  и демонтажу  новогодних елок в городе Югорске.

г. Югорск                                                             		                                    « ____»_________201_г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны, и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по установке и демонтажу новогодних елок в городе Югорске, в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.

-  сдать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Места выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,  дворовые территории: ул. Таежная 14/4; ул. Мира 71"А"; ул. Спортивная 33; ПМК — 5; ул. Декабристов, 2 - ул. Сахарова, 2, 2"А"; ул. Таежная, 25.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень и состав  работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов и бюджетных обязательств. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемыми в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость.

2.8. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- установка новогодних елок — с даты заключения муниципального контракта до 25.12.2013 г.;

- демонтаж новогодних елок  — с 20.01.2014 г. до 25.01.2014 г.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 3 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком)

4.2. Подрядчик обязан выполнить работы оговоренные в контракте,  по цене указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.3. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика -  из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, своими или привлеченными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Выполненные работы  Подрядчик сдает Управляющей организации, а Управляющая организация передает Муниципальному заказчику.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.6. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от мусора.

4.7. После выполнения первого этапа работ по установке новогодних елок, Подрядчик 25 декабря 2013 года предоставляет Управляющей организации акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и акт фактически выполненных работ по установке новогодних елок. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация  передает Муниципальному заказчику один экземпляр подписанных документов не позднее 26 декабря 2013 года.

4.8. После выполнения второго этапа работ по демонтажу новогодних елок, Подрядчик 25 января 2014 года предоставляет Управляющей организации акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и акт фактически выполненных работ по демонтажу новогодних елок.

В случае приемки работ, предусмотренных настоящим контрактом, Управляющая организация  и Подрядчик не позднее 30 января 2014 года  предоставляют Муниципальному заказчику для рассмотрения по четыре экземпляра унифицированной формой КС-2 на работы, унифицированной формой КС-2 на работы по демонтажу новогодних елок  и справку о стоимости выполненных работ и затрат  унифицированной формы КС-3, журнал производства работ и  акт фактически выполненных работ.

4.9. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.10. Оплатить за свой счет  ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.13. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.17.  В своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.18.  Следовать указаниям Управляющей организации о ходе и качестве выполнения работ.

4.19.  Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям.

4.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против запланированного, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно ставить об этом в известность  Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

4.21. Устранить по требованию Управляющей организации или Муниципального заказчика недостатки и  дефекты в работе.

4.22.  Выполняет иные обязательства предусмотренные другими разделами настоящего контракта.

Права Подрядчика

4.23. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.24.  Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.25. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Осуществляет проверку предъявленных документов, подтверждающих факт выполнения работ и производит оплату выполненных работ при наличии бюджетного финансирования.

Обязанности Управляющей организации:

5.4. В течение 2 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту.

Управляющая организация обязана проверить правильность оформления представленных документов Подрядчиком.

5.5. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

5.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.8. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований, указанных в техническом задании документации об аукционе и настоящего контракта.

5.9. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13.  Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

5.14. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

5.15. Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

5.16. Муниципальный заказчик имеет право произвести оплату выполненных работ поэтапно.

Права Управляющей организации:

5.17. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.18. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.19. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ.

6.1. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания в письменном виде, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.2. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.3. Приемка работ осуществляется Управляющей организацией путем подписания акта приемки выполненных работ  после окончания работ по ремонту и установке гирлянд, и демонтажу новогодних елок.

6.4. Приемка работ по установке новогодних елок  производится по факту выполненных работ 25 декабря 2013 года.

Приемка работ по демонтажу новогодних елок производится по факту выполненных работ не позднее 25 января 2014 года.

Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Муниципальным заказчиком путем подписания формы КС-3 совместно с  Управляющей организацией.

Управляющая организация обязана не позднее 30 января 2014 года предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 4.8. настоящего контракта, подтверждающие фактическое выполнение работ Подрядчиком по контракту.

В случае задержки в предоставлении документов, предоставления ненадлежащим образом оформленных документов  Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик начисляет Управляющей организации штрафные санкции в размере 3% от суммы, предусмотренной на оплату выполненных Управляющей организацией работ за январь 2014 года по соответствующему виду работ за каждый день задержки предоставления надлежащим образом оформленных  документов и отражает начисление штрафных санкций в акте выполненных работ.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе и условиям настоящего контракта, возможность эксплуатации объекта с момента установки и до момента демонтажа  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

7.3. Если в период эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств  надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

8. Ответственность сторон.

8.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

- Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

- 10. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

10.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта.

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

12 . Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия других сторон настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является: первая часть заявки победителя аукциона.

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании

____________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                ФИО

13.3. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

____________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

является неотъемлемой частью документации и предоставляется отдельным файлом.