Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству пешеходного тротуара по улице Агиришская

в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Агиришская.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 сентября 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 27 октября 2023 года.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых проектной документацией объекта (Приложение к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами и является неотъемлемой частью технического задания (приложение к техническому заданию).

Состав проектно-сметной документации:

- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»  Подраздел «Наружное освещение» - 1 файл;

- Раздел «Проект полосы отвода» - - 1 файл.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн | Кронштейн для консольных и подвесных светильников однорожковый, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (неизменяемые значения) |
| 2 | Светильник | Светильник светодиодный Экстра 80 500К с характеристиками: светильники крепятся на консоль круглого сечения диаметром до 57 мм, мощность 80Вт. Тип кривой силы света – широкая боковая. Напряжение питания диапазон 176-264 В, степень защиты от пыли и влаги IP67, срок службы светильника не менее 12 лет, срок службы светодиодов не менее 100 000 ч (неизменяемые значения) |
| 3 | Зажим ответвительный | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (неизменяемые значения) |
| 4 | Провод | Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1 (неизменяемые значения) |
| 5 | Кабель | Кабель силовой с медными жилами марка: ВВГнг 3х2,5-660 (неизменяемые значения) |
| 6 | Опора | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-9-ц (неизменяемые значения) |
| 7 | Щебень | Щебень М 800, фракция диапазон от 20 до 40 мм, группа 2 |
| 8 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (неизменяемые значения) |
| 9 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (неизменяемые значения) |
| 10 | Краска разметочная | # Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (неизменяемые значения) |
| 11 | Краска разметочная | # Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (неизменяемые значения) |
| 12 | Урна кованная | Урна кованная размеры: не менее 450х350х950мм (ДхШхВ). В соответствии с эскизом |
| 13 | Скамья кованная | Скамья кованная размеры: не менее 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, полоса 40х4мм, брусок строганный 60х40мм. В соответствии с эскизом |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству пешеходного тротуара по улице Агиришская в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(((310*2)+(2,5*1,5*4))*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 34,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 5,84 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,432435 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 34,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,31 |  |  |
| 2 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(310*3*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 214,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 6 068,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 318,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 22,69 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 26,784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 25,8168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 6 306,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 789,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 714,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 810,14 |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 204,6 | 55,26 |  | 11 306,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=310*3*0,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 306,20 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1240*(0,4*2)*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 76,75 |  | 7,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 030,55 |  | 300,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 385,16 |  | 38,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  | 0,43 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 0,976128 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 28,53 |  | 2,830176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 111,64 |  | 308,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 42,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 21,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,36 |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км |  |  | 1 т груза |  |  | 138,88 | 7,64 |  | 1 061,04 |  |  |
|  |  | Объем=99,2*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,04 |  |  |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 6,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=615 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 3 631,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 449,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 53,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 22 693,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 429,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 3,9975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 26 774,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 685,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 454,02 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 4 938,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 166,64 |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 615 | 63,12 |  | 38 818,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 818,80 |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 12,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1247 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 7 363,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 910,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 108,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 2 403,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 870,406 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 8,1055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 10 678,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 472,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 11 058,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 10 012,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 749,52 |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 63,27278 | 592,76 |  | 37 505,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=73,573*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 505,57 |  |  |
| 10 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 1247 | 22,36 |  | 27 882,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 882,92 |  |  |
| Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-07-002-01 Применительно | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  | 100 м2 |  |  | 18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 205,58 |  | 3 834,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 449,69 |  | 8 386,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  | 598,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  | 91,01 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 24,3 |  | 453,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,92 |  | 54,458 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 660,15 |  | 12 311,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 432,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 5 053,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 3 413,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 778,33 |  |  |
| 12 | ФЕР27-07-002-02 Применительно | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 |  |  | 100 м2 |  |  | -18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщин 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 4,57 | 2 | -170,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 2 | -335,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 2 | -37,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,54 | 2 | -20,142 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,1 | 2 | -3,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  | -506,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -208,13 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | -237,27 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | -160,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -903,69 |  |  |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 236,855 | 108,40 |  | 25 675,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 675,08 |  |  |
| 14 | ФЕР27-07-002-01 Применительно | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  | 100 м2 |  |  | 18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 205,58 |  | 3 834,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 449,69 |  | 8 386,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  | 598,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  | 91,01 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 24,3 |  | 453,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,92 |  | 54,458 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 660,15 |  | 12 311,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 432,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 5 053,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 3 413,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 778,33 |  |  |
| 15 | ФЕР27-07-002-02 Применительно | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 |  |  | 100 м2 |  |  | -18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщин 5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 4,57 | 7 | -596,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 7 | -1 174,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 7 | -131,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,54 | 7 | -70,497 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,1 | 7 | -13,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  | -1 771,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -728,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | -830,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | -560,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 162,94 |  |  |
| 16 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 118,4275 | 155,94 |  | 18 467,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865*0,05*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 467,58 |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 100 м2 |  |  | 18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 133,78 |  | 2 495,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 57,32 |  | 1 069,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 14,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  | 2 450,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 268,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 1,3055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  | 6 014,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 509,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 2 861,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 1 932,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 808,58 |  |  |
| 18 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 100 м2 |  |  | 18,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1865 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 1 607,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 626,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 173,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  | 2 234,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607,63 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 1 832,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 1 237,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 304,85 |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  |  | т |  |  | 223,427 | 503,58 |  | 112 513,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=133,161+90,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 513,37 |  |  |
| 20 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную |  |  | 100 т |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(610*0,1*0,08*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 73,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 714,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 34,93 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 15,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 7,59328 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 2,74012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 803,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 159,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 144,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,69 |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  |  | т |  |  | 12,322 | 503,58 |  | 6 205,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 205,11 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 935,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 294,47 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 497,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 602,18 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 143,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 287,79 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 226,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 294,47 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 436,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 602,18 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 143,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 242,82 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 109,60 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 896,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 242,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 109,60 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 287,79 |  |  |
| Раздел 2. Установка скамеек и урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 19,66 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 19,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 17,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 7,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,21 |  |  |
| 23 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж скамеек) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 211,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 32,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 2,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 22,85 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 23,03568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,1768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 266,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 222,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 125,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,93 |  |  |
| 24 | ФССЦ-15.2.03.04-0060 Применительно | Скамья парковая: СК-24 или эквивалент , размеры 1850х480х850 мм (Скамья кованая со спинкой) |  |  | шт |  |  | 4 | 1 275,98 |  | 5 103,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 103,92 |  |  |
| 25 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж урн) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 27,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 4,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 3,02 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 3,04884 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 35,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 29,39 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 16,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,38 |  |  |
| 26 | ФССЦ-15.2.03.06-0013 Применительно | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Урна кованая) |  |  | шт |  |  | 4 | 524,20 |  | 2 096,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,80 |  |  |
| 27 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 9,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 14,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 2,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 8,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 1,215 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,16308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 31,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 12,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 6,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,55 |  |  |
| 28 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,918 | 600,00 |  | 550,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,80 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Установка скамеек и урн : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 105,14 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 785,57 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 785,57 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,17 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,28 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,12 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,17 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,28 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Установка скамеек и урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,59 |  |  |
| Раздел 3. Водоотвод с дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР22-01-011-05 Прмиенительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Монтаж водоотводных стальных труб) |  |  | км |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 726,00 |  | 145,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 767,29 |  | 224,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 687,40 |  | 26,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 012,84 |  | 78,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 360 |  | 14,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 52,86 |  | 2,06154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11 506,13 |  | 448,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 203,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 127,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,20 |  |  |
| 30 | ФССЦ-23.5.02.02-0068 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 39 | 105,89 |  | 4 129,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 129,71 |  |  |
| 31 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 1,36 | 600,00 |  | 816,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,00 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 394,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,81 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 024,21 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,81 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 024,21 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,10 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,37 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,12 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,10 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,37 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,91 |  |  |
| Раздел 4. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 152,88 |  | 30,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 002,24 |  | 600,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 247,08 |  | 49,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,6 |  | 3,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 21,3 |  | 4,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 155,12 |  | 631,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 72,00 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 32,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,83 |  |  |
| 33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  | 7,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  | 9,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 0,969 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 17,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 9,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 5,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,09 |  |  |
| 34 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 1,311 | 185,49 |  | 243,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,18 |  |  |
| 35 | ФЕР06-02-001-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 333,24 |  | 379,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 487,73 |  | 397,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 480,73 |  | 54,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 878,26 |  | 442,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 394 |  | 44,916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 35,87 |  | 4,08918 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10 699,23 |  | 1 219,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 447,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 252,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 919,72 |  |  |
| 36 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  | 11,628 | 725,69 |  | 8 438,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 438,32 |  |  |
| 37 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | т |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,76 |  | 824,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 851,32 |  | 2 766,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 55,87 |  | 181,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,91 |  | 22,4575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 3 591,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 006,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 046,55 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 603,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241,84 |  |  |
| 38 | ФССЦ-07.4.03.06-0016 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц |  |  | шт |  |  | 20 | 3 385,24 |  | 67 704,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 704,80 |  |  |
| 39 | ФССЦ-07.2.02.01-0017 Применительно | Деталь закладная: фундамента ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000) (Закладная деталь фундамента ЗФ-0,159-2,0) |  |  | шт |  |  | 20 | 430,04 |  | 8 600,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 600,80 |  |  |
| 40 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | шт |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  | 532,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 154,88 |  | 3 097,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  | 296,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  | 314,60 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,73 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,25 |  | 3 945,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 812,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 422,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 180,21 |  |  |
| 41 | ФССЦ-07.2.02.02-0114 применительно | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000) (Кронштейн для светильника однорожковый) |  |  | шт |  |  | 20 | 490,95 |  | 9 819,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 819,00 |  |  |
| 42 | ФЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах |  |  | 100 шт |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 404,67 |  | 280,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 36,22 |  | 7,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 140,70 |  | 28,14 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 141,6 |  | 28,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 581,59 |  | 316,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 276,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 143,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,38 |  |  |
| 43 | ФССЦ-20.3.03.05-0048 Применительно | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната |  |  | шт |  |  | 20 | 515,32 |  | 10 306,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 306,40 |  |  |
| 44 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=682 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 423,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 2 109,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 272,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 5 071,17 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 44,49368 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 25,58182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 7 603,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 723,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 417,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 743,89 |  |  |
| 45 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 Применительно | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (Зажим ответвительный Р 72) |  |  | 100 шт |  |  | 0,8 | 3 133,00 |  | 2 506,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 506,40 |  |  |
| 46 | ФССЦ-21.2.01.01-0044 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1 |  |  | 1000 м |  |  | 0,69564 | 18 187,22 |  | 12 651,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(682*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 651,76 |  |  |
| 47 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 19,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,39 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 19,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 19,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,07 |  |  |
| 48 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 264,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 100,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 10,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 69,40 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 28,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 434,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 269,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 140,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,85 |  |  |
| 49 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,204 | 4 814,02 |  | 982,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(200*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,06 |  |  |
| 50 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 296,31 |  | 59,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,51 |  | 2,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 122,24 |  | 24,45 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,87 |  | 5,974 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 432,06 |  | 86,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 58,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 30,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,78 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕР27-09-008-01 Применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала) |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 | 0,7 | 95,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 | 0,7 | 83,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 0,7 | 7,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 11,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 | 0,7 | 0,50855 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 178,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 153,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 138,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,18 |  |  |
| 52 | ФЕР27-09-008-01 Применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Монтаж дорожного знака (б/у материал) |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 136,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 118,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 11,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 85,37 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,7265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 340,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 218,64 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 197,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,05 |  |  |
| 53 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 2,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 3,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 2,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,30375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,04077 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 7,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 3,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,64 |  |  |
| 54 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,2295 | 600,00 |  | 137,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,70 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Наружное освещение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 782,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,75 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 296,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,85 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 428,53 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 304,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,51 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 088,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,56 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 991,55 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 673,76 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,11 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 984,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 207,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,98 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 943,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 109,00 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 397,02 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 288,95 |  |  |
| Раздел 5. Устройство пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 218,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 189,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 17,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 136,60 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 1,1624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 544,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 349,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 316,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 211,26 |  |  |
| 56 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 588,57 |  | 47,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 287,47 |  | 23,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 876,04 |  | 70,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 69,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 63,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,88 |  |  |
| 57 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 32 | 47,03 |  | 1 504,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,96 |  |  |
| 58 | ФССЦ-01.5.03.03-0042 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (Дорожный знак 5.19.1 - 8шт, Дорожный знак 5.19.2 - 8шт.) |  |  | шт |  |  | 16 | 300,55 |  | 4 808,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 808,80 |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 3,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 5,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 3,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,065232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 12,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 2,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |  |  |
| 60 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,3672 | 600,00 |  | 220,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,32 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" ) |  |  | 10 м2 |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(19,2*4) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 340,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1 144,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 242,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 30,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 39,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 17,9712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 1 516,26 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 862,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 781,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 160,30 |  |  |
| 62 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) |  |  | т |  |  | 0,02688 | 30 571,12 |  | 821,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,75 |  |  |
| 63 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) |  |  | т |  |  | 0,02688 | 34 591,03 |  | 929,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,81 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Устройство пешеходного перехода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 429,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,24 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,87 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 479,46 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 880,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,87 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 479,46 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,14 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,11 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,14 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,74 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 880,30 |  |  |
| Раздел 6. Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  | м3 |  |  | 31 | 366,10 |  | 11 349,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=620*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 349,10 |  |  |
| 68 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь |  |  | кг |  |  | 12,4 | 44,15 |  | 547,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 896,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 896,56 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 896,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 896,56 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 896,56 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 543,86 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 409,98 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780,23 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 757,51 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 637,81 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 576,77 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 219,13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 141,02 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 472,94 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 320,53 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 687,99 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 208,10 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,04 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 984,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 207,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,98 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 622,10 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 156,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 123,23 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 955,01 |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 932,44 |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 554,54 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 710,91 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 265,45 |  |  |