УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме

среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 МКР. в городе Югорске

2014 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта |  | Наименование |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |  |
| 1. | Идентификационный код закупки: |  | Указывается с 01.01.2015 года |  |
| 2. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация |  | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич. |  |
| 3. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (факс): (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна. |  |
| 4. | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |  |
| 5. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта |  | Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. Ответственные лица за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна |  |
| 6. | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |  |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |  |
| 7. | Вид и предмет электронного аукциона |  | Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 МКР. в городе Югорске. |  |
| 8. | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе |  |
| 9. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Газовиков. |  |
| 10. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг |  | - начало: с даты заключения муниципального контракта - окончание: 30.09.2014 года. |  |
| 11. | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 997 724 (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 12. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |  |
| 13. | Источник финансирования |  | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год. |  |
| 14. | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию |  | Не предусмотрена |  |
|  | Оплат выполненной работы |  | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |  |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |  |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |  | не применяется |  |
| 17. | Единые требования к участникам закупки |  | В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки |  | Не установлено |  |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков |  | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |
| 18. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Не установлено |  |
| 19. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе |  | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «12» _июня_ 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «17» июня 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |  |
| 20. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «19» _июня_ 2014 года. |  |
| 21. | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе |  | «23» июня 2014 года |  |
| 22. | Дата проведения электронного аукциона |  | «27» июня 2014 года |  |
| 23. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |  | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и настоящей документации, и указание на товарный знак (его словестное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – установлено: Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 25..1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек. 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (приложение 1 к части I «Сведения о проводимом электронном аукционе»): - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - требуется: 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – требуется (приложение 2 к части I «Сведения о проводимом электронном аукционе»). |  |
| 24. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части «I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |  |
| 25. | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 2% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 59 954 (пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек. |  |
| 26. | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке |  |
| 27. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки. |  |
| 28. | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта |  | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта), а так же в случае предусмотренном частью 5 статьи 96 Закона о контрактной системе. |  |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 299 772 (двести девяносто девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. (срок действия контракта включает в себя срок выполнения работ и срок оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта. В случае наличия гарантийных обязательств срок действия контракта прекращается после истечения гарантийного срока). - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть Error: Reference source not found «Error: Reference source not found») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта; В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |  |
| 30. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) |  | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты – Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по ремонту квартиры по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 микрорайоне в г. Югорске. |  |
| 31. | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены |  | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |  |
| 32. | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта |  | Допускается |  |
| 33. | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов |  | Допускается |  |
| 34. | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) |  | Не допускается |  |
| 35. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе |  | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации |  |
| 36. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара |  | Не установлено |  |
| 37. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара |  | Не установлено |  |
| 38. | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки |  | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |  |
| 39. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе: |  | Не установлены |  |
| 40. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) |  | Банковское сопровождение не предусмотрено |  |
| 41. | Антидемпинговые меры |  | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |  |
| 42. | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |  |

Приложение 1

части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение №2

к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

ДЕКЛАРАЦИИ

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ

"О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________ относится к субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 4  Федерального  закона  от  24  июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе:

1.  Для  юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований,  иностранных юридических   лиц,   иностранных   граждан,   общественных   и  религиозных организаций  (объединений),  благотворительных  и  иных  фондов  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать  пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов   и   закрытых   паевых   инвестиционных   фондов),   доля  участия, принадлежащая  одному  или  нескольким  юридическим  лицам,  не  являющимся субъектами   малого   предпринимательства,   не   превышает  двадцать  пять процентов.

2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает  следующего  предельного  значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3.  Выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную   стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий календарный   год   не   превышает   предельных   значений,   установленных Правительством     Российской     Федерации     для     субъектов    малого предпринимательства.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Рекомендуемая форма

ДЕКЛАРАЦИИ

о соответствии

требованиям, установленным к участникам закупки

социально ориентированных некоммерческих организаций

__________________________________________________________________________:

(полное наименование некоммерческой организации)

Является социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 микрорайоне в г. Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Газовиков.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2014.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев с даты подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ.

Объем выполняемых работ - Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Объемы и перечень работ указаны в локальных сметных расчетах в ценах 2001 года - (Приложение 1) и предоставляются отдельным файлом.

Характеристика используемых товаров указана в приложении 2 технического задания документации об аукционе и предоставляется отдельным файлом.

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 микрорайоне в г. Югорске.

г. Югорск 	                                                                                         «____»________________2014

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 микрорайоне в г. Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью победителя аукциона;

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Газовиков.

1.3. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2014 г.

1.5.Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту: 299 772 (двести девяносто девять тысяч семьсот семьдесят два)  рубля 40 копеек.

1.6. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 449 658 (четыреста сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5 Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения  муниципального контракта;

- окончание: 30 сентября 2014 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

4.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по настоящему контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.4. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.6. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.7. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок  завершения работ.

4.9.  Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.11. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, в установленные сроки завершить работы и сдать объект Муниципальному заказчику.

4.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15.  Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.16. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.17. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.18. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

Права Подрядчика:

4.16. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.17. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.18. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.19. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Проверить и согласовать:

- расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.5. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

Права Муниципального заказчика:

5.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества;  о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.12. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. По окончании выполнения определённого комплекса работ, предусмотренных контрактом Муниципальный Заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик составляет акт приемки выполненных работ формы КС-2. Предоставленный акт приемки выполненных работ формы КС-2 Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет данный документ на доработку.

По факту приемки работ, на основании подписанного Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 муниципальный Заказчик подписывает в течение двух дней с даты предоставления.

По окончании выполнения всех работ на объекте предусмотренных контрактом Муниципальный Заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о завершении работ на объекте выезжает на объект для проверки качества выполненных работ с участием эксперта.

Для проведения экспертизы выполненной работы или оказанной услуги эксперт имеет право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик не позднее следующего дня после извещения Заказчиком о наличии положительного заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта  (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

В случае отсутствия каких либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением технического задания документации об аукционе и отступлением от условий настоящего контракта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Муниципальным заказчиком.

При несогласии Подрядчика с требованием заказчика, он направляет письменные возражения заказчику в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием заказчика срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Муниципальным заказчиком  замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.4. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.5. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Заказчика и Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. Подрядчик ознакомлен с материалами сметной документации на выполнение работ и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость работ.

6.7. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо упомянутые в контракте или документации, но необходимые, для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.8. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность

8.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.3. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации Муниципальный заказчик односторонним актом направляет подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.2.2 контракта.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет подрядчику  требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  7.1.2 контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного настоящим  контрактом.

9.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный настоящим контрактом;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

9.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом муниципального заказчика (подрядчика) от исполнения муниципального контракта, расторжении контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10. Прочие условия.

10.1. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10.3. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе и нормам Гражданского законодательства.

10.4. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик.

10.5. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

10.6. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение).

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

10.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

10.9. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ банковское сопровождение контрактов осуществляется в соответствии с порядком установленным Правительством Российской Федерации (данная норма права вступает в силу с 1 июля 2014 года).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/________________       _/

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение

к муниципальному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 МКР. в городе Югорске.

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице__________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________ с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% ( в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

_____________________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению муниципального контракта.

4. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

5. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании _________________

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта  в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен метод сопоставимых рыночных цен путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 МКР. использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) и сквер в 1 МКР. в городе Югорске

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС______________ 2 997,724 тыс.руб.

строительных работ____________________________________________________520,699 тыс.руб.

монтажных работ______________________________________________________38,870 тыс.руб.

Средства на оплату труда________________________________________________51,965 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________1675,42  чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Тротуарная дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-032-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (16,66 руб.): 100% от ФОТ (16,66 руб.) СП (8,33 руб.): 50% от ФОТ (16,66 руб.) | 0,1 | 1233,27 | 1233,27 166,55 |  | 123,33 |  | 123,33 16,66 |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-01-032-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (27,08 руб.): 100% от ФОТ (27,08 руб.) СП (13,54 руб.): 50% от ФОТ (27,08 руб.) | 0,1 | 2005,26 | 2005,26 270,80 |  | 200,53 |  | 200,53 27,08 |  |  |  |
| 3 | 311-01-142-1 | Погрузочные работы: Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т) НР (125,56 руб.): 100% от ФОТ (125,56 руб.) СП (75,34 руб.): 60% от ФОТ (125,56 руб.) | 172 | 4,7 | 4,7 0,73 |  | 808,4 |  | 808,4 125,56 |  |  |  |
| 4 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.72; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 172 | 12,51 | 12,51 |  | 2151,72 |  | 2151,72 |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (2826,25 руб.): 149% от ФОТ (1896,81 руб.) СП (1801,97 руб.): 95% от ФОТ (1896,81 руб.) | 2,04 | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 7930,44 | 807,82 | 7097,22 1088,99 | 25,4 | 15,72 | 32,07 |
| 6 | ТСЦ-408-0122 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 223,88 | 78,47 |  | 78,47 | 17567,86 |  |  | 17567,86 |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (2071,82 руб.): 149% от ФОТ (1390,48 руб.) СП (1320,96 руб.): 95% от ФОТ (1390,48 руб.) | 0,953 | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 5720,03 | 585,78 | 5117,64 804,70 | 16,61 | 24,19 | 23,05 |
| 8 | ТСЦ-408-0015 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) | 121,031 | 194,03 |  | 194,03 | 23483,64 |  |  | 23483,64 |  |  |
| 9 | ТЕР27-07-003-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 4 042,83 = 11 893,83 - 100 x 78,51 НР (15689,95 руб.): 149% от ФОТ (10530,17 руб.) СП (10003,66 руб.): 95% от ФОТ (10530,17 руб.) | 9,53 | 4042,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 2304,82 | 38528,17 | 10368,45 | 6194,79 161,72 | 21964,93 | 42,4 | 404,07 |
| 10 | Прайс-лист | Брусчатка (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=390/1,18/4,54 | 953 | 72,8 |  | 72,8 | 69378,4 |  |  | 69378,4 |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (15601,64 руб.): 149% от ФОТ (10470,9 руб.) СП (9947,36 руб.): 95% от ФОТ (10470,9 руб.) | 5,11 | 7240,58 2021,45 | 177,1 27,65 | 5042,03 | 36999,36 | 10329,61 | 904,98 141,29 | 25764,77 | 76,08 | 388,77 |
| 12 | ТСЦ-403-8023 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 433 | 31,08 |  | 31,08 | 13457,64 |  |  | 13457,64 |  |  |
| 13 | ТСЦ-403-8024 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 78 | 99,98 |  | 99,98 | 7798,44 |  |  | 7798,44 |  |  |
| 14 | ТЕР47-01-046-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) НР (4832,26 руб.): 121% от ФОТ (3993,6 руб.) СП (3594,24 руб.): 90% от ФОТ (3993,6 руб.) | 4 | 4243,2 998,40 |  | 3244,8 | 16972,8 | 3993,6 |  | 12979,2 | 40 | 160 |
| 15 | ТЕР47-01-046-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) НР (1231,63 руб.): 121% от ФОТ (1017,88 руб.) СП (916,09 руб.): 90% от ФОТ (1017,88 руб.) | 4 | 1162,98 159,15 | 651,33 95,32 | 352,5 | 4651,92 | 636,6 | 2605,32 381,28 | 1410 | 5,99 | 23,96 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 245772,68 | 26721,86 | 25203,93 2747,28 | 193846,89 |  | 1031,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42422,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27681,48 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Тротуарная дорожка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 389,47 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 1009,3 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 2151,72 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 148441,6 |  |  |  |  | 847,96 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 131685,98 |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  | 32198,94 |  |  |  |  | 183,96 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 315877,01 |  |  |  |  | 1031,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 193846,89 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 25203,93 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29469,14 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42422,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 27681,48 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Тротуарная дорожка |  |  |  |  |  |  | 315877,01 |  |  |  |  | 1031,92 |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-099-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) НР (38,8 руб.): 84% от ФОТ (46,19 руб.) СП (20,79 руб.): 45% от ФОТ (46,19 руб.) | 0,3 | 170,12 153,96 | 16,16 |  | 51,04 | 46,19 | 4,85 |  | 5,21 | 1,56 |
| 17 | ТЕР01-02-105-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) НР (26,6 руб.): 84% от ФОТ (31,67 руб.) СП (14,25 руб.): 45% от ФОТ (31,67 руб.) | 0,3 | 313,74 | 313,74 105,55 |  | 94,12 |  | 94,12 31,67 |  |  |  |
| 18 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (235,08 руб.): 100% от ФОТ (235,08 руб.) СП (141,05 руб.): 60% от ФОТ (235,08 руб.) | 18 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 1254,78 | 235,08 | 1019,7 |  |  |  |
| 19 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 18 | 13,08 | 13,08 |  | 235,44 |  | 235,44 |  |  |  |
| 20 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=330/1,18/4,54 | 22,5 | 61,6 |  | 61,6 | 1386 |  |  | 1386 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 3021,38 | 281,27 | 1354,11 31,67 | 1386 |  | 1,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 300,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 176,09 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 245,6 |  |  |  |  | 1,56 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 1630,91 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 235,44 |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3497,95 |  |  |  |  | 1,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1354,11 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 312,94 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 300,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 176,09 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | 3497,95 |  |  |  |  | 1,56 |
| Раздел 3. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР47-02-040-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Копка ям вручную размером: 0,3x0,3 м на почвах средних (100 шт.) НР (23,49 руб.): 121% от ФОТ (19,41 руб.) СП (17,47 руб.): 90% от ФОТ (19,41 руб.) | 0,4 | 48,53 48,53 |  |  | 19,41 | 19,41 |  |  | 1,98 | 0,79 |
| 22 | ТЕР06-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетонирование металлических стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (61,11 руб.): 110% от ФОТ (55,55 руб.) СП (36,11 руб.): 65% от ФОТ (55,55 руб.) | 0,0108 | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,1 | 994,27 | 47,65 | 33,89 7,90 | 912,73 | 180 | 1,94 |
| 23 | ТСЦ-401-0003 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) | 1,08 | 767,2 |  | 767,2 | 828,58 |  |  | 828,58 |  |  |
| 24 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж урн (1 т металлоконструкций) НР (566,85 руб.): 116% от ФОТ (488,66 руб.) СП (342,06 руб.): 70% от ФОТ (488,66 руб.) | 0,2 | 2912,22 2443,31 | 375,67 | 93,24 | 582,44 | 488,66 | 75,13 | 18,65 | 84,69 | 16,94 |
| 25 | Прайс-лист ИП Бевз В.В. | Урна кованная (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2900/1,18/4,54 | 8 | 541,33 |  | 541,33 | 4330,64 |  |  | 4330,64 |  |  |
| 26 | ТЕР09-03-030-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж металлических скамеек (1 т конструкций) НР (502,12 руб.): 95% от ФОТ (528,55 руб.) СП (449,27 руб.): 85% от ФОТ (528,55 руб.) | 0,4 | 2630,68 1128,90 | 1380,03 192,48 | 121,75 | 1052,27 | 451,56 | 552,01 76,99 | 48,7 | 39,13 | 15,65 |
| 27 | Прайс-лист ИП Бевз В.В. | Скамья кованная (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9000/1,18/4,54 | 8 | 1679,98 |  | 1679,98 | 13439,84 |  |  | 13439,84 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 21247,45 | 1007,28 | 661,03 84,89 | 19579,14 |  | 35,32 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1153,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 844,91 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Малые архитектурные формы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  | 60,37 |  |  |  |  | 0,79 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 1091,49 |  |  |  |  | 1,94 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 18599,06 |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 1491,35 |  |  |  |  | 16,94 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 2003,66 |  |  |  |  | 15,65 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 23245,93 |  |  |  |  | 35,32 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 19579,14 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 661,03 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1092,17 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1153,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 844,91 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  | 23245,93 |  |  |  |  | 35,32 |
| Раздел 4. Устройство площадки для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение и калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР07-01-054-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (100 м ограды) 14 353,22 = 17 508,16 - 150 x 20,76 - 0,016 x 2 558,80 НР (6827,98 руб.): 137% от ФОТ (4983,93 руб.) СП (4236,34 руб.): 85% от ФОТ (4983,93 руб.) | 0,69 69/100 | 14353,22 6395,24 | 5523,06 827,84 | 2434,92 | 9903,72 | 4412,72 | 3810,91 571,21 | 1680,09 | 219,09 | 151,17 |
| 29 | ТЕР07-01-055-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт.) 32 105,35 = 32 200,03 - 0,037 x 2 558,80 НР (365,2 руб.): 137% от ФОТ (266,57 руб.) СП (226,58 руб.): 85% от ФОТ (266,57 руб.) | 0,01 1/100 | 32105,35 26653,50 | 611,75 2,78 | 4840,1 | 321,05 | 266,54 | 6,12 0,03 | 48,39 | 855,65 | 8,56 |
| 30 | Прайс-лист | Сетка "Рабица" с полимерным покрытием (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1200/1,18/4,54 | 105 | 224 |  | 224 | 23520 |  |  | 23520 |  |  |
| 31 | ТСЦ-103-0161 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 82,8 | 88,36 |  | 88,36 | 7316,21 |  |  | 7316,21 |  |  |
| 32 | ТСЦ-101-1844 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Сталь угловая (т) | 0,95 950/1000 | 6339,3 |  | 6339,3 | 6022,34 |  |  | 6022,34 |  |  |
| 33 | ТЕР15-04-030-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (308,76 руб.): 110% от ФОТ (280,69 руб.) СП (154,38 руб.): 55% от ФОТ (280,69 руб.) | 0,2484 24,84/100 | 1731,9 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,3 | 430,2 | 280,6 | 1,24 0,09 | 148,36 | 40,59 | 10,08 |
| Оборудование для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР01-02-058-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) НР (80,88 руб.): 84% от ФОТ (96,29 руб.) СП (43,33 руб.): 45% от ФОТ (96,29 руб.) | 0,01403 1,403/100 | 6862,8 6862,80 |  |  | 96,29 | 96,29 |  |  | 280 | 3,93 |
| 35 | ТЕРм37-01-001-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (1 шт.) НР (2583,71 руб.): 84% от ФОТ (3075,85 руб.) СП (1845,51 руб.): 60% от ФОТ (3075,85 руб.) | 5 | 1125,32 602,97 | 137,94 12,20 | 384,41 | 5626,6 | 3014,85 | 689,7 61,00 | 1922,05 | 20,9 | 104,5 |
| 36 | Прайс лист | Снаряд "Покрышка" (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=10181/1,18/4,54*1,04 | 1 | 1976,45 |  | 1976,45 | 1976,45 |  |  | 1976,45 |  |  |
| 37 | Прайс лист | Бум горка (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=28618/1,18/4,54*1,04 | 1 | 5555,65 |  | 5555,65 | 5555,65 |  |  | 5555,65 |  |  |
| 38 | Прайс лист | Барьер двойной (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=22215/1,18/4,54*1,04 | 1 | 4312,63 |  | 4312,63 | 4312,63 |  |  | 4312,63 |  |  |
| 39 | Прайс лист | Полоса препятствий (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21830/1,18/4,54*1,04 | 1 | 4237,89 |  | 4237,89 | 4237,89 |  |  | 4237,89 |  |  |
| 40 | Прайс лист | Информационный стенд (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9700/1,18/4,54*1,04 | 1 | 1883,07 |  | 1883,07 | 1883,07 |  |  | 1883,07 |  |  |
| 41 | ТЕР06-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетонирование металлических стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 10 380,19 = 92 061,79 - 102 x 800,80 НР (69,03 руб.): 110% от ФОТ (62,75 руб.) СП (40,79 руб.): 65% от ФОТ (62,75 руб.) | 0,0122 1,22/100 | 10380,19 4411,80 | 3137,89 731,88 | 2830,5 | 126,64 | 53,82 | 38,28 8,93 | 34,54 | 180 | 2,2 |
| 42 | ТСЦ-401-0003 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) | 1,22 | 767,2 |  | 767,2 | 935,98 |  |  | 935,98 |  |  |
| Благоустройство площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР01-02-058-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) НР (6,46 руб.): 84% от ФОТ (7,69 руб.) СП (3,46 руб.): 45% от ФОТ (7,69 руб.) | 0,00112 0,112/100 | 6862,8 6862,80 |  |  | 7,69 | 7,69 |  |  | 280 | 0,31 |
| 44 | ТЕР06-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 10 380,19 = 92 061,79 - 102 x 800,80 НР (4,53 руб.): 110% от ФОТ (4,12 руб.) СП (2,68 руб.): 65% от ФОТ (4,12 руб.) | 0,0008 0,08/100 | 10380,19 4411,80 | 3137,89 731,88 | 2830,5 | 8,3 | 3,53 | 2,51 0,59 | 2,26 | 180 | 0,14 |
| 45 | ТСЦ-401-0003 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) | 0,08 | 767,2 |  | 767,2 | 61,38 |  |  | 61,38 |  |  |
| 46 | Прайс-лист | Урна для собачьих площадок (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=11918/1,18/4,54 | 2 | 2224,67 |  | 2224,67 | 4449,34 |  |  | 4449,34 |  |  |
| 47 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж урн (1 т металлоконструкций) 2 818,98 = 2 912,22 - 0,0001 x 4 989,82 - 0,0081 x 11 449,65 НР (70,85 руб.): 116% от ФОТ (61,08 руб.) СП (42,76 руб.): 70% от ФОТ (61,08 руб.) | 0,025 25/1000 | 2818,98 2443,31 | 375,67 |  | 70,47 | 61,08 | 9,39 |  | 84,69 | 2,12 |
| 48 | Прайс-лист ИП Бевз В.В. | Урна кованая (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2900/1,18/4,54 | 1 | 541,33 |  | 541,33 | 541,33 |  |  | 541,33 |  |  |
| 49 | ТЕР09-03-030-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж металлических скамеек (1 т конструкций) НР (125,53 руб.): 95% от ФОТ (132,14 руб.) СП (112,32 руб.): 85% от ФОТ (132,14 руб.) | 0,1 100/1000 | 2630,68 1128,90 | 1380,03 192,48 | 121,75 | 263,07 | 112,89 | 138 19,25 | 12,18 | 39,13 | 3,91 |
| 50 | Прайс-лист ИП Бевз В.В. | Скамья кованная (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9000/1,18/4,54 | 2 | 3378,67 |  | 3378,67 | 6757,34 |  |  | 6757,34 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 84423,64 | 8310,01 | 4696,15 661,10 | 71417,48 |  | 286,92 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 10442,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 6708,16 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Устройство площадки для выгула собак : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 91518,92 |  |  |  |  | 182,42 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 10055,82 |  |  |  |  | 104,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 101574,74 |  |  |  |  | 286,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 71417,48 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4696,15 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8971,11 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 10442,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 6708,16 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Устройство площадки для выгула собак |  |  |  |  |  |  | 101574,74 |  |  |  |  | 286,92 |
| Раздел 5. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР01-01-004-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (195,83 руб.): 100% от ФОТ (195,83 руб.) СП (97,92 руб.): 50% от ФОТ (195,83 руб.) | 0,083 | 10683,99 315,20 | 10368,79 2044,26 |  | 886,77 | 26,16 | 860,61 169,67 |  | 12,86 | 1,07 |
| 52 | ТЕР01-02-057-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (320,23 руб.): 84% от ФОТ (381,23 руб.) СП (171,55 руб.): 45% от ФОТ (381,23 руб.) | 0,101 | 3774,54 3774,54 |  |  | 381,23 | 381,23 |  |  | 154 | 15,55 |
| 53 | ТЕР01-02-061-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (228,91 руб.): 84% от ФОТ (272,51 руб.) СП (122,63 руб.): 45% от ФОТ (272,51 руб.) | 0,119 | 2290,03 2290,03 |  |  | 272,51 | 272,51 |  |  | 97,2 | 11,57 |
| 54 | ТЕР01-01-034-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (17,62 руб.): 100% от ФОТ (17,62 руб.) СП (8,81 руб.): 50% от ФОТ (17,62 руб.) | 0,0607 | 1632,68 | 1632,68 290,27 |  | 99,1 |  | 99,1 17,62 |  |  |  |
| 55 | ТЕР01-01-034-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 (1000 м3 грунта) НР (8,48 руб.): 100% от ФОТ (8,48 руб.) СП (4,24 руб.): 50% от ФОТ (8,48 руб.) | 0,0607 | 785,92 | 785,92 139,73 |  | 47,71 |  | 47,71 8,48 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР22-01-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Укладка стальных труб диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) НР (610,88 руб.): 137% от ФОТ (445,9 руб.) СП (396,85 руб.): 89% от ФОТ (445,9 руб.) | 0,04 | 58183,28 10344,54 | 4657,98 802,94 | 43180,76 | 2327,33 | 413,78 | 186,32 32,12 | 1727,23 | 318 | 12,72 |
| 58 | ТЕР01-02-031-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 (100 ям) НР (119,04 руб.): 84% от ФОТ (141,71 руб.) СП (63,77 руб.): 45% от ФОТ (141,71 руб.) | 0,1 | 6755,62 557,36 | 6198,26 859,66 |  | 675,56 | 55,74 | 619,82 85,97 |  | 22,74 | 2,27 |
| 59 | ТЕР33-02-013-17 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Установка стальных фундаментов под опоры (1 т конструкций) 2 269,61 = 13 333,87 - 1,03 x 10 742,00 НР (250,69 руб.): 113% от ФОТ (221,85 руб.) СП (133,11 руб.): 60% от ФОТ (221,85 руб.) | 0,2125 | 2269,61 858,57 | 1273,64 185,41 | 137,4 | 482,29 | 182,45 | 270,65 39,40 | 29,19 | 27,17 | 5,77 |
| 60 | Прайс-лист | Фундамент под опоры ФМ-0,108-1,5 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2055/1,18/4,54 | 10 | 383,6 |  | 383,6 | 3836 |  |  | 3836 |  |  |
| 61 | ТСЦ-401-0006 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 4 | 812,08 |  | 812,08 | 3248,32 |  |  | 3248,32 |  |  |
| 62 | ТЕР33-02-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т (1 т конструкций) 1 779,54 = 18 645,79 - 1,03 x 16 375,00 НР (5553,79 руб.): 113% от ФОТ (4914,86 руб.) СП (2948,92 руб.): 60% от ФОТ (4914,86 руб.) | 6,235 | 1779,54 638,64 | 1026,4 149,63 | 114,5 | 11095,43 | 3981,92 | 6399,6 932,94 | 713,91 | 20,21 | 126,01 |
| 63 | Прайс-лист | Опора ОТ1ф-4,0-1,0 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9500/1,18/4,54 | 10 | 1773,31 |  | 1773,31 | 17733,1 |  |  | 17733,1 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРм08-02-412-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (79,99 руб.): 100% от ФОТ (79,99 руб.) СП (51,99 руб.): 65% от ФОТ (79,99 руб.) | 0,4 | 1183,81 199,17 | 9,2 0,81 | 975,44 | 473,52 | 79,67 | 3,68 0,32 | 390,17 | 6,74 | 2,7 |
| 65 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) НР (867,62 руб.): 100% от ФОТ (867,62 руб.) СП (563,95 руб.): 65% от ФОТ (867,62 руб.) | 2,35 | 2150,97 196,80 | 1950,23 172,40 | 3,94 | 5054,78 | 462,48 | 4583,04 405,14 | 9,26 | 6,51 | 15,3 |
| 66 | ТЕРм08-02-141-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) НР (1290,01 руб.): 100% от ФОТ (1290,01 руб.) СП (838,51 руб.): 65% от ФОТ (1290,01 руб.) | 2,35 | 1616,46 414,15 | 1059,36 134,79 | 142,95 | 3798,68 | 973,25 | 2489,5 316,76 | 335,93 | 13,7 | 32,2 |
| 67 | Прайс-лист | Кабель ВБбШВ 4х2,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=54,59/1,18/4,54 | 235 | 10,19 |  | 10,19 | 2394,65 |  |  | 2394,65 |  |  |
| 68 | ТЕРм08-02-369-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.) НР (1226,4 руб.): 100% от ФОТ (1226,4 руб.) СП (797,16 руб.): 65% от ФОТ (1226,4 руб.) | 20 | 253,78 42,21 | 123,62 19,11 | 87,95 | 5075,6 | 844,2 | 2472,4 382,20 | 1759 | 1,28 | 25,6 |
| 69 | Прайс-лист | Светильник Ledel-street 24 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=6500/1,18/4,54 | 20 | 1213,32 |  | 1213,32 | 24266,4 |  |  | 24266,4 |  |  |
| 70 | Прайс-лист | Кронштейн металлический двухрожковый К2К (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=4050/1,18/4,54 | 10 | 755,99 |  | 755,99 | 7559,9 |  |  | 7559,9 |  |  |
| 71 | ТЕРм08-02-405-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (2055,5 руб.): 100% от ФОТ (2055,5 руб.) СП (1336,08 руб.): 65% от ФОТ (2055,5 руб.) | 1,8 | 2946,83 1131,77 | 232,43 10,17 | 1582,63 | 5304,29 | 2037,19 | 418,37 18,31 | 2848,73 | 38,3 | 68,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 95013,17 | 9710,58 | 18450,80 2408,93 | 66851,79 |  | 319,7 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12824,99 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7535,49 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Наружное освещение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 86559,57 |  |  |  |  | 174,96 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 28814,08 |  |  |  |  | 144,74 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 115373,65 |  |  |  |  | 319,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 66851,79 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 18450,8 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12119,51 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12824,99 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7535,49 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 115373,65 |  |  |  |  | 319,7 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 449478,32 | 46031 | 50366,02 5933,87 | 353081,3 |  | 1675,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 67144,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 42946,11 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 520699,36 |  |  |  |  | 1426,18 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 38869,9 |  |  |  |  | 249,24 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 559569,26 |  |  |  |  | 1675,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 353081,3 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 50366,02 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 51964,87 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 67144,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 42946,11 |  |  |  |  |  |
| 559 569,26 * 4,54 |  |  |  |  |  |  | 2540444,4 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 457280 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 2997724,4 |  |  |  |  | 1675,42 |

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.