| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Югорска- директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________А.Ю. Ермаков «____» _______________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение

работ по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске». |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 87 км Эсского лесничества. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 01 марта 2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 1 001 797 (один миллион одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «28» октября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «29» октября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «01» ноября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 12.6. Устройство металлизационных покрытий 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 50 089 (пятьдесят тысяч восемьдесят девять) рублей 85 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | __________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске».

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, 87 км Эсского лесничества.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 01 марта 2014 года.

Объем  и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Характеристика и объем работ указаны в Локальных сметных расчетах (Приложение №1).

Характеристика используемых товаров указана в Приложении №2 и предоставляется отдельным файлом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЯМЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ «ЯМА БЕКАРИ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ.

| Средства на оплату труда _________________ 31,439 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сметная трудоемкость___________________ 767,08 чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |
| Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  | Общая масса обору-дования, т |  |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы |  | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (557,92 руб.): 100% от ФОТ (557,92 руб.) СП (278,96 руб.): 50% от ФОТ (557,92 руб.) | 0,402 (138+176+88)/1000 | 5672,6 168,87 | 5503,73 1218,99 |  |  |  | 2280,39 | 67,89 | 2212,5 490,03 |  | 6,89 |  | 2,77 |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-01-031-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (73,72 руб.): 100% от ФОТ (73,72 руб.) СП (36,86 руб.): 50% от ФОТ (73,72 руб.) | 0,402 (138+176+88)/1000 | 1337,08 | 1337,08 183,38 |  |  |  | 537,51 |  | 537,51 73,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-031-14 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (1000 м3 грунта) НР (59,34 руб.): 100% от ФОТ (59,34 руб.) СП (29,67 руб.): 50% от ФОТ (59,34 руб.) | 0,402 (138+176+88)/1000 | 1076,19 | 1076,19 147,6 |  |  |  | 432,63 |  | 432,63 59,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-034-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (29,52 руб.): 100% от ФОТ (29,52 руб.) СП (14,76 руб.): 50% от ФОТ (29,52 руб.) | 0,264 (176+88)/1000 | 815,29 | 815,29 111,82 |  |  |  | 215,24 |  | 215,24 29,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-01-034-11 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-05 (1000 м3 грунта) НР (13,74 руб.): 100% от ФОТ (13,74 руб.) СП (6,87 руб.): 50% от ФОТ (13,74 руб.) | 0,264 | 379,48 | 379,48 52,04 |  |  |  | 100,18 |  | 100,18 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (376,38 руб.): 100% от ФОТ (376,38 руб.) СП (188,19 руб.): 50% от ФОТ (376,38 руб.) | 0,88 | 849,52 335,68 | 513,84 92,02 |  |  |  | 747,58 | 295,4 | 452,18 80,98 |  | 12,53 |  | 11,03 |  |  |  |
| 7 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 234,6 138*1,7 | 13,08 | 13,08 |  |  |  | 3068,57 |  | 3068,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-02-009-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3 (1 т конструкций) НР (18177,9 руб.): 95% от ФОТ (19134,63 руб.) СП (16264,44 руб.): 85% от ФОТ (19134,63 руб.) | 19,442 1,16+18,282 | 3276,86 734,56 | 1719,93 249,63 | 822,37 |  |  | 63708,71 | 14281,32 | 33438,88 4853,31 | 15988,51 | 21,09 |  | 410,03 |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-201-0764 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) | 1,16 | 20490,6 |  | 20490,6 |  |  | 23769,1 |  |  | 23769,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-103-0298 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 16 мм (м) | 33 | 5322,94 |  | 5322,94 |  |  | 175657,02 |  |  | 175657 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР23-01-001-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного (10 м3 основания) НР (384,12 руб.): 137% от ФОТ (280,38 руб.) СП (249,54 руб.): 89% от ФОТ (280,38 руб.) | 0,4 | 9891,81 446,48 | 960,76 254,47 | 8484,57 |  |  | 3956,72 | 178,59 | 384,3 101,79 | 3393,83 | 17,4 |  | 6,96 |  |  |  |
| 12 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) НР (28,34 руб.): 116% от ФОТ (24,43 руб.) СП (17,1 руб.): 70% от ФОТ (24,43 руб.) | 0,01 | 2912,22 2443,31 | 375,67 | 93,24 |  |  | 29,12 | 24,43 | 3,76 | 0,93 | 84,69 |  | 0,85 |  |  |  |
| 13 | ТЕР08-02-001-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кладка стен приямков и каналов (1 м3 кладки) НР (153,22 руб.): 128% от ФОТ (119,7 руб.) СП (95,76 руб.): 80% от ФОТ (119,7 руб.) | 0,6 | 1455,3 184,86 | 61,62 14,64 | 1208,82 |  |  | 873,18 | 110,92 | 36,97 8,78 | 725,29 | 7,08 |  | 4,25 |  |  |  |
| 14 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (2271,08 руб.): 128% от ФОТ (1774,28 руб.) СП (1419,42 руб.): 80% от ФОТ (1774,28 руб.) | 2,8 | 2208,98 633,67 | 139,45 | 1435,86 |  |  | 6185,14 | 1774,28 | 390,46 | 4020,4 | 21,2 |  | 59,36 |  |  |  |
| 15 | ТЕР15-04-030-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (157,16 руб.): 110% от ФОТ (142,87 руб.) СП (78,58 руб.): 55% от ФОТ (142,87 руб.) | 0,42 | 1016,26 339,8 | 4,98 0,35 | 671,48 |  |  | 426,83 | 142,72 | 2,09 0,15 | 282,02 | 12,21 |  | 5,13 |  |  |  |
| 16 | ТЕР26-01-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) НР (1134,03 руб.): 105% от ФОТ (1080,03 руб.) СП (756,02 руб.): 70% от ФОТ (1080,03 руб.) | 2,5 | 1358,72 432,01 | 73,82 | 852,89 |  |  | 3396,8 | 1080,03 | 184,55 | 2132,22 | 14,8 |  | 37 |  |  |  |
| Раздел 2. УКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-01-005-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (1 т конструкций) 2 130,91 = 2 416,64 - 0,019 x 15 038,40 НР (1677,51 руб.): 95% от ФОТ (1765,8 руб.) СП (1500,93 руб.): 85% от ФОТ (1765,8 руб.) | 1,9186 1918,6/1000 | 2130,91 774,39 | 1031,63 145,97 | 324,89 |  |  | 4088,36 | 1485,74 | 1979,29 280,06 | 623,33 | 24,86 |  | 47,7 |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-103-0154 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 52 | 63,42 |  | 63,42 |  |  | 3297,84 |  |  | 3297,84 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-101-3687 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс (т) | 1,476 1476/1000 | 5568 |  | 5568 |  |  | 8218,37 |  |  | 8218,37 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-101-1641 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) | 0,015 15/1000 | 6857,96 |  | 6857,96 |  |  | 102,87 |  |  | 102,87 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-204-0020 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) | 0,022 22/1000 | 11667,8 |  | 11667,8 |  |  | 256,69 |  |  | 256,69 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР09-05-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных зданий (вытяжная труба) (10 т конструкций) НР (17,74 руб.): 95% от ФОТ (18,67 руб.) СП (15,87 руб.): 85% от ФОТ (18,67 руб.) | 0,01342 0,1342 / 10 | 2668,81 1391,52 | 776,17 | 501,12 |  |  | 35,82 | 18,67 | 10,42 | 6,73 | 35,79 |  | 0,48 |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-103-0194 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) | 4 | 249,61 |  | 249,61 |  |  | 998,44 |  |  | 998,44 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР09-04-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (826,63 руб.): 95% от ФОТ (870,14 руб.) СП (739,62 руб.): 85% от ФОТ (870,14 руб.) | 0,8 80 / 100 | 2038,37 975,19 | 804,95 112,49 | 258,23 |  |  | 1630,7 | 780,15 | 643,96 89,99 | 206,59 | 35,5 |  | 28,4 |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-04-006-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) НР (3561,95 руб.): 95% от ФОТ (3749,42 руб.) СП (3187,01 руб.): 85% от ФОТ (3749,42 руб.) | 1,02 102 / 100 | 7862,12 3001,53 | 4377,31 674,37 | 483,28 |  |  | 8019,36 | 3061,56 | 4464,86 687,86 | 492,94 | 105,28 |  | 107,39 |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-101-3035 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Профилированный настил окрашенный (т) | 1,3468 1346,8/1000 | 33250,09 |  | 33250,09 |  |  | 44781,22 |  |  | 44781,22 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (43,63 руб.): 100% от ФОТ (43,63 руб.) СП (21,82 руб.): 50% от ФОТ (43,63 руб.) | 0,102 10,2 / 100 | 849,52 335,68 | 513,84 92,02 |  |  |  | 86,65 | 34,24 | 52,41 9,39 |  | 12,53 |  | 1,28 |  |  |  |
| 28 | ТЕР13-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (11,5 руб.): 95% от ФОТ (12,1 руб.) СП (8,47 руб.): 70% от ФОТ (12,1 руб.) | 0,068 6,8 / 100 | 465,28 177,67 | 14,81 0,3 | 272,8 |  |  | 31,64 | 12,08 | 1,01 0,02 | 18,55 | 5,31 |  | 0,36 |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-004-26 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (7,07 руб.): 95% от ФОТ (7,44 руб.) СП (5,21 руб.): 70% от ФОТ (7,44 руб.) | 0,068 6,8 / 100 | 526,07 109,19 | 9,99 0,3 | 406,89 |  |  | 35,77 | 7,42 | 0,68 0,02 | 27,67 | 3,83 |  | 0,26 |  |  |  |
| 30 | ТЕР11-01-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) НР (792,51 руб.): 129% от ФОТ (614,35 руб.) СП (460,76 руб.): 75% от ФОТ (614,35 руб.) | 5,1 | 544,83 103,81 | 93,76 16,65 | 347,26 |  |  | 2778,63 | 529,43 | 478,18 84,92 | 1771,02 | 3,73 |  | 19,02 |  |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-011-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (684,55 руб.): 129% от ФОТ (530,66 руб.) СП (398 руб.): 75% от ФОТ (530,66 руб.) | 0,51 51 / 100 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 |  |  | 1519,92 | 508,13 | 46,02 22,53 | 965,77 | 40,65 |  | 20,73 |  |  |  |
| 32 | ТЕР11-01-011-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до толщины 80мм (80/5=16) ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) НР (206 руб.): 129% от ФОТ (159,69 руб.) СП (119,77 руб.): 75% от ФОТ (159,69 руб.) | 0,51 51 / 100 | 7994,4 196,16 | 258,4 116,96 | 7539,84 |  |  | 4077,14 | 100,04 | 131,78 59,65 | 3845,32 | 8 |  | 4,08 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 365344,14 | 24493,04 | 49268,43 6945,80 | 291582,7 |  |  | 767,08 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31245,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 25893,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

Выполнение работ по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске».

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по изготовлению и монтажу биологической ямы для обеззараживания трупов животных «Яма Бекари» в городе Югорске», в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, 87 км Эсского лесничества.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы  в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе капитального ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  01.03.2014.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика:

подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

- график производства работ (приложение).

4.2. В течение двух недель с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.20. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.21. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3.Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком  график производства работ  и расчет стоимости работ.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.9. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.10.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.11. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.12.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.13.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.14. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.15. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

9.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Прочие условия

11.5. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  образец графика производства работ  (Приложение);

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________________________________________________/  ______________/

12.3. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании __________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение

к муниципальному контракту

Образец графика производства работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.) | Распределение объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 1 квартал |  |  |
|  |  |  | XI | XII | I | II | III |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого: | 365 344,14 |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,            г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение

к муниципальному контракту

Первая часть победителя аукциона в электронной форме

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

|  | Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - Приложение №1 к приказу от 02.04.2013 г . №25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЯМЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ «ЯМА БЕКАРИ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость строительных работ_________________________1001,797 тыс. руб. Средства на оплату____________________________________________31,439 тыс. руб. Сметная трудоемкость_________________________________________767,08 чел. час.. - Составлен в ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |
| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |  | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования |  | Всего | оплаты труда |  | эксплуатации машин | мате-риалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | на единицу |  |  |  | всего |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |
| Раздел 1. Монтажные и общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-003-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (557,92 руб.): 100% от ФОТ (557,92 руб.) СП (278,96 руб.): 50% от ФОТ (557,92 руб.) |  | 0,402 (138+176+88)/1000 | 5672,6 168,87 | 5503,73 1218,99 |  |  |  | 2280,39 | 67,89 |  | 2212,5 490,03 |  |  |  |  |  | 6,89 |  |  |  | 2,77 |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР01-01-031-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (73,72 руб.): 100% от ФОТ (73,72 руб.) СП (36,86 руб.): 50% от ФОТ (73,72 руб.) |  | 0,402 (138+176+88)/1000 | 1337,08 | 1337,08 183,38 |  |  |  | 537,51 |  |  | 537,51 73,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР01-01-031-14 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (1000 м3 грунта) НР (59,34 руб.): 100% от ФОТ (59,34 руб.) СП (29,67 руб.): 50% от ФОТ (59,34 руб.) |  | 0,402 (138+176+88)/1000 | 1076,19 | 1076,19 147,6 |  |  |  | 432,63 |  |  | 432,63 59,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР01-01-034-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (29,52 руб.): 100% от ФОТ (29,52 руб.) СП (14,76 руб.): 50% от ФОТ (29,52 руб.) |  | 0,264 (176+88)/1000 | 815,29 | 815,29 111,82 |  |  |  | 215,24 |  |  | 215,24 29,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР01-01-034-11 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-05 (1000 м3 грунта) НР (13,74 руб.): 100% от ФОТ (13,74 руб.) СП (6,87 руб.): 50% от ФОТ (13,74 руб.) |  | 0,264 | 379,48 | 379,48 52,04 |  |  |  | 100,18 |  |  | 100,18 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (376,38 руб.): 100% от ФОТ (376,38 руб.) СП (188,19 руб.): 50% от ФОТ (376,38 руб.) |  | 0,88 | 849,52 335,68 | 513,84 92,02 |  |  |  | 747,58 | 295,4 |  | 452,18 80,98 |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 11,03 |  |  |  |
| 7 |  | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 234,6 138*1,7 | 13,08 | 13,08 |  |  |  | 3068,57 |  |  | 3068,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР09-02-009-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3 (1 т конструкций) НР (18177,9 руб.): 95% от ФОТ (19134,63 руб.) СП (16264,44 руб.): 85% от ФОТ (19134,63 руб.) |  | 19,442 1,16+18,282 | 3276,86 734,56 | 1719,93 249,63 | 822,37 |  |  | 63708,71 | 14281,32 |  | 33438,88 4853,31 | 15988,51 |  |  |  |  | 21,09 |  |  |  | 410,03 |  |  |  |
| 9 |  | ТСЦ-201-0764 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 1,16 | 20490,6 |  | 20490,6 |  |  | 23769,1 |  |  |  | 23769,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТСЦ-103-0298 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные (м) |  | 33 | 5322,94 |  | 5322,94 |  |  | 175657,02 |  |  |  | 175657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР23-01-001-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного (10 м3 основания) НР (384,12 руб.): 137% от ФОТ (280,38 руб.) СП (249,54 руб.): 89% от ФОТ (280,38 руб.) |  | 0,4 | 9891,81 446,48 | 960,76 254,47 | 8484,57 |  |  | 3956,72 | 178,59 |  | 384,3 101,79 | 3393,83 |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  | 6,96 |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) НР (28,34 руб.): 116% от ФОТ (24,43 руб.) СП (17,1 руб.): 70% от ФОТ (24,43 руб.) |  | 0,01 | 2912,22 2443,31 | 375,67 | 93,24 |  |  | 29,12 | 24,43 |  | 3,76 | 0,93 |  |  |  |  | 84,69 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР08-02-001-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кладка стен приямков и каналов (1 м3 кладки) НР (153,22 руб.): 128% от ФОТ (119,7 руб.) СП (95,76 руб.): 80% от ФОТ (119,7 руб.) |  | 0,6 | 1455,3 184,86 | 61,62 14,64 | 1208,82 |  |  | 873,18 | 110,92 |  | 36,97 8,78 | 725,29 |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 4,25 |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (2271,08 руб.): 128% от ФОТ (1774,28 руб.) СП (1419,42 руб.): 80% от ФОТ (1774,28 руб.) |  | 2,8 | 2208,98 633,67 | 139,45 | 1435,86 |  |  | 6185,14 | 1774,28 |  | 390,46 | 4020,4 |  |  |  |  | 21,2 |  |  |  | 59,36 |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР15-04-030-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (157,16 руб.): 110% от ФОТ (142,87 руб.) СП (78,58 руб.): 55% от ФОТ (142,87 руб.) |  | 0,42 | 1016,26 339,8 | 4,98 0,35 | 671,48 |  |  | 426,83 | 142,72 |  | 2,09 0,15 | 282,02 |  |  |  |  | 12,21 |  |  |  | 5,13 |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР26-01-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) НР (1134,03 руб.): 105% от ФОТ (1080,03 руб.) СП (756,02 руб.): 70% от ФОТ (1080,03 руб.) |  | 2,5 | 1358,72 432,01 | 73,82 | 852,89 |  |  | 3396,8 | 1080,03 |  | 184,55 | 2132,22 |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| Раздел 2. УКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР09-01-005-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (1 т конструкций) 2 130,91 = 2 416,64 - 0,019 x 15 038,40 НР (1677,51 руб.): 95% от ФОТ (1765,8 руб.) СП (1500,93 руб.): 85% от ФОТ (1765,8 руб.) |  | 1,9186 1918,6/1000 | 2130,91 774,39 | 1031,63 145,97 | 324,89 |  |  | 4088,36 | 1485,74 |  | 1979,29 280,06 | 623,33 |  |  |  |  | 24,86 |  |  |  | 47,7 |  |  |  |
| 18 |  | ТСЦ-103-0154 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок (м) |  | 52 | 63,42 |  | 63,42 |  |  | 3297,84 |  |  |  | 3297,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТСЦ-101-3687 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Швеллеры (т) |  | 1,476 1476/1000 | 5568 |  | 5568 |  |  | 8218,37 |  |  |  | 8218,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТСЦ-101-1641 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Сталь угловая равнополочная (т) |  | 0,015 15/1000 | 6857,96 |  | 6857,96 |  |  | 102,87 |  |  |  | 102,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТСЦ-204-0020 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля (т) |  | 0,022 22/1000 | 11667,8 |  | 11667,8 |  |  | 256,69 |  |  |  | 256,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР09-05-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных зданий (вытяжная труба) (10 т конструкций) НР (17,74 руб.): 95% от ФОТ (18,67 руб.) СП (15,87 руб.): 85% от ФОТ (18,67 руб.) |  | 0,01342 0,1342 / 10 | 2668,81 1391,52 | 776,17 | 501,12 |  |  | 35,82 | 18,67 |  | 10,42 | 6,73 |  |  |  |  | 35,79 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 23 |  | ТСЦ-103-0194 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали (м) |  | 4 | 249,61 |  | 249,61 |  |  | 998,44 |  |  |  | 998,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР09-04-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (826,63 руб.): 95% от ФОТ (870,14 руб.) СП (739,62 руб.): 85% от ФОТ (870,14 руб.) |  | 0,8 80 / 100 | 2038,37 975,19 | 804,95 112,49 | 258,23 |  |  | 1630,7 | 780,15 |  | 643,96 89,99 | 206,59 |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  | 28,4 |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР09-04-006-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) НР (3561,95 руб.): 95% от ФОТ (3749,42 руб.) СП (3187,01 руб.): 85% от ФОТ (3749,42 руб.) |  | 1,02 102 / 100 | 7862,12 3001,53 | 4377,31 674,37 | 483,28 |  |  | 8019,36 | 3061,56 |  | 4464,86 687,86 | 492,94 |  |  |  |  | 105,28 |  |  |  | 107,39 |  |  |  |
| 26 |  | ТСЦ-101-3035 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Профилированный настил окрашенный (т) |  | 1,3468 1346,8/1000 | 33250,09 |  | 33250,09 |  |  | 44781,22 |  |  |  | 44781,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (43,63 руб.): 100% от ФОТ (43,63 руб.) СП (21,82 руб.): 50% от ФОТ (43,63 руб.) |  | 0,102 10,2 / 100 | 849,52 335,68 | 513,84 92,02 |  |  |  | 86,65 | 34,24 |  | 52,41 9,39 |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 1,28 |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР13-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (11,5 руб.): 95% от ФОТ (12,1 руб.) СП (8,47 руб.): 70% от ФОТ (12,1 руб.) |  | 0,068 6,8 / 100 | 465,28 177,67 | 14,81 0,3 | 272,8 |  |  | 31,64 | 12,08 |  | 1,01 0,02 | 18,55 |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР13-03-004-26 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (7,07 руб.): 95% от ФОТ (7,44 руб.) СП (5,21 руб.): 70% от ФОТ (7,44 руб.) |  | 0,068 6,8 / 100 | 526,07 109,19 | 9,99 0,3 | 406,89 |  |  | 35,77 | 7,42 |  | 0,68 0,02 | 27,67 |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР11-01-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) НР (792,51 руб.): 129% от ФОТ (614,35 руб.) СП (460,76 руб.): 75% от ФОТ (614,35 руб.) |  | 5,1 | 544,83 103,81 | 93,76 16,65 | 347,26 |  |  | 2778,63 | 529,43 |  | 478,18 84,92 | 1771,02 |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 19,02 |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР11-01-011-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (684,55 руб.): 129% от ФОТ (530,66 руб.) СП (398 руб.): 75% от ФОТ (530,66 руб.) |  | 0,51 51 / 100 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 |  |  | 1519,92 | 508,13 |  | 46,02 22,53 | 965,77 |  |  |  |  | 40,65 |  |  |  | 20,73 |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР11-01-011-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до толщины 80мм (80/5=16) ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) НР (206 руб.): 129% от ФОТ (159,69 руб.) СП (119,77 руб.): 75% от ФОТ (159,69 руб.) |  | 0,51 51 / 100 | 7994,4 196,16 | 258,4 116,96 | 7539,84 |  |  | 4077,14 | 100,04 |  | 131,78 59,65 | 3845,32 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4,08 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365344,14 | 24493,04 |  | 49268,43 6945,80 | 291582,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,08 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31245,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25893,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 422 483,30 * 2,0095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848980,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152816,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001796,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,08 |  |  |  |