

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(с изменениями от 15.11.2018 № 3163, от 08.04.2019 №710, от 29.04.2019 № 879, от 25.06.2019 №1389, от 31.07.2019 № 1697, от 10.10.2019 № 2194)

От 29 октября 2018 года № 2986

О муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт

и городская среда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, постановлением администрации города Югорска от 18.10.2018 № 2876 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития» в целях создания условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения,комплексного благоустройства и озеленения города Югорска, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

* от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 07.05.2014 № 2047 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 05.08.2014 № 3988 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 18.11.2014 № 6240 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 25.11.2014 № 6407 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 18.12.2014 № 7210 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 31.12.2014 № 7438 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 26.05.2015 № 2137 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 01.09.2015 № 2914 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 23.11.2015 № 3404 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 18.12.2015 № 3649 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 22.12.2015 № 3727 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 18.02.2016 № 377 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 17.03.2016 № 580 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»;
* от 05.05.2016 № 960 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 28.06.2016 № 1528 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 13.09.2016 № 2212 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 23.11.2016 № 2888 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 22.12.2016 № 3283 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 06.04.2017 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 04.05.2017 № 996 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 11.07.2017 № 1670 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 30.11.2017 № 2969 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 19.12.2017 № 3220 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 19.12.2017 № 3221 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 28.12.2017 № 3354 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 31.01.2018 № 281 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 19.12.2017 №3221 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 05.03.2018 № 644 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Югорска»;
* от 23.04.2018 № 1125 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 24.09.2018 № 2618 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;
* от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 29.03.2018 № 900 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 23.04.2018 № 1124 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 14.06.2018 № 1663 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 14.06.2018 № 1663 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 13.09.2018 № 2524 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»;
* от 24.09.2018 № 2616 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы».

1. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа города Югорска**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

**(далее-муниципальная программа)**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Автомобильные дороги, транспорт и городская среда |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК) |
| Соисполнители муниципальной программы | * Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО); * Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП); * Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ДМСиГ); * Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска (ОГОиЧС) |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 3. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества дорожной деятельности и транспортных услуг. 2. Совершенствование системы организации дорожного движения, формирование навыков безопасности участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий и травматизма. 3. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта».  Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».  Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных (программ) Российской Федерации | Портфель проектов «Жилье и городская среда», в том числе проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сохранение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах (24 082 шт.). 2. Введение в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. 3. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах 1,633 км. 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям на 100%. 5. Уменьшение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 411 до 110. 6. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 30 до 0. 7. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних с 7 до 0. 8. Уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 2 до 0. 9. Недопущение дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми. 10. Уменьшение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 42 до 0. 11. Уменьшение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 0. 12. Сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на уровне 100%. 13. Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 110 ед. до 131 ед. и с 703 271 кв. м. до 802 950 кв. м. 14. Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 11 ед. до 14 ед. и 152 174 кв. м. до 171 275 кв. м. 15. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске с 6,4% до 30%. 16. Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%. 17. Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 401 773,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 354 761,7 тыс. рублей;  2020 год – 233 090,1 тыс. рублей;  2021 год – 202 350,1 тыс. рублей;  2022 год – 183 328,0 тыс. рублей;  2023 год – 184 828,0 тыс. рублей;  2024 год – 184 828,0 тыс. рублей;  2025 год – 177 560,6 тыс. рублей;  2026 - 2030 годы – 881 027,0 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта), направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 55 428,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 16 052,5 тыс. рублей;  2020 год – 9 613,1 тыс. рублей;  2021 год – 7 960,4 тыс. рублей;  2022 год – 7 267,4 тыс. рублей;  2023 год – 7 267,4 тыс. рублей;  2024 год – 7 267,4 тыс. рублей |

**Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики**

* 1. **Формирование благоприятной деловой среды**

В целях формирования благоприятной деловой среды, условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечения частных инвестиций в сферу дорожного хозяйства города Югорска проводятся торги для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций не менее 15% от совокупного годового объема закупок.

Благоприятная деловая среда в сфере дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Улучшение делового климата обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

* 1. **Инвестиционные проекты**

В целях обеспечения развития дорожной инфраструктуры города Югорска бюджетные инвестиции направляются на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Работы производятся в соответствии с проектно-сметной документацией для приведения дорог в нормативное состояние или строительство новых дорог, в которых возникла необходимость муниципального образования.

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры позволит получить значительные социальные, экологические, экономические эффекты, обеспечить безопасные условия проживания населения, повысить качество жизни и здоровья людей.

Полный перечень инвестиционных проектов муниципальной программы по объектам капитального строительства представлен в таблице 7.

* 1. **Развитие конкуренции**

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом предполагается реализация следующих мероприятий: организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Югорске в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Для реализации мероприятий программы исполнители и соисполнители осуществляют закупку товаров, услуг, работ для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Югорска, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования городской округ город Югорск.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Югорска, необходимых для выполнения муниципальной программы, в том числе на основании нормативных актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с фактически достигнутыми целевыми показателями реализации муниципальной программы, и с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее - ДЖКиСК) организует исполнение муниципальной программы и осуществляет функции муниципального заказчика работ, выполнение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие по вопросам исполнения мероприятий муниципальной программы с соисполнителями.

Ответственный исполнитель и соисполнители:

* должностные лица несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа;
* осуществляют полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы;
* организуют исполнение муниципальной программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере благоустройства и дорожной деятельности;
* обладают правом вносить предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач и мероприятий. Осуществляют контроль за целевым расходованием средств, утвержденных в соответствии с решением Думы города Югорска о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
* осуществляют иные необходимые для реализации муниципальной программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению обозначен в таблице 6.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

Реализация мероприятий осуществляется в следующем порядке:

Реализация мероприятия 1.1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» позволяет организовать регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Югорска по регулируемым тарифам. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплачиваются услуги по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным по результатам торгов. Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Реализация мероприятия 1.2 «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности» осуществляется в соответствии с законодательством в области дорожной деятельности.

Реализация мероприятия 1.3 «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии, которое заключается между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием. Соглашением определяется перечень объектов, которые софинансируются из бюджета автономного округа.

Уровень софинансирования мероприятий (объектов) за счет средств бюджета автономного округа устанавливается по каждому мероприятию (объекту) и определяется исходя из уровня бюджетной обеспеченности, используемого при расчете и распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период (уровень бюджетной обеспеченности) по каждому мероприятию (объекту) приведен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | Уровень бюджетной обеспеченности, используемый при расчете и распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период | Уровень софинансирования (%) | |
| бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| I | до 1,0 | 95 | 5 |
| II | более 1,0 | 90 | 10 |

При этом уровень софинансирования строительства, реконструкции капитального ремонта и ремонта объектов из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% для 1 группы, не более 90% для 2 группы от годового объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования ежегодно должен составлять не менее 5% для 1 группы, не менее 10% для 2 группы от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

Муниципальное образование вправе увеличить объем финансирования мероприятий (объектов) за счет средств местного бюджета.

Перечень прочих объектов определяется на основании распоряжения администрации города Югорска.

Реализация мероприятия 1.4 «Текущее содержание городских дорог» реализуется за счет финансирования из средств местного бюджета на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 2.1 «Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» по большей части не требует бюджетного финансирования. Средства на реализацию мероприятия необходимы на приобретение раздаточного материала, что производится в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнение данного мероприятия производится в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения», отчетность по реализации данного мероприятия от всех участников, вовлеченных в процесс обучения, аккумулирует соисполнитель – отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска.

Реализация мероприятия 3.1 «Выполнение работ по благоустройству» осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства, необходимо осуществлять только за счет средств бюджета муниципальных образований.

Реализация мероприятия 3.2 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.3 «Информирование населения о благоустройстве» осуществляется по средствам размещения в сети интернет и СМИ информации о проведении работ по благоустройству в городе Югорске, а так же изготовления брошюр, листовок, других информационных материалов финансирование которых, осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.4 «Демонтаж информационных конструкций» осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предполагает приведение всех рекламных конструкций в соответствие правилам благоустройства, избавление от рекламы, не соответствующей нормативам.

Реализация мероприятия 3.5 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города Югорска, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, ремонт и содержание объектов благоустройства, устройство ледового городка в городском парке, формирование крон деревьев и уборку аварийно-опасных насаждений, снос ветхих строений.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства: памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд, подземный переход, городские площади (фонтанная площадь, территория возле бюста П.В. Попову, памятника В.И. Ленину, памятника Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков и ул. Кольцевой, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты. Проводятся такие мероприятия, как озеленение города, сквера, снос ветхих строений, содержатся городское кладбище, уличное освещение, малые архитектурные формы (устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница»), скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории города Югорска, формирование крон деревьев и уборка аварийно-опасных насаждений. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород.

В составе работ планируется осуществлять мероприятия по проведению дезинсекции (ларвицидные и акарицидные обработки) и дератизации объектов (кладбище, пруд, контейнерные площадки, сквер по ул. Газовиков), а также других территорий города Югорска, в соответствии с переданными полномочиями в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Реализация мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и местного бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Реализация мероприятия по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на принципах проектного управления с утверждением паспорта проекта и документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа (дворовых и общественных территорий), в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска:

* на софинансирование с участием федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12. 2017 № 232н;
* без участия федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.02.2018 № 8-нп.

Муниципальная программа включает инициативные идеи экспертного сообщества, сформированные по результатам проведения стратегической сессии «Югра-2024»:

* трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню;
* инициативное бюджетирование за счет средств местного бюджета и собственников жилья по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню;
* благоустройство общественных территорий только по итогам общественного обсуждения проектов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень видов работ включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы); обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству, приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень видов работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов; устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), иные работы.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 5.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу приведен в приложении 6.

Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
* установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;
* размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях осуществления контроля и координации реализации мероприятия «Формирование комфортной городской среды» на уровне муниципального образования создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 (далее – Комиссия).

Уровень софинансирования автономным округом мероприятий муниципальной программы определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований автономного округа определяется в соответствии с Законом автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальные образования делятся на 3 группы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень софинансирования, % | |
| Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования автономного округа |
| 1 | от 0,0 до 0,7 | 90 | 10 |
| 2 | от 0,7 до 1,0 | 85 | 15 |
| 3 | от 1,0 до 2,0 | 80 | 20 |

Уровень софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается от годового объема бюджетных обязательств на финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды не более 90% для 1 группы, 85% для 2 группы, 80% для 3 группы.

Уровень софинансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды из бюджета муниципального образования автономного округа ежегодно должен составлять не менее 10% для 1 группы, 15% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема бюджетных ассигнований.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | Таблица 1 | |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| № показателя | | Наименование целевых показателей | | Единица измерения | | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | |
| 1 | | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах1 | | шт. | | 24 082 | | 24 082 | | 24 082 | 24 082 | | | | 24 082 | | | | | 24 082 | | | | 24 082 | | | | | 24 082 | | | | 24 082 | | | |
| 2 | | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения1 | | км | | 3,7 | | 0,3 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,3 | | | |
| 3 | | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог1 | | км | | 7,631 | | 5,43 | | 1,5 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6,93 | | | |
| 4 | | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям1 | | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 5 | | Общее количество дорожно-транспортных происшествий2 | | шт. | | 411 | | 370 | | 332 | 289 | | | | 269 | | | | | 242 | | | | 218 | | | | | 196 | | | | 110 | | | |
| 6 | | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2 | | шт. | | 30 | | 25 | | 21 | 18 | | | | 16 | | | | | 14 | | | | 12 | | | | | 10 | | | | 0 | | | |
| 7 | | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних2 | | шт. | | 7 | | 6 | | 5 | 4 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях2 | | чел. | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях2 | | чел. | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | | Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2 | | чел. | | 42 | | 35 | | 30 | 27 | | | | 24 | | | | | 21 | | | | 18 | | | | | 15 | | | | 0 | | | |
| 11 | | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2 | | чел. | | 7 | | 6 | | 5 | 4 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий2 | | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 13 | | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства\*3 | | шт. | | 110 | | 111 | | 114 | 117 | | | | 120 | | | | | 123 | | | | 131 | | | | | 0 | | | | 131 | | | |
| кв.м. | | 703 271 | | 708 266 | | 719 497 | 730 662 | | | | 745 213 | | | | | 764 939 | | | | 802 950 | | | | | 0 | | | | 802 950 | | | |
| 14 | | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования\*3 | | шт. | | 11 | | 11 | | 12 | 12 | | | | 13 | | | | | 14 | | | | 14 | | | | | 0 | | | | 14 | | | |
| кв.м. | | 152 174 | | 152 174 | | 156 475 | 156 475 | | | | 166 275 | | | | | 171 275 | | | | 171 275 | | | | | 0 | | | | 171 275 | | | |
| 15 | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске\*3 | | % | | 6,4 | | 8 | | 12 | 15 | | | | 17 | | | | | 20 | | | | 30 | | | | | 0 | | | | 30 | | | |
| 16 | | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества | | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 17 | | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных | | шт. | | 600 | | 600 | | 600 | 600 | | | | 600 | | | | | 600 | | | | 600 | | | | | 600 | | | | 600 | | | |
| \* На период реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 1 В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Показатели, обязательные для программы по обучению законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 | |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | **Всего** | **146 000,0** | **14 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **60 000,0** |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | местный бюджет | 146 000,0 | 14 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 60 000,0 |
| 6 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.2 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | **Всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1.3 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | **Всего** | **190 552,8** | **85 411,9** | **31 481,3** | **64 659,6** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **5 000,0** |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | бюджет автономного округа | 101 655,6 | 74 693,4 | 26 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | местный бюджет | 88 897,2 | 10 718,5 | 4 519,1 | 64 659,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| 16 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | ДМСиГ | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 |  | Итого по мероприятию 1.3. | Х | **Всего** | **190 552,8** | **85 411,9** | **31 481,3** | **64 659,6** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **5 000,0** |
| 23 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | бюджет автономного округа | 101 655,6 | 74 693,4 | 26 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | местный бюджет | 88 897,2 | 10 718,5 | 4 519,1 | 64 659,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| 26 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1.4 | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | **Всего** | **962 854,7** | **94 185,2** | **91 197,0** | **30 472,5** | **83 000,0** | **83 000,0** | **83 000,0** | **83 000,0** | **415 000,0** |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | местный бюджет | 962 854,7 | 94 185,2 | 91 197,0 | 30 472,5 | 83 000,0 | 83 000,0 | 83 000,0 | 83 000,0 | 415 000,0 |
| 31 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 |  | Итого по подпрограмме 1 |  | **Всего** | **1 302 407,5** | **193 597,1** | **134 678,3** | **107 132,1** | **96 000,0** | **97 500,0** | **97 500,0** | **96 000,0** | **480 000,0** |
| 33 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | бюджет автономного округа | 101 655,6 | 74 693,4 | 26 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет | 1 200 751,9 | 118 903,7 | 107 716,1 | 107 132,1 | 96 000,0 | 97 500,0 | 97 500,0 | 96 000,0 | 480 000,0 |
| 36 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | ДЖКиСК | **Всего** | **1 302 407,5** | **193 597,1** | **134 678,3** | **107 132,1** | **96 000,0** | **97 500,0** | **97 500,0** | **96 000,0** | **480 000,0** |
| 39 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | бюджет автономного округа | 101 655,6 | 74 693,4 | 26 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет | 1 200 751,9 | 118 903,7 | 107 716,1 | 107 132,1 | 96 000,0 | 97 500,0 | 97 500,0 | 96 000,0 | 480 000,0 |
| 42 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ДМСиГ | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 |  | в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | **Х** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | **Всего** | **270,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **150,0** |
| 55 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 58 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 |  | Итого по подпрограмме 2 | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | **Всего** | **270,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **150,0** |
| 60 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 63 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 |  | в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | **Х** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 65 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 3.1 | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | **Всего** | **20 511,2** | **9 511,2** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **7 500,0** |
| 71 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | местный бюджет | 20 511,2 | 9 511,2 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| 74 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74.1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | **Всего** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 74.2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.3 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.4 | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.5 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.6 |  | Итого по мероприятию 3.1. | Х | **Всего** | **21 011,2** | **10 011,2** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **7 500,0** |
| 74.7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74.8 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74.9 | местный бюджет | 20 511,2 | 9 511,2 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| 74.10 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | 3.2 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17) | ДЖКиСК | **Всего** | **32 287,6** | **2 232,3** | **2 732,3** | **2 732,3** | **2 732,3** | **2 732,3** | **2 732,3** | **2 732,3** | **13 661,5** |
| 76 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | бюджет автономного округа | 8 787,6 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 732,3 | 3 661,5 |
| 78 | местный бюджет | 23 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| 79 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | **Всего** | **757,2** | **63,1** | **63,1** | **63,1** | **63,1** | **63,1** | **63,1** | **63,1** | **315,5** |
| 81 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | бюджет автономного округа | 757,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 315,5 |
| 83 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  | Итого по мероприятию 3.2. | Х | **Всего** | **33 044,8** | **2 295,4** | **2 795,4** | **2 795,4** | **2 795,4** | **2 795,4** | **2 795,4** | **2 795,4** | **13 977,0** |
| 86 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | бюджет автономного округа | 9 544,8 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 3 977,0 |
| 88 | местный бюджет | 23 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| 89 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | 3.3 | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | **Всего** | **270,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **150,0** |
| 91 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 94 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | 3.4 | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | **Всего** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** |
| 96 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | местный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 99 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | 3.5 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | **Всего** | **904 906,1** | **84 406,1** | **72 500,0** | **73 000,0** | **75 000,0** | **75 000,0** | **75 000,0** | **75 000,0** | **375 000,0** |
| 101 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | бюджет автономного округа | 5 115,0 | 5 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | местный бюджет | 899 791,1 | 79 291,1 | 72 500,0 | 73 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 375 000,0 |
| 104 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | ДМСиГ | **Всего** | **37 452,8** | **8 652,8** | **10 800,0** | **10 800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **4 000,0** |
| 106 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | бюджет автономного округа | 22 785,0 | 4 185,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | местный бюджет | 14 667,8 | 4 467,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4 000,0 |
| 109 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 | Управление социальной политики администрации города Югорска | **Всего** | **9 248,4** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **0,0** |
| 111 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112 | бюджет автономного округа | 9 248,4 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 |
| 113 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | **Всего** | **238,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **0,0** |
| 116 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | бюджет автономного округа | 238,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| 118 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 |  | Итого по мероприятию 3.5. | Х | **Всего** | **951 845,3** | **94 414,1** | **84 655,2** | **85 155,2** | **77 155,2** | **77 155,2** | **77 155,2** | **77 155,2** | **379 000,0** |
| 121 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | бюджет автономного округа | 37 386,4 | 10 655,2 | 10 655,2 | 10 655,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 |
| 123 | местный бюджет | 914 458,9 | 83 758,9 | 74 000,0 | 74 500,0 | 75 800,0 | 75 800,0 | 75 800,0 | 75 800,0 | 379 000,0 |
| 124 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | 3.6 | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (13-15) | ДЖКиСК | **Всего** | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **0,0** | **0,0** |
| 126 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | бюджет автономного округа | 61 478,9 | 29 152,7 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | местный бюджет | 13 871,2 | 8 166,6 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 |  | Итого по подпрограмме 3 | **Х** | **Всего** | **1 099 096,0** | **161 164,6** | **98 411,8** | **95 218,0** | **87 298,0** | **87 298,0** | **87 298,0** | **81 530,6** | **400 877,0** |
| 131 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | бюджет автономного округа | 108 910,1 | 41 103,3 | 19 067,6 | 17 627,9 | 8 327,9 | 8 327,9 | 8 327,9 | 2 150,6 | 3 977,0 |
| 133 | местный бюджет | 973 061,3 | 102 936,7 | 79 344,2 | 77 590,1 | 78 970,1 | 78 970,1 | 78 970,1 | 79 380,0 | 396 900,0 |
| 134 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | ДЖКиСК | **Всего** | **1 050 449,6** | **150 593,5** | **86 193,5** | **82 999,7** | **85 029,7** | **85 029,7** | **85 029,7** | **79 262,3** | **396 311,5** |
| 137 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138 | бюджет автономного округа | 75 381,5 | 35 000,0 | 8 349,3 | 6 909,6 | 6 909,6 | 6 909,6 | 6 909,6 | 732,3 | 3 661,5 |
| 139 | местный бюджет | 957 943,5 | 98 468,9 | 77 844,2 | 76 090,1 | 78 120,1 | 78 120,1 | 78 120,1 | 78 530,0 | 392 650,0 |
| 140 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | ДМСиГ | **Всего** | **37 902,8** | **8 652,8** | **10 800,0** | **10 800,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **4 250,0** |
| 142 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | бюджет автономного округа | 22 785,0 | 4 185,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 144 | местный бюджет | 15 117,8 | 4 467,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 4 250,0 |
| 145 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | Управление социальной политики администрации города Югорска | **Всего** | **9 748,4** | **1 821,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **0,0** |
| 147 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148 | бюджет автономного округа | 9 748,4 | 1 821,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 |
| 149 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | **Всего** | **995,2** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **315,5** |
| 152 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | бюджет автономного округа | 995,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 315,5 |
| 154 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156 |  | в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | **Х** | **Всего** | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **0,0** | **0,0** |
| 157 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158 | бюджет автономного округа | 61 478,9 | 29 152,7 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | местный бюджет | 13 871,2 | 8 166,6 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 0,0 | 0,0 |
| 160 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | **Х** | **Всего** | **2 401 773,5** | **354 761,7** | **233 090,1** | **202 350,1** | **183 328,0** | **184 828,0** | **184 828,0** | **177 560,6** | **881 027,0** |
| 162 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | бюджет автономного округа | 210 565,7 | 115 796,7 | 46 029,8 | 17 627,9 | 8 327,9 | 8 327,9 | 8 327,9 | 2 150,6 | 3 977,0 |
| 164 | местный бюджет | 2 174 083,2 | 221 840,4 | 187 060,3 | 184 722,2 | 175 000,1 | 176 500,1 | 176 500,1 | 175 410,0 | 877 050,0 |
| 165 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166 | в том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | **Х** | **Всего** | **56 221,6** | **29 404,8** | **2 100,0** | **24 716,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 168 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169 | бюджет автономного округа | 26 947,6 | 26 947,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 | местный бюджет | 29 274,0 | 2 457,2 | 2 100,0 | 24 716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 172 | в том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы | **Х** | **Всего** | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **0,0** | **0,0** |
| 174 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 175 | бюджет автономного округа | 61 478,9 | 29 152,7 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 0,0 | 0,0 |
| 176 | местный бюджет | 13 871,2 | 8 166,6 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 0,0 | 0,0 |
| 177 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 178 |  | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | **Х** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 179 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 181 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 183 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты мунципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | **Х** | **Всего** | **56 221,6** | **29 404,8** | **2 100,0** | **24 716,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 184 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185 | бюджет автономного округа | 26 947,6 | 26 947,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 186 | местный бюджет | 29 274,0 | 2 457,2 | 2 100,0 | 24 716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 188 |  | Прочие расходы | **Х** | **Всего** | **2 253 077,2** | **270 913,0** | **222 028,9** | **170 365,9** | **176 060,6** | **177 560,6** | **177 560,6** | **177 560,6** | **881 027,0** |
| 189 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 190 | бюджет автономного округа | 122 139,2 | 59 696,4 | 38 412,8 | 11 450,6 | 2 150,6 | 2 150,6 | 2 150,6 | 2 150,6 | 3 977,0 |
| 191 | местный бюджет | 2 130 938,0 | 211 216,6 | 183 616,1 | 158 915,3 | 173 910,0 | 175 410,0 | 175 410,0 | 175 410,0 | 877 050,0 |
| 192 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 193 | в том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Ответственный исполнитель | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | **Всего** | **2 352 857,1** | **344 190,6** | **220 871,8** | **190 131,8** | **181 029,7** | **182 529,7** | **182 529,7** | **175 262,3** | **876 311,5** |
| 195 | федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 196 | бюджет автономного округа | 177 037,1 | 109 693,4 | 35 311,5 | 6 909,6 | 6 909,6 | 6 909,6 | 6 909,6 | 732,3 | 3 661,5 |
| 197 | местный бюджет | 2 158 695,4 | 217 372,6 | 185 560,3 | 183 222,2 | 174 120,1 | 175 620,1 | 175 620,1 | 174 530,0 | 872 650,0 |
| 198 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 199 |  | Соисполнитель 1 | Департамент мунципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | **Всего** | **37 902,8** | **8 652,8** | **10 800,0** | **10 800,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **4 250,0** |
| 200 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201 | бюджет автономного округа | 22 785,0 | 4 185,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202 | местный бюджет | 15 117,8 | 4 467,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 4 250,0 |
| 203 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204 |  | Соисполнитель 2 | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | **Всего** | **270,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **150,0** |
| 205 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 207 | местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 208 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 209 |  | Соисполнитель 3 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | **Всего** | **995,2** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **97,1** | **315,5** |
| 210 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 211 | бюджет автономного округа | 995,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 315,5 |
| 212 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 213 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 214 |  | Соисполнитель 4 | Управление социальной политики администрации города Югорска | **Всего** | **9 748,4** | **1 821,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **0,0** |
| 215 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 216 | бюджет автономного округа | 9 748,4 | 1 821,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 |
| 217 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 | | | |
| Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | по годам | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Проект «Формирование комфортной городской среды» (№ показателей 13,14,15) | 3.6 | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | 2019-2024 | **Всего** | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** |
| федеральный бюджет | 17 124,6 | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 61 478,9 | 29 152,7 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 |
| местный бюджет | 13 871,2 | 8 166,6 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда» | | | | | **Всего** | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** |
| федеральный бюджет | **17 124,6** | 17 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **61 478,9** | 29 152,7 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 |
| местный бюджет | **13 871,2** | 8 166,6 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | Таблица 4 |
|  |  |  | |  | |  |
| Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями | | | | | | |
| № п/п | Основные мероприятия | | | | Наименование целевого показателя | |
| Наименование | Содержание (направление расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) | |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества дорожной деятельности и транспортных услуг | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» | | | | | | |
| 1.1 | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | Услуги по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам | Абзац 15 раздела 2 муниципальной программы, Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | Показатель1. Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах. (в соответствии с административным учетом) | |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | Внесение поправок в действующие и разработка новых нормативных правовых актов в сфере транспорта и дорожного хозяйства, определяющих взаимодействие органов региональной власти, органов местного самоуправления и бизнес-структур автономного округа | Абзац 16 раздела 2 муниципальной программы, пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию). Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних. Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Все показатели определяются в соответствии с административным учетом | |
| 1.3 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Софинансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство (реконструкции), капитальному, текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Абзацы 17-23 раздела 2 муниципальной программы, приложения 1, 1.1. к муниципальной программе Статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 104-оз «О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 249-п «О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Решение Думы города Югорска от 28.04.2012 № 34 «О муниципальном дорожном фонде», постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» | | Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию). Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (в соответствии с административным учетом) | |
| 1.4 | Текущее содержание городских дорог | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями и замена ограждений не отвечающих требованиям нормативов. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами. Устройство дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка барьеров принудительного ограничения скорости, противопаводковые мероприятия (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистка ливневой канализации, отсыпка грунтовых дорог, окрашивание бордюров, содержание светофоров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Абзац 24 раздела 2 к муниципальной программе. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Решение Думы города Югорска от 28.04.2012 № 34 «О муниципальном дорожном фонде» | | Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям (в соответствии с административным учетом) | |
| Цель 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий | | | | | | |
| Задача 2. Совершенствование системы организации дорожного движения, формирование навыков безопасности участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий и травматизма | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | | | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Проведение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения ДТП | | Абзац 25 раздела 2 муниципальной программы, Приложение 2 к муниципальной программе, подпункт «Б» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14.03.2016 | | Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних. Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель 12. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Все показатели определяются в соответствии с административным учетом |
| Цель 3. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска | | | | | | |
| Задача 3. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение работ по благоустройству | Работы по благоустройству территорий города, обустройству детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства, не реализуемых в рамках мероприятия 3.1. Выполнение проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов для обеспечения реализации мероприятия 3.1. | | Абзац 65 раздела 2 муниципальной программы, пункт 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства. Показатель 14. Доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий. Показатель 15. Доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства, от общей численности населения города Югорска. (Покатели 13-15 определяются в соответствии с административным учетом) |
| 3.2 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | Планируется осуществлять отлов и транспортировку, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизацию бродячих домашних животных, в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия. | | Абзац 66 раздела 2 мунципальной программы, Закон ХМАО - Югры от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории ХМАО– Югры»; Закон ХМАО-Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»; Постановление Правительства ХМАО-Югра от 30.04.2015 №124-п «О Порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в ХМАО– Югре» и других организационных мероприятий» (раздел 1.3. Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 3)). | | Показатель 17. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. (в соотвтетсвии с административным учетом) |
| 3.3 | Информирование населения о благоустройстве | Размещение информации о проведении работ по благоустройству в городе на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, информирование через печатные издания города Югорска и автономного округа, а также на телевидение. Кроме того, планируется информирование жителей города Югорска о мероприятиях по благоустройству по средствам печатной рекламной продукции. | | Абзац 67 раздела 2 муниципальной программы, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | | Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске (в настоящее время методика расчета значения показателя не определена на федеральном уровне) |
| 3.4 | Демонтаж информационных конструкций | Приведение всех рекламных конструкций в соответствие правилам благоустройства, избавление от рекламы, не соответствующей нормативам. | | абзац 68 раздела 2 муниципальной программы, пункт 26.1. статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества (в соответствии с административным учетом) |
| 3.5 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | Поддержание объектов городского хозяйства в состоянии пригодном для эксплуатации, улучшение эстетического облика города. | | Абзацы 69-74 раздела 2 муниципальной программы, пункт 25. статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества (в соответствии с административным учетом) |
| 3.6 | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»\* | Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам | | Абзацы 26-64 раздела 2 муниципальной программы, приложения 3-7 к муниципальной программе, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | | Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства. Показатель 14. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. (Покатели 13-14 определяются в соответствии с административным учетом) Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске (в настоящее время методика расчета значения показателя не определена на федеральном уровне) |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| \* Мероприятие муниципальной программы синхронизируется с предложениями по направлению «Формирование комфортной городской среды», сформированными по итогам проведения муниципальных и региональных стратегических сессий по формированию кейса предложений по достижению показателей и решению задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| Сводные показатели муниципальных заданий\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Таблица не заполняется в связи с отсутствием подведомственных учреждений и соответственно отсутствием муниципальных заданий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 6 | |
| Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению | | | |
|  |  | |  |
| № п/п | Описание риска | | Меры по преодолению рисков |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы | | Своевременная корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат |
| 2 | Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы | | Заключение соглашений с департаментами автономного округа, привлечение внебюджетных средств |
| 3 | Низкая социальная активность населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | Информирование населения через СМИ, сеть интернет, привлечение наиболее активных граждан для информирования населения в своих социальных группах |
| 4 | Возможно выявление отклонений в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий на ситуацию в сфере аварийности, их ожидаемой эффективности, обусловленной использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения | | Мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | Таблица 7 | |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование объекта | | | Мощность | Сроки строительства, проектирования | | Источник финансирования |
| 1 | Улица Магистральная в городе Югорске (реконструкция) | | | ПИР | 2016-2019 | | местный бюджет |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от Газовиков - до Промышленная) | | | 290,1 м | 2017-2019 | | Бюджет автономного округа, местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | | Наименование проекта или мероприятия | | | Номер основного мероприятия | | Цели | | | | | Срок реализации | | Источники финансирования | | | Параметры финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | | 2021 г. | | | | 2022 г. | | | | 2023 г. | | | | | | | 2024 г. |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | | | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | | Проект «Формирование комфортной городской среды» (№ показателей 13,14,15) | | | 3.6 | | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | | | | | 2019-2024 | | **Всего** | | | **92 474,7** | | | **54 443,9** | | | | **8 961,2** | | | | | **7 267,4** | | | | **7 267,4** | | | | **7 267,4** | | | | | | | **7 267,4** |
| федеральный бюджет | | | 17 124,6 | | | 17 124,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | 61 478,9 | | | 29 152,7 | | | | 7 617,0 | | | | | 6 177,3 | | | | 6 177,3 | | | | 6 177,3 | | | | | | | 6 177,3 |
| местный бюджет | | | 13 871,2 | | | 8 166,6 | | | | 1 344,2 | | | | | 1 090,1 | | | | 1 090,1 | | | | 1 090,1 | | | | | | | 1 090,1 |
| иные внебюджетные источники | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | | **92 474,7** | | | **54 443,9** | | | | **8 961,2** | | | | | **7 267,4** | | | | **7 267,4** | | | | **7 267,4** | | | | | | | **7 267,4** |
| федеральный бюджет | | | **17 124,6** | | | 17 124,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | **61 478,9** | | | 29 152,7 | | | | 7 617,0 | | | | | 6 177,3 | | | | 6 177,3 | | | | 6 177,3 | | | | | | | 6 177,3 |
| местный бюджет | | | **13 871,2** | | | 8 166,6 | | | | 1 344,2 | | | | | 1 090,1 | | | | 1 090,1 | | | | 1 090,1 | | | | | | | 1 090,1 |
| иные внебюджетные источники | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | Приложение 1 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | к муниципальной программе города Югорска | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | |
| Целевые показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2015 № НА-28/11739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | | 2003-2012 годы | 2013-2030 годы | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | | |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Югорске | км | | х | х | | 134,2 | | 134,2 | 137,5 | 153,7 | 153,7 | | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | | 158,3 | | 158,3 | | | 158,3 | | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | | |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | 11,8 | 8,9 | | 0 | | 0 | 0 | 4,6 | 0 | | 3,7 | | 0,3 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 2а | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | | 11,8 | 9 | | 0 | | 0 | 0 | 4,7 | 0 | | 3,7 | | 0,3 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в городе Югорске | км | | х | х | | 0 | | 0 | 3,3 | 11,5 | 0 | | 3,6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Югорска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | | х | х | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,1 | | 0,3 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Югорска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | | х | х | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,6 | | 5,4 | 1,5 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | | х | х | | 134,2 | | 134,2 | 137,5 | 153,7 | 153,7 | | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | | 158,3 | | 158,3 | | | 158,3 | | 158,3 | | 158,3 | 158,3 | | | |
| 6а | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | | х | х | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 7 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | х | х | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе города Югорска | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда » | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |
| общего пользования местного значения в период 2003 - 2012 годов | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы | в том числе: | | | | | | | | | |
| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 11,8 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 0 | 1 | 3,1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  | к муниципальной программе города Югорска |
|  |  | «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | |
|  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение дорожно-транспортной дисциплины, культуры вождения и взаимоуважения среди всех участников дорожного движения | Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 2 | Подготовка и утверждение приказа о закреплении личного состава ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску за общеобразовательными и дошкольными организациями | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (ежегодно на период учебного года) |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 3 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (ежегодно) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 4 | Организация и проведение комплекса пропагандистских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках проводимых Всероссийских профилактических мероприятий | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 5 | Организовать проведение профилактических бесед, занятий по правилам дорожного движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с привлечением сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения с детьми и родителям в дошкольных и общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 6 | Проведение родительских собраний в дошкольных и общеобразовательных организациях с привлечением сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в ходе которых освещать вопросы ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 7 | Проводить проверку готовности детских автоплощадок и автогородков к летнему периоду, разработку совместного тематического плана работы автоплощадок и автогородков на период май-октябрь | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (ежегодно) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 8 | Проводить совместные (сотрудники ГИБДД, педагоги, родительский комитет, ЮИД, учащиеся школ) патрулирования и рейды на прилегающей к общеобразовательной организации территории в целях предупреждения и предотвращения нарушений правил дорожного движения со стороны детей и подростков | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 9 | Проводить профилактические акции с привлечением отрядов юных инспекторов движения и молодёжных общественных объединений | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 10 | Организация и проведение тематических конкурсов среди учащихся образовательных организаций и воспитанников детских садов, направленных на повышение уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в области дорожного движения | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 11 | Организовать распространение в дошкольных и общеобразовательных организациях методической литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты) по обеспечению безопасности дорожного движения; рекламные щиты, рекламные ролики | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 12 | Изготовление и размещение социальных баннеров по безопасности дорожного движения | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города горска |
| Управление образования администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 13 | Реализовать комплекс мероприятий по изготовлению и внедрению в дошкольные и общеобразовательные организации инновационных форм (светодиодные схемы, 3D макеты, объемные схемы и т.д.) безопасных маршрутов движения детей «школа – дом – школа», «детский сад – дом - детский сад» | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 14 | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Руководители общеобразовательных организаций |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 15 | Освещение вопросов обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации; организацию и проведение совместно со СМИ целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения (водителей, пассажиров, пешеходов), обеспечение безопасности детей на дорогах | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Управление образования администрации города Югорска |
| Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 16 | Корректировка паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений согласно изменениям улично-дорожной сети города, прилегающих к детским садам и школам | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Руководители общеобразовательных организаций |
| 17 | Реализация детско-родительских проектов, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Руководители общеобразовательных организаций |
| 18 | В целях агитации населения, водителей транспортных средств задействовать группы (сообщества) в социальных сетях, в том числе «Кибердружины» по пропаганде поведения с соблюдением правил дорожного движения | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Управление образования администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 19 | Проведение профилактических мероприятий, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации | Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Управление образования администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 20 | Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявления и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Управление образования администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 21 | Проведение совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушений правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом, включая легковое такси | Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Межрайонная УФНС России № 4 по ХМАО-Югре (по согласованию) |
| Отдел Государственного технического надзора Советского района (по согласованию) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 22 | С целью повышения уровня безопасности дорожного движения проводить ежегодное обследование железнодорожных переездов, расположенных на территории муниципального образования | Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| ОАО «РЖД» Свердловская дирекция Инфраструктуры Верхнекондинской дистанции пути (по согласованию) |
| 23 | В случае необходимости с целью повышения уровня безопасности дорожного движения проводить внеочередные заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Югорска с заслушиванием острых проблемных вопросов и оперативного их разрешения | Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (при необходимости) |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 24 | Обустройство в соответствии с требованиями национального стандарта пешеходных переходов на территории муниципального образования городской округ город Югорск | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 25 | Организация и проведение обследования на соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям технических регламентов и выработка предложений о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на их устранение | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по отдельному плану) |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 26 | Создание специализированной информационной системы – электронной базы данных технических средств организации и регулирования дорожного движения, разработка комплексной схемы и проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Югорск | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |
| 27 | Внедрение на территории муниципального образования технических средств организации дорожного движения, современных автоматических систем фиксации правонарушений | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | В период реализации муниципальной программы (по мере финансирования) |
| Отдел по ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску (по согласованию) |

Приложение 3

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| мероприятие 3.6 «Участие в реализации регионального проекта«Формирование комфортной городской среды**»** | Всего участников 1 ед. в том числе: |  |  |  |  |  | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** |
| Ответственный исполнитель – ДЖКиСК |  | 460 | 503 | - | 244 | **92 474,7** | **54 443,9** | **8 961,2** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** | **7 267,4** |
| Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК | Федеральный бюджет | 460 | 503 | 083F255550 | 244 | **17 124,6** | 17 124,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 460 | 503 | 083F255550 | 244 | **59 110,8** | 26 784,60 | 7 617,0 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 | 6 177,3 |
| Местный бюджет | 460 | 503 | 083F255550 | 244 | **13 453,3** | 7 748,7 | 1 344,2 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 090,1 |
| Бюджет автономного округа | 460 | 503 | 083F282600 | 244 | **2 368,1** | 2 368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 460 | 503 | 083F2S2600 | 244 | **417,9** | 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

План реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта«Формирование комфортной городской среды»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | ул. Попова, д 4  ул. Попова, д 4А ул. Попова, д 6  ул. Попова, д 8 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Свердлова, 6 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Попова 66 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Попова 60А  ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Таежная 18А  Ул. Таёжная, 12  ул. Таежная, 12/4  ул. Таежная, 20 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Железнодорожная 33  ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Садовая, 23А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 10 | ул. Таёжная, 20А  ул. Таёжная, 12/1  ул. Таёжная, 12/2  ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 11 | ул. Толстого 12  ул. Толстого 14  ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Ул. 40 Лет Победы,  дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | ул. Механизаторов, д. 5  ул. Механизаторов, д. 7  ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | ул. Менделеева, 32/1  ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Ул. Менделеева, 37А  Ул. Менделеева, 41 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | Ул. Свердлова, 2  ул. Свердлова, 4  ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Ул. Никольская, 9  Ул. Никольская, 9А  ул. Ул. Никольская, 7 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | ул. Железнодорожная 31, ул. Железнодорожная, 29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 21 | ул. Ермака 5  ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 26 | Благоустройство территории на углу улиц 40 лет Победы - Ленина (за школой искусств) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 27 | Благоустройство территории в районе улицы Чкалова в городе Югорске | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Приложение 5

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение минимального, дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Югорск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. **Порядок трудового**

**и (или) финансового участия заинтересованных лиц**

* 1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
  3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
* субботники;
* подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
* участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
* участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;
* обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
  1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
  2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска ( далее – ДЖКиСК) соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
  3. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.
  4. Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Организация открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.
  5. Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета города Югорска с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в ДЖКиСК, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.
   2. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах ДЖКиСК размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска еженедельно в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
   3. ДЖКиСК ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. **Контроль за соблюдением условий порядка**

Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 6

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (далее – Порядок).
   2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проекта**
   1. Разработка дизайн-проекта осуществляется департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – ДЖКиСК) после утверждения общественной комиссией муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы в соответствии с законодательством об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**
2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, ДЖКиСК уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.
3. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется ДЖКиСК в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Приложение 7

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |